АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018 № 3781-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области» (далее муниципальная программа), утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 22.01.2018 № 93-ПА следующие изменения:

 1.1 Паспорт муниципальной Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 1.2 Приложение №2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

 1.3 Приложение №3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Коханого А. И.

Первый заместитель

Главы администрации И.Г. Назарьева

Приложение № 1

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

Московской области

от 25.09.2018 № 3781-ПА

**Паспорт муниципальной программы Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности учреждений, находящихся в ведении муниципального образования городского округа Люберцы Московской области, организаций коммунального комплекса, жилищного фонда, экономия бюджетных средств и средств потребителей |
| Задачи муниципальной программы | 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.4 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.5 Повышение энергетической эффективности на территории городского округа. |
| Координатор муниципальной программы | А. И. Коханый. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 |
| Перечень подпрограмм | Повышение энергетической эффективности учреждений, находящихся в ведении муниципального образования городского округа Люберцы Московской области, организаций коммунального комплекса, жилищного фонда, экономия бюджетных средств и средств потребителей |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области  | 645 005,00 | 142 201,00 | 125 701,00 | 125 701,00 | 125 701,00 | 125 701,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 544,45 | 21 544,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 473 444,72 | 115 667,50 | 92 919,72 | 88 283,50 | 88 337,00 | 88 237,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 139 994,17 | 279 412,95 | 218 620,72 | 213 984,50 | 214 038,00 | 213 938,00 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. «Светлый город» - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях к 2019 году – до 100 %.
2. Доля ответственных за энергосбережение повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к кону 2022 года до 35,35 %
3. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников к 2022 году до 39,01 %
4. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (показатель Бережливый учет) к концу 2022 года – 100 %
5. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов к концу 2022 года – 100 %
6. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) к концу 2022 года – до 50 %
7. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту к концу 2022 года – 1 ед.
8. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А, B, C и D) к концу 2022 года – 175 ед.
9. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к концу 2022 года – до 9,79 %
10. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к концу 2022 года – 2,39 %
11. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения к концу 2022 года – 0,02 Киловатт в час на гигокалорию
12. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) к концу 2022 года – 0,73 киловатт-час/кв. м
13. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемым в качестве моторного топлива к концу 2022 года – 1 ед.
 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

 городского округа Люберцы

Московской области
от 25.09.2018 № 3781-ПА

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Основное мероприятие "Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 265.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 5 265.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 1.1 | 1.1 Установка автоматизированного узла управления системой отопления | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) к концу 2022 года - до 51,20 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 265.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 5 265.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 2 | 2 Основное мероприятие "Предоставление информации в государственные и региональные информационные системы в области энергосбережения в бюджетной сфере" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 2.1 Предоставление информации муниципальными учреждениями в информационные системы в области энергосбережения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Заполнение информации в ГИС "Энергоэффективность" - 100% муниципальных учреждений |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3 Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на повышение класса энергоэффективности зданий (в бюджетной сфере)" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | 3.1 Координация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) к концу 2022 года - до 51,20 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4 Основное мероприятие "Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 11 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| Внебюджетные источники | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 2 500.00 | 11 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 4.1 | 4.1 Установка светодиодных светильников (в том числе демонтаж неэнергосберегающих светильников) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) к концу 2022 года - до 51,20 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 11 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| Внебюджетные источники |  2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  2 500.00 | 11 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 5 | 5 Основное мероприятие "Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  150.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  150.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 5.1 | 5.1 Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированных системами контроля учета энергетических ресурсовДоля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) к концу 2022 года - до 51,20 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  150.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  150.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 6 Основное мероприятие "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  36 674.00 | 18 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
| Внебюджетные источники | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 45 174.00 | 18 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
| 6.1 | 6.1 Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых тепловой энергии |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  20 274.00 | 13 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  20 274.00 | 13 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
| 6.2 | 6.2 Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  16 400.00 | 5 750.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  16 400.00 | 5 750.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
| 7 | 7 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий при реконструкции и капитальном ремонте в жилищном фонде" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  63 792.00 | 51 352.00 | 12 528.00 | 10 392.00 | 9 842.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
| Итого |  63 792.00 | 51 352.00 | 12 528.00 | 10 392.00 | 9 842.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
| 7.1 | 7.1 Установка доводчиков входных дверей | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение удельного суммарного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  341.00 | 356.00 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 75.00 |
| Итого |  341.00 | 356.00 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 75.00 |
| 7.2 | 7.2 Замена оконных блоков | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение удельного суммарного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  3 030.00 | 3 110.00 | 590.00 | 600.00 | 620.00 | 650.00 | 650.00 |
| Итого |  3 030.00 | 3 110.00 | 590.00 | 600.00 | 620.00 | 650.00 | 650.00 |
| 7.3 | 7.3 Тепловая изоляция трубопроводов в ЦО, ГВС в подвалах, на чердаках  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение удельного суммарного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  8 230.00 | 8 540.00 | 1 550.00 | 1 700.00 | 1 750.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
| Итого |  8 230.00 | 8 540.00 | 1 550.00 | 1 700.00 | 1 750.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
| 7.4 | 7.4 Усиление теплозащиты стен и перекрытий  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение удельного суммарного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  12 391.00 | 2 246.00 | 1 423.00 | 223.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Итого |  12 391.00 | 2 246.00 | 1 423.00 | 223.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 7.5 | 7.5 Замена стального трубопровода ХВС, ГВС, ЦО на полипропиленовый трубопровод | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение удельного суммарного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  39 800.00 | 37 100.00 | 8 900.00 | 7 800.00 | 7 200.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| Итого |  39 800.00 | 37 100.00 | 8 900.00 | 7 800.00 | 7 200.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| 8 | 8 Основное мероприятие "Модернизация систем освещения в местах общего пользования многоквартирных домов" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  20 647.22 | 19 353.92 | 4 411.80 | 4 173.12 | 3 825.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
| Итого | 20 647.22 | 19 353.92 | 4 411.80 | 4 173.12 | 3 825.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
| 8.1 | 8.1 Внедрение энергосберегающих светильников (энергоэкономических) на лестничных клетках жилых домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 16 066.00 | 14 865.00 | 3 475.00 | 3 258.00 | 2 932.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
| Итого |  16 066.00 | 14 865.00 | 3 475.00 | 3 258.00 | 2 932.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
| 8.2 | 8.2 Внедрение энергосберегающих светильников (светодиодных) на лестничных клетках жилых домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  1 441.22 | 1 298.92 | 316.80 | 285.12 | 253.00 | 222.00 | 222.00 |
| Итого |  1 441.22 | 1 298.92 | 316.80 | 285.12 | 253.00 | 222.00 | 222.00 |
| 8.3 | 8.3 Внедрение энергосберегающих светильников (энергоэкономических и светодиодных) в подъездах и лесничных клетках жилых домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчета на 1 кв. метр общей площади) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 3 140.00 | 3 190.00 | 620.00 | 630.00 | 640.00 | 650.00 | 650.00 |
| Итого |  3 140.00 | 3 190.00 | 620.00 | 630.00 | 640.00 | 650.00 | 650.00 |
| 9 | 9 Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на повышение класса энергоэффективности в МКД" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | 9.1 Проведение организационных мероприятий с лицами ответственными за содержание МКД, по предоставлению деклараций в ГЖИ МО с целью установления класса энергоэффективности МКД | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, B. C и D) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 10 Основное мероприятие "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  6 000.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Итого |  6 000.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 10.1 | 10.1 Установка приборов учета энергетических ресурсов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  6 000.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Итого |  6 000.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 11 | 11 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий в системах водоснабжения и водоотведения" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  12 790.00 | 9 610.00 | 4 670.00 | 4 750.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |
| Итого |  12 790.00 | 9 610.00 | 4 670.00 | 4 750.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11.1 | 11.1 Замена трубопроводов с применением труб многослойных ПНД  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  11 600.00 | 8 600.00 | 4 400.00 | 4 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  11 600.00 | 8 600.00 | 4 400.00 | 4 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.2 | 11.2 Замена преобразователя частоты насосов первого подъема ВНС 2-5 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр). |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.3 | 11.3 Замена преобразователя частоты насосов второго подъема ВНС 2-5 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр). |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.4 | 11.4 Установка устройств плавного пуска электродвигателя  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр). |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  640.00 | 460.00 | 270.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |
| Итого |  640.00 | 460.00 | 270.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |
| 12 | 12 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий в системах отопления" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  391 870.00 | 385 420.00 | 92 420.00 | 72 000.00 | 73 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
| Итого |  391 870.00 | 385 420.00 | 92 420.00 | 72 000.00 | 73 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
| 12.1 | 12.1 Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  30 884.00 | 21 660.00 | 21 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  30 884.00 | 21 660.00 | 21 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.2 | 12.2 Замена и модернизация ветхих тепловых сетей с применением труб ППУ изоляции и пластмассовых труб | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельныхСнижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объем переданной тепловой энергии |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  360 986.00 | 363 760.00 | 70 760.00 | 72 000.00 | 73 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
| Итого |  360 986.00 | 363 760.00 | 70 760.00 | 72 000.00 | 73 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
| 13 | 13 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий в системах освещения на объектах коммунальной инфраструктуры" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  430.00 | 350.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Итого |  430.00 | 350.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 13.1 | 13.1 Замена светильников с люминесцентными лампами в офисных помещениях на светодиодные  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  280.00 | 200.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Итого |  280.00 | 200.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 13.2 | 13.2 Замена уличных прожекторов на объектах на светодиодные | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  150.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Итого |  150.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 14 | 14 Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности при использовании моторного топлива" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  22.50 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  22.50 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.1 | 14.1 Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  22.50 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  22.50 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 15 Основное мероприятие "Уличное освещение городского округа Люберцы" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2022 года - до 100 %Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 32 726.00 | 445 555.00 | 89 111.00 | 89 111.00 | 89 111.00 | 89 111.00 | 89 111.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 23 726.00 | 445 555.00 | 89 111.00 | 89 111.00 | 89 111.00 | 89 111.00 | 89 111.00 |
| 15.1 | 15.1 Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения городского округа Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2022 года - до 100 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 259 110.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 0.00 | 259 110.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 |
| 15.2 | 15.2 Обеспечения текущего содержания линий уличного освещения городского округа Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильниковДоля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2022 года - до 100 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  29 726.00 | 144 725.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  29 726.00 | 144 725.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
| 15.3 | 15.3 Развитие сетей освещения городского округа Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2022 года - до 100 %Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  3 000.00 | 39 220.00 | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 844.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  3 000.00 | 39 220.00 | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 844.00 |
| 15.4 | 15.4 Замена светильников наружного освещения улично-дорожной сети и для внутридомового освещения на энергосберегающие  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 2 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 2 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 16 | 16 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2022 года - до 100 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 127 300.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 127 300.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 |
| 16.1 | 16.1 Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2022 года - до 100 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 127 300.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 127 300.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 460.00 |
| 17 | 17 Основное мероприятие «Модернизация и устройство систем наружного освещения городского округа Люберцы в целях приведения уровня освещенности до нормативных значений» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 21 544.45 | 21 544.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонтуДоля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2019 года - до 100 %Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 26 500.00 | 18 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 48 044.45 | 40 044.45 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 17.1 | 17.1 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 21 544.45 | 21 544.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонтуСокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильниковДоля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствует установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей к концу 2019 года - до 100 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 21 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 42 544.45 | 34 544.45 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 17.2 | 17.2 Разработка Паспорта объектов наружного освещения городского округа Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Доведение до показателя "Светлый город" к 2019 г. до 100 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 18 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и модернизации сетей освещения, проводимые за счет внебюджетных средств" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  1 562.10 | 1 336.30 | 367.70 | 312.10 | 256.50 | 200.00 | 200.00 |
| Итого |  1 562.10 | 1 336.30 | 367.70 | 312.10 | 256.50 | 200.00 | 200.00 |
| 18.1 | 18.1 Замена светильников уличного освещения на энергоэкономические (светодиодные) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  527.60 | 456.80 | 123.20 | 105.60 | 88.00 | 70.00 | 70.00 |
| Итого |  527.60 | 456.80 | 123.20 | 105.60 | 88.00 | 70.00 | 70.00 |
| 18.2 | 18.2 Установка фотореле (приборов «день-ночь») на пунктах включения уличного и дворового освещения, подъездного освещения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещенияСокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  127.50 | 105.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| Итого |  127.50 | 105.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 18.3 | 18.3 Внедрение самонесущих изолированных проводов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  907.00 | 774.50 | 214.50 | 181.50 | 148.50 | 115.00 | 115.00 |
| Итого |  907.00 | 774.50 | 214.50 | 181.50 | 148.50 | 115.00 | 115.00 |
| 19 | 19 Основное мероприятие "Обучение, участие в конгресс-выставочных мероприятиях и информирование в области энергосбережения" | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к концу 2022 года до 35,35 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  190.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  190.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 19.1 | 19.1 Обучение ответственных лиц в области энергосбережения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к концу 2022 года до 35,35 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  190.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  190.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 19.2 | 19.2 Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к концу 2022 года до 35,35 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.3 | 19.3 Информационно-разъяснительная и методическая работа по вопросам энергосбережения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к концу 2022 года до 35,35 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.4 | 19.4 Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022  |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к концу 2022 года до 35,35 % |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Итого по программе(подпрограмме) |  | 583 118.60 | 1 088 652.17 | 266 894.95 | 208 228.72 | 204 142.50 | 204 743.00 | 204 643.00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0.00 | 21 554.45 | 21 554.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 75 005.00 | 199 450.00 | 53 090.00 | 36 590.00 | 36 590.00 | 36 590.00 | 36 590.00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 508 113.60 | 867 647.72 | 192 250.50 | 171 638.72 | 167 552.50 | 168 153.00 | 168 053.00 |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к Постановлению администрации городского округа ЛюберцыММосковской областиот 25.09.2018 № 3781-ПА |
| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области» |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основное мероприятие "Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности"
 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 15 000,00 тыс.руб2018 год - 3 000,00 тыс.руб2019 год - 3 000,00 тыс.руб2020 год - 3 000,00 тыс.руб2021 год - 3 000,00 тыс.руб2022 год - 3 000,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 1.1 Установка автоматизированного узла управления системой отопления | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 15 000,00 тыс.руб2018 год - 3 000,00 тыс.руб2019 год - 3 000,00 тыс.руб2020 год - 3 000,00 тыс.руб2021 год - 3 000,00 тыс.руб2022 год - 3 000,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 4 Основное мероприятие "Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 11 000,00 тыс.руб2018 год - 2 200,00 тыс.руб2019 год - 2 200,00 тыс.руб2020 год - 2 200,00 тыс.руб2021 год - 2 200,00 тыс.руб2022 год - 2 200,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 4.1 Установка светодиодных светильников (в том числе демонтаж неэнергосберегающих светильников) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 11 000,00 тыс.руб2018 год - 2 200,00 тыс.руб2019 год - 2 200,00 тыс.руб2020 год - 2 200,00 тыс.руб2021 год - 2 200,00 тыс.руб2022 год - 2 200,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 5 Основное мероприятие "Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 750,00 тыс.руб2018 год - 150,00 тыс.руб2019 год - 150,00 тыс.руб2020 год - 150,00 тыс.руб2021 год - 150,00 тыс.руб2022 год - 150,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 5.1 Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 750,00 тыс.руб2018 год - 150,00 тыс.руб2019 год - 150,00 тыс.руб2020 год - 150,00 тыс.руб2021 год - 150,00 тыс.руб2022 год - 150,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 6 Основное мероприятие "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 18 750,00 тыс.руб2018 год - 3 750,00 тыс.руб2019 год - 3 750,00 тыс.руб2020 год - 3 750,00 тыс.руб2021 год - 3 750,00 тыс.руб2022 год - 3 750,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 6.1 Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством | Всего: 13 000,00 тыс.руб2018 год - 2 600,00 тыс.руб2019 год - 2 600,00 тыс.руб2020 год - 2 600,00 тыс.руб2021 год - 2 600,00 тыс.руб2022 год - 2 600,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
|
| 6.2 Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством | Всего: 5 750,00 тыс.руб2018 год - 1 150,00 тыс.руб2019 год - 1 150,00 тыс.руб2020 год - 1 150,00 тыс.руб2021 год - 1 150,00 тыс.руб2022 год - 1 150,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 7 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий при реконструкции и капитальном ремонте в жилищном фонде" | Внебюджетные источники |  | Всего: 51 352,00 тыс.руб2018 год - 12 528,00 тыс.руб2019 год - 10 392,00 тыс.руб2020 год - 9 842,00 тыс.руб2021 год - 9 295,00 тыс.руб2022 год - 9 295,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 7.1 Установка доводчиков входных дверей | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 356,00 тыс.руб2018 год - 65,00 тыс.руб2019 год - 69,00 тыс.руб2020 год - 72,00 тыс.руб2021 год - 75,00 тыс.руб2022 год - 75,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 7.2 Замена оконных блоков | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 3 110,00 тыс.руб2018 год - 590,00 тыс.руб2019 год - 600,00 тыс.руб2020 год - 620,00 тыс.руб2021 год - 650,00 тыс.руб2022 год - 650,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 7.3 Тепловая изоляция трубопроводов в ЦО, ГВС в подвалах, на чердаках  | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 8 540,00 тыс.руб2018 год - 1 550,00 тыс.руб2019 год - 1 700,00 тыс.руб2020 год - 1 750,00 тыс.руб2021 год - 1 770,00 тыс.руб2022 год - 1 770,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 7.4 Усиление теплозащиты стен и перекрытий  | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 2 246,00 тыс.руб2018 год - 1 423,00 тыс.руб2019 год - 223,00 тыс.руб2020 год - 200,00 тыс.руб2021 год - 200,00 тыс.руб2022 год - 200,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 7. 5 Замена стального трубопровода ХВС, ГВС, ЦО на полипропиленовый трубопровод | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 37 100,00 тыс.руб2018 год - 8 900,00 тыс.руб2019 год - 7 800,00 тыс.руб2020 год - 7 200,00 тыс.руб2021 год - 6 600,00 тыс.руб2022 год - 6 600,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
| 8 Основное мероприятие "Модернизация систем освещения в местах общего пользования многоквартирных домов" | Внебюджетные источники |  | Всего: 19 353,92 тыс.руб2018 год - 4 411,80 тыс.руб2019 год - 4 173,12 тыс.руб2020 год - 3 825,00 тыс.руб2021 год - 3 472,00 тыс.руб2022 год - 3 472,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 8.1 Внедрение энергосберегающих светильников (энергоэкономических) на лестничных клетках жилых домов | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 14 865,00 тыс.руб2018 год - 3 475,00 тыс.руб2019 год - 3 258,00 тыс.руб2020 год - 2 932,00 тыс.руб2021 год - 2 600,00 тыс.руб2022 год - 2 600,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 8.2 Внедрение энергосберегающих светильников (светодиодных) на лестничных клетках жилых домов | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 1 298,92 тыс.руб2018 год - 316,80 тыс.руб2019 год - 285,12 тыс.руб2020 год - 253,00 тыс.руб2021 год - 222,00 тыс.руб2022 год - 222,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 10 Основное мероприятие "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры" | Внебюджетные источники |  | Всего: 6 000,00 тыс.руб2018 год - 1 200,00 тыс.руб2019 год - 1 200,00 тыс.руб2020 год - 1 200,00 тыс.руб2021 год - 1 200,00 тыс.руб2022 год - 1 200,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 10.1 Установка приборов учета энергетических ресурсов | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 6 000,00 тыс.руб2018 год - 1 200,00 тыс.руб2019 год - 1 200,00 тыс.руб2020 год - 1 200,00 тыс.руб2021 год - 1 200,00 тыс.руб2022 год - 1 200,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 11 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий в системах водоснабжения и водоотведения" | Внебюджетные источники |  | Всего: 9 610,00 тыс.руб2018 год - 4 670,00 тыс.руб2019 год - 4 750,00 тыс.руб2020 год - 90,00 тыс.руб2021 год - 100,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 11.1 Замена трубопроводов с применением труб многослойных ПНД  | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 8 600,00 тыс.руб2018 год - 4 400,00 тыс.руб2019 год - 4 200,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
| 11.2 Замена преобразователя частоты насосов первого подъема ВНС 2-5 | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 200,00 тыс.руб2019 год - 200,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
| 11.3 Замена преобразователя частоты насосов второго подъема ВНС 2-5 | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 350,00 тыс.руб2019 год - 350,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
| 11.4 Установка устройств плавного пуска электродвигателя | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 460,00 тыс.руб2018 год - 270,00 тыс.руб2020 год - 90,00 тыс.руб2021 год - 100,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 12 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий в системах отопления" | Внебюджетные источники |  | Всего: 385 420,00 тыс.руб2018 год - 92 420,00 тыс.руб2019 год - 72 000,00 тыс.руб2020 год - 73 000,00 тыс.руб2021 год - 74 000,00 тыс.руб2022 год - 74 000,00 тыс.руб |  |
| 12.1 Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 21 660,00 тыс.руб2018 год - 21 660,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
| 12. 2 Замена и модернизация ветхих тепловых сетей с применением труб ППУ изоляции и пластмассовых труб | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 363 760,00 тыс.руб2018 год - 70 760,00 тыс.руб2019 год - 72 000,00 тыс.руб2020 год - 73 000,00 тыс.руб2021 год - 74 000,00 тыс.руб2022 год - 74 000,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 13 Основное мероприятие "Применение энергоэффективных технологий в системах освещения на объектах коммунальной инфраструктуры" | Внебюджетные источники |  | Всего: 350,00 тыс.руб2018 год - 70,00 тыс.руб2019 год - 70,00 тыс.руб2020 год - 70,00 тыс.руб2021 год - 70,00 тыс.руб2022 год - 70,00 тыс.руб |  |
| 13.1 Замена светильников с люминесцентными лампами в офисных помещениях на светодиодные  | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 200,00 тыс.руб2018 год - 40,00 тыс.руб2019 год - 40,00 тыс.руб2020 год - 40,00 тыс.руб2021 год - 40,00 тыс.руб2022 год - 40,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 13. 2 Замена уличных прожекторов на объектах на светодиодные | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 150,00 тыс.руб2018 год - 30,00 тыс.руб2019 год - 30,00 тыс.руб2020 год - 30,00 тыс.руб2021 год - 30,00 тыс.руб2022 год - 30,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 14 Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности при использовании моторного топлива" | Внебюджетные источники |  | Всего: 22,50 тыс.руб2019 год - 22,50 тыс.руб |  |
| 14.1 Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 22,50 тыс.руб2019 год - 22,50 тыс.руб | отсутствуют |
| 15 Основное мероприятие "Уличное освещение городского округа Люберцы" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 445 555,00 тыс.руб2018 год - 89 111,00 тыс.руб2019 год - 89 111,00 тыс.руб2020 год - 89 111,00 тыс.руб2021 год - 89 111,00 тыс.руб2022 год - 89 111,00 тыс.руб |  |
| 15.1 Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения городского округа Люберцы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством, тех.заданием и техническим заданием | Всего: 259 110,00 тыс.руб2018 год - 51 822,00 тыс.руб2019 год - 51 822,00 тыс.руб2020 год - 51 822,00 тыс.руб2021 год - 51 822,00 тыс.руб2022 год - 51 822,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 15.2 Обеспечения текущего содержания линий уличного освещения городского округа Люберцы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством, тех.заданием и локально-сметным расчетом | Всего: 144 725,00 тыс.руб2018 год - 28 945,00 тыс.руб2019 год - 28 945,00 тыс.руб2020 год - 28 945,00 тыс.руб2021 год - 28 945,00 тыс.руб2022 год - 28 945,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 15.3 Развитие сетей освещения городского округа Люберцы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством, тех.заданием и локально-сметным расчетом | Всего: 39 220,00 тыс.руб2018 год - 7 844,00 тыс.руб2019 год - 7 844,00 тыс.руб2020 год - 7 844,00 тыс.руб2021 год - 7 844,00 тыс.руб2022 год - 7 844,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 16 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 127 300,00 тыс.руб2018 год - 25 460,00 тыс.руб2019 год - 25 460,00 тыс.руб2020 год - 25 460,00 тыс.руб2021 год - 25 460,00 тыс.руб2022 год - 25 460,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 16. 1 Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством, тех.заданием и локально-сметным расчетом | Всего: 127 300,00 тыс.руб2018 год - 25 460,00 тыс.руб2019 год - 25 460,00 тыс.руб2020 год - 25 460,00 тыс.руб2021 год - 25 460,00 тыс.руб2022 год - 25 460,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 17 Основное мероприятие «Модернизация и устройство систем наружного освещения городского округа Люберцы в целях приведения уровня освещенности до нормативных значений» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 26 500,00 тыс.руб2018 год - 18 500,00 тыс.руб2019 год - 2 000,00 тыс.руб2020 год - 2 000,00 тыс.руб2021 год - 2 000,00 тыс.руб2022 год - 2 000,00 тыс.руб |  |
| Средства бюджета Московской области | Всего: 21 5440,45 тыс.руб2018 год - 21 544,45 тыс.руб |
| 17. 1 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно -художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством, тех.заданием, проектом и локально-сметным расчетом | Всего: 21 000,00 тыс.руб2018 год - 13 000,00 тыс.руб2019 год - 2 000,00 тыс.руб2020 год - 2 000,00 тыс.руб2021 год - 2 000,00 тыс.руб2022 год - 2 000,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
| Средства бюджета Московской области | Всего: 21 544,45 тыс.руб2018 год - 21 544,45 тыс.руб |
|
|
| 17.2 Разработка Паспорта объектов наружного освещения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством, тех.заданием, проектом и локально-сметным расчетом | Всего: 5 500,00 тыс.руб2018 год - 5 500,00 тыс.руб | отсутствуют |
| 18 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и модернизации сетей освещения, проводимые за счет внебюджетных средств" | Внебюджетные источники |  | Всего: 1 336,30 тыс.руб2018 год - 367,70 тыс.руб2019 год - 312,10 тыс.руб2020 год - 256,50 тыс.руб2021 год - 200,00 тыс.руб2022 год - 200,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.1 Замена светильников уличного освещения на энергоэкономические (светодиодные) | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 456,80 тыс.руб2018 год - 123,20 тыс.руб2019 год - 105,60 тыс.руб2020 год - 88,00 тыс.руб2021 год - 70,00 тыс.руб2022 год - 70,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 18.2 Установка фотореле (приборов «день-ночь») на пунктах включения уличного и дворового освещения, подъездного освещения | Внебюджетные источники | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 105,00 тыс.руб2018 год - 30,00 тыс.руб2019 год - 25,00 тыс.руб2020 год - 20,00 тыс.руб2021 год - 15,00 тыс.руб2022 год - 15,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
| 19 Основное мероприятие "Обучение, участие в конгресс - выставочных мероприятиях и информирование в области энергосбережения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством и локально-сметным расчетом | Всего: 150,00 тыс.руб2018 год - 30,00 тыс.руб2019 год - 30,00 тыс.руб2020 год - 30,00 тыс.руб2021 год - 30,00 тыс.руб2022 год - 30,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.1 Обучение ответственных лиц в области энергосбережения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | В соответствии с действующим законодательством | Всего: 150,00 тыс.руб2018 год - 30,00 тыс.руб2019 год - 30,00 тыс.руб2020 год - 30,00 тыс.руб2021 год - 30,00 тыс.руб2022 год - 30,00 тыс.руб | отсутствуют |
|
|
|
|
|