«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы городского 							   округа Люберцы Московской области

________________________

«____» _____________  2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания общественной Комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2018 год общественной территории, подлежащей благоустройству

г. Люберцы                                                                                                   09.01.2018

Председатель:

Галков Д.А. – 		Заместитель Главы администрации городского округа 					Люберцы.

Присутствовали:

Назарьева И.Г.   - 	Руководитель администрации городского округа Люберцы;

Таневский С.А. - 		Заместитель Главы администрации;

Сигалов Э.С. -		Заместитель Главы администрации;

Пантелеев Ю.Н. - 	Начальник управления архитектуры;

Кувшинов И.Н. -		Начальник территориального управления Люберецкого

муниципального района и городских округов Котельники, Дзержинский Главархитектуры Московской области;

Зинкина М.В. – 		Начальник управления благоустройства 							администрации;

Ульянов П.М. – 		Председатель Общественной палаты городского округа 				Люберцы;

Представители СМИ:  «Люберецкое телевидение», «Люберецкая панорама».

Жители городского округа Люберцы в количестве 22 человек.

Рассматриваемый вопрос:

1. Подведение итогов выполнения работ по благоустройству общественных территорий в 2017 году.

2. Рассмотрение, поступивших предложений по благоустройству общественных территорий в 2018 году.

3. Внесение изменений в состав Комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2018 год общественной территории, подлежащей благоустройству.

По 1-ому вопросу:

С докладом о реализации работ выступила начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Зинкина М.В. доложив, что в 2017 году выполнены работы по благоустройству зон отдыха у д. 226 по ул. Октябрьский проспект (территория парка) и ул. Смирновская в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Современная городская среда».

Работы выполнялись в соответствии с утвержденными проектами благоустройства.

В первый этап благоустройства территории парка (Октябрьский проспект, д. 226) вошли следующие работы:

- устройство 2-х входных групп;

- устройство тропиночной сети с садовыми диванами, скамейками, урнами  протяженностью более 2-х км и общей площадью более 18000 кв.м;

- устройство цветочных клумб;

- высадка деревьев и кустарников;

- устройство детских и спортивных площадок, в том числе и с игровыми и спортивными элементами, предназначенными для маломобильных групп населения.

Подрядная организация определена по итогам проведения конкурентных процедур – ООО «РомСтрой-1».

К работам приступили 28 августа.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» также проводились работы по благоустройству пешеходной зоны на ул. Смирновская в г.о. Люберцы. Согласно утвержденному проекту благоустройства было предусмотрено создание пешеходной зоны, устройство тротуаров, озеленение, устройство садовых диванов, декоративное освещение и видеонаблюдение.

По 2-ому вопросу:

В 2017 году была проведена инвентаризация общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках выполнения муниципальной программы 2018-2022 гг.

Всего в адресном перечне 21 общественная территория.

В рамках выполнения работ по благоустройству общественных территорий на 2018 год запланированы работы по благоустройству 8 зон отдыха городского округа Люберцы. Для проведения голосования среди жителей предлагаем составить приоритетный адресный перечень из 10 территорий.

1.  г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, у д. 226 (второй этап);

2.  г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Смирновская, ул. Звуковая, Октябрьский проспект (второй этап);

3. г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение у д. 40;

4. г.о. Люберцы, г. Люберцы, Проспект Победы;

5. г.о. Люберцы, р.п. Красково, «Красковский карьер»;

6. г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, «Малаховское озеро»;

7. г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, территория парка.

По 3-ему вопросу:

Председателем Комиссии принято решение о включение в Комиссию новых членов, а именно Заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Люберцы – С.Н. Антонова, активиста Общероссийского народного фронта по Московской области – Болотова Р.В.; Председателя Общественной палаты городского округа Люберцы - Ульянова П.М.; депутата Совета депутатов городского округа Люберцы – Климанова А.А., депутата Совета депутатов городского округа Люберцы – Азизова М.К., депутата Совета депутатов городского округа Люберцы – Крестинина Д.А.; депутата Совета депутатов городского округа Люберцы – Беляева С.А., депутата Совета депутатов городского округа Люберцы – Хромова А.А.

Решили:

Оценить работу, как удовлетворительную.

Утвердить адресный перечень благоустройства общественных пространств для проведения голосования жителей городского округа Люберцы.

Утвердить новый состав Комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2018 год общественной территории, подлежащей благоустройству.

Провести следующее заседание Комиссии 22.01.2018 года

Протокол заседания вела: Начальник отдела благоустройства Филонова Е.А.