|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Глава администрации  г.о. Люберцы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П. Ружицкий  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 |

**ПРОТОКОЛ**

**встречи с жителями городского округа**

**03.02.2018г.**

**Место проведения: территория ЖК «Малое Павлино»**

Вел встречу: Глава городского округа Люберцы В.П. Ружицкий.

**Присутствовали:** Более 50 человек:

Жители городского округа Люберцы, руководители и должностные лица администрации городского округа Люберцы, депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы, руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, представители застройщика и управляющей организации.

**В том числе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Таневский С.А. | ‑ заместитель Главы администрации; |
|  | Галков Д.А. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Плитов С.П. | ‑ начальник управления транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры; |
|  | Бунтин Е.В. | ‑ начальник управления дорожного хозяйства; |
|  | Нестратова Т.С. | ‑ начальник управления по тарифной и налоговой политике; |
|  | Зинкина М.В. | ‑ начальник управления благоустройства; |
|  | Усанов В.А.  Юферов К.С.  Тарабанов А.В. | **‑** генеральный директор АО «Люберецкая теплосеть»;  **-** генеральный директорООО «Некрасовка Девелопмент»;  **-** генеральный директор ООО УК «Домоуправ». |
|  |  |  |

**Повестка дня:** Проблемные вопросы ЖК «Малое Павлино».

**Поручения:**

1. Выполнить работы по устройству пешеходного перехода через Зенинское шоссе.

**Ответственные:** администрация городского округа Люберцы   
(Сигалов Э.С., Плитов С.П.) **(срок: до 01.04.2018).**

1. В рамках реконструкции Зенинского шоссе проработать вопрос устройства пешеходного тротуара и освещения вдоль Зенинского шоссе.

**Ответственные:** администрация городского округа Люберцы (Сигалов Э.С., Плитов С.П.) **(срок: до 12.02.2018).**

1. Проработать вопрос организации движения общественного транспорта по маршруту № 14.

**Ответственные:** администрация городского округа (Сигалов Э.С., Плитов С.П.) **(срок: до 13.02.2018).**

1. Совместно с жителями провести работу по смене управляющей компании ООО УК «Домоуправ».

**Ответственные:** администрация городского округа (Галков Д.А., Бодров А.Ю.) **(срок: до 15.03.2018).**

1. Обеспечить электроснабжение МКД по второй категории надежности.

**Ответственные:** администрация городского округа (Галков Д.А., Бодров А.Ю.) **(срок: до 01.12.2018).**

1. Проверить техническую документацию по работе канализации.

**Ответственные:** администрация городского округа (Таневский С.А., Галков Д.А.) (**срок: до 08.02.2018).**

1. Представить жителям проект застройки ЖК «Малое Павлино».

**Ответственные:** застройщик ООО «Некрасовка Девелопмент» (Юферов К.С.) (**срок: до 12.02.2018).**

1. Решить вопрос с предотвращением стоянки маршрутного такси № 14 на территории ЖК «Малое Павлино».

**Ответственные:** администрация городского округа (Сигалов Э.С., Плитов С.П.) **(срок: до 10.02.2018).**

1. Включить жителей в комиссию по рассмотрению проблем, связанных с работой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, гидроизоляции и заливки подвалов многоквартирных домов ЖК «Малое Павлино» и провести заседание комиссии по решению проблем.

**Ответственные:** администрация городского округа (Таневский С.А., Галков Д.А.,) **(срок: до 06.02.2018).**

1. Проверить легитимность сделки по продаже чердаков.

**Ответственные:** администрация городского округа (Сыров А.Н.) **(срок: до 21.02.2018).**

1. Решить вопрос установки новой детской игровой площадки.

**Ответственные:** застройщик ООО «Некрасовка Девелопмент» (Юферов К.С.),администрация городского округа (Галков Д.А.) **(срок: до 17.02.2018).**

1. Решить вопрос с сервитутом по дороге к территории ЖК «Павлино Форест».

**Ответственные:** администрация городского округа (Сыров А.Н.) (**срок: до 21.02.2018).**

1. Решить вопрос с устройством шумозащитных экранов.

**Ответственные:** администрация городского округа (Таневский С.А.) **(срок: до 01.04.2018).**

1. Усилить работы по наведению чистоты и порядка на территории ЖК «Малое Павлино».

**Ответственные:** застройщик ООО «Некрасовка Девелопмент» (Юферов К.С.), управляющая компания ООО УК «Домоуправ» (Тарабанов А.В.), администрация городского округа (Храмцов В.Б.) **(срок: ежедневно).**