АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022                                                                                       № 1083-ПА

г. Люберцы

О проведении месячника благоустройства и субботников 
по санитарной очистке и благоустройству территории 
городского округа Люберцы в весенний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Правилами благоустройства территории городского округа Люберцы Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 14.11.2018 № 246/28, Распоряжением администрации городского округа Люберцы Московской области от 27.07.2021 № 56-РА «О наделении полномочиями заместителя Главы администрации Власова Василия Ивановича», в целях приведения в надлежащее состояние придомовых территорий, автомобильных дорог, парков, скверов, территорий технологических зон объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, мест прохождения инженерных коммуникаций и трасс в городском округе Люберцы, постановляю:

1. Провести в период с 01.04.2022 по 30.04.2022 месячник благоустройства
по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы.

2. Провести субботники по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы:

- 02.04.2022, 09.04.2022, 23.04.2022 муниципальные субботники;

- 16.04.2022 общеобластной субботник.

3. Провести парад коммунальной и дорожной техники 01.04.2022

4. Утвердить Состав штаба для координации работ по проведению месячника благоустройства и субботников по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы в весенний период 2022 года (Приложение 2).

- Утвердить План первоочередных мероприятий по проведению месячника благоустройства и субботников по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы в весенний период 2022 года (далее - План) (Приложение 1).

- Предприятиям, организациям и учреждениям заготовить инвентарь для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы.

- Организациям, обслуживающим жилищный фонд на территории городского округа Люберцы, обеспечить уборку придомовых территорий, своевременный вывоз мусора и надлежащее содержание жилых кварталов.

- Рекомендовать Раменскому РУАД ГУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» (Марисов В.Э.) выполнить текущий (ямочный) ремонт с нанесением дорожной разметки на областных автомобильных дорогах и эстакадах в границах городского округа Люберцы, а также ремонт тротуаров и устройство (подсев) газонов в полосе отвода автодорог, обеспечив их уборку, своевременный вывоз мусора и ТБО.

- МБУ «Люберецкое ДЭП» (Покацкий Н.А.):

  - Обеспечить выполнение текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог, проездов, тротуаров и устройство (подсев) газонов в полосе отвода автомобильных дорог местного значения городского округа Люберцы.

  - Обеспечить уборку и надлежащий порядок в полосе отвода вдоль автомобильных дорог местного значения городского округа Люберцы, внутриквартальных проездов от тротуара или обреза проезжей части до линии застройки.

  - Привести в порядок автобусные павильоны, дорожные знаки, очистить асфальтовое покрытие от смёта, нанести дорожную разметку, поддерживать чистоту и благоустройство на закрепленных территориях.

  - Организовать своевременный вывоз мусора.

- АО «Люберецкий Водоканал» (Лирник П.Н.), АО «Люберецкая теплосеть» (Пластинин А.Ю.), Филиал АО «Мособлэнерго» Люберецкие электрические сети (Левченко В.М.) обеспечить уборку и санитарную очистку на подведомственных и прилегающих территориях, а также привести в надлежащее состояние фасады и заборы (ограждения) подведомственных объектов.

11. МУ «Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы Московской области» (Новиков К.В.) обеспечить уборку и надлежащий порядок на территориях Ново-Люберецкого кладбища (23-й км Новорязанского шоссе, участки 2/1-2/9), Старого Люберецкого кладбища (ул. Инициативная, участок 19/119/2), Михневского кладбища (Быковское шоссе, МПС, участок 69), Малаховского кладбища (Егорьевское шоссе, участок 25), Октябрьского кладбища (ул. Ленина, участок 52а), Пехорского кладбища (д. Пехорка, ул. Братская, участок 18), Жилинского кладбища (д. Жилино-1, участок 90/1), Токаревского кладбища (д. Чкалово, ул. Фридриха Энгельса, участок 1), Кладбища д. Кирилловка (квартал 5, участок 28), прилегающих территорий, осуществить сбор и вывоз мусора, покраску заборов (ограждений), удалить сухостойные и аварийные деревья, кустарники в соответствии с утвержденным Планом.

- МУ «ОКБЖКХ» (Ащеулов Д.Н.) организовать и провести работу по очистке территорий городского округа Люберцы, скверов, памятников, аллей, а также ремонт малых архитектурных форм.

- Управлению образованием администрации городского округа Люберцы (Бунтина В.Ю.), Комитету по культуре администрации городского округа Люберцы (Носкова С.В.), Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы (Сурков В.В.) организовать работу по уборке территорий подведомственных учреждений.

- МУ «Парк культуры и отдыха» (Орлов А.А.):

  - Организовать работу по уборке территории, в том числе: уборка мусора (раздельный сбор и вывоз мусора), подметание пешеходных дорожек, очистка водостоков и водоотводных лотков, опиловки деревьев, спил сухостоя и уборка (в т.ч. измельчение) веток, ремонт ДИП (в том числе восстановление резинового покрытия), удаление незаконно размещенных информационных материалов, подготовка почвы (удобрение, вспахивание, рыхление), удаление сорняков, подготовка к посадочному материалу.

  - Совместно с Комитетом по культуре администрации городского округа Люберцы (Носкова С.В.) организовать праздник для жителей.

- Рекомендовать Главным врачам медицинских учреждений городского округа Люберцы организовать работу по уборке территорий подведомственных учреждений.

- Предприятиям, организациям и учреждениям, указанным в Плане, обеспечить выполнение запланированных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы в установленные сроки.

- Председателю Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Носковой С.В. организовать культурно - массовые мероприятия в дни проведения субботников.

- Руководителям предприятий, управляющих компаний, учреждений и организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Люберцы:

  - Назначить ответственных за организацию и проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы.

  - В срок до 28.03.2022 представить в администрацию городского округа Люберцы планы работ по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы.

  - Обеспечить проведение работ по санитарной очистке и благоустройству собственных и прилегающих территорий.

  - Привести в надлежащее состояние заборы (ограждения), фасады и подходы к зданиям, строениям, сооружениям, элементы благоустройстваи озеленения на прилегающей территории.

  - Еженедельно в течение месячника благоустройства представлять информацию о проделанной работе по приложенной форме (Приложение 4).

  - Обеспечить участников субботника уборочным инвентарем и организовать вывоз мусора.

- Начальнику управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Чирковой Е.И.:

  - Совместно с территориальным отделом № 15 Главного управления содержания территорий Московской области (Златин Е.Б.), Раменским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (Куликов А.В.) регулярно осуществлять осмотры территории городского округа Люберцы с целью выявления фактов их ненадлежащего содержания с применением мер административного воздействия.

  - Еженедельно на совещаниях, проводимых Главой городского округа Люберцы Ружицким В.П., докладывать о ходе работ по санитарной очисткеи благоустройству территории городского округа Люберцы.

  - Организовать работу совместно с региональным оператором 
ООО «Эколайн-Воскресенск» по своевременному вывозу мусора с территории городского округа Люберцы и в местах проведения субботников.

- Заместителю Главы администрации городского округа Люберцы Тышкуновой Н.Н.:

  - Обеспечить доведение информации о проведении месячника благоустройства и субботников по санитарной очистке, уборке и благоустройству территории городского округа Люберцы в весенний период 2022 года до сведения жителей городского округа Люберцы через средства массовой информации.

  - Организовать и провести работу с жителями городского округа Люберцы с целью привлечения их к активному участию в субботниках.

- Утвердить Список ответственных должностных лиц по контролю за проведением месячника благоустройства и субботников по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы в весенний период 2022 года (Приложение 3).

Ответственным должностным лицам регулярно докладывать Руководителю штаба о выполненных работах на закрепленных участках.

- В период проведения месячника благоустройства с целью исключения пожаров запретить сжигание мусора в границах городского округа Люберцы.

- Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой

Заместитель Главы администрации                                                            В.И. Власов

Приложение 1

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 24.03.2022 № 1083-ПА

ПЛАН

первоочередных мероприятий по проведению месячника благоустройства и субботников по санитарной очистке 
и благоустройству территории городского округа Люберцы в весенний период 2022 года

| № П/П | Виды работ | Ответственный руководитель от администрации городского округа Люберцы | Организация, ответственная за исполнение | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка (уборка) газонов, дорог, тротуаров | Власов В.И. Чиркова Е.И. Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. | МУ "ОКБЖКХ" МБУ "Люберецкое ДЭП" | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н. Покацкий Н.А. |
| 2 | Очистка внутридворовых территорий, проездов | Власов В.И. Чиркова Е.И. Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. | Управляющие организации, МБУ "Люберецкое ДЭП" | До 16 апреля | Руководители управляющих организаций, Покацкий Н.А. |
| 3 | Эстакады: промывка МБО, очистка прибордюрной части, окраска металлического ограждения, покраска борд.ров (1.бордюры вдоль дорог красить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2011 в черно-белый цвет, 2. борд.ры в остальных случаях красить в серый цвет, 3. новые и гранитные бордюры не красить, нанесение вертикальной и горизонтальной дорожной разметки, очистка дорожных знаков | Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. Плитов С.П. | МБУ "Люберецкое ДЭП" | До 16 апреля | Покацкий Н.А. |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | Власов В.И. Чиркова Е.И. Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. | МУ "ОКБЖКХ" МБУ "Люберецкое ДЭП" | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н. Покацкий Н.А. |
| 5 | Уборка территорий учебных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спорта, парков | Назарьева И.Г. Криворучко М.В. Сыров А.Н. | Управление образованием, Главные Врачи медицинских учреждений городского округа Люберцы, МУ "Люберецкий Парк культуры и отдыха", Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре | До 16 апреля | Бунтина В.Ю. Дмитриенко А.В. Орлов А.А. Сурков В.В. Носкова С.В. |
| 6 | Очистка фасадов жилых домов, зданий, сооружений и заборов (ограждений), подземных переходов, опор уличного освещения, оснований рекламных щитов и т.д. от несанкционированных объявлений | Власов В.И. Чиркова Е.И. Сорокин А.Е. Максимкин П.А. Андреев С.А. Сыров А.Н. Семенов А.М. Шиховцев О.С. | МУ "ОКБЖКХ", МБУ "Люберецкое ДЭП", Управляющие организации, Филиал АО "Мособлэнерго" Люберецкие электрические сети | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н., Руководители управляющих организаций, Левченко М.В., Собственники зданий, сооружений, объектов торговли и промышленности |
| 7 | Вырубка сухостоя | Власов В.И. Чиркова Е.И. Криворучко М.В. Сыров А.Н. Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. Максимкин П.А. Андреев С.А. | МУ "ОКБЖКХ" МБУ "Люберецкое ДЭП" Управляющие организации, учреждения образования, культуры, спорта, парков | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н., Покацкий Н.А., Орлов А.А., Носкова С.В., Сурков В.В., Руководители управляющих организаций |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников | Власов В.И. Чиркова Е.И. Бунтина В.Ю. Максимкин П.А. Андреев С.А. Криворучко М.В. Орлов А.А. | Управляющие организации, учреждения образования | До 16 апреля | Руководители управляющих организаций, руководители учреждений образования |
| 9 | Уборка мусора и покраска ограждений на кладбищах г.о. Люберцы | Сыров А.Н. Криворучко М.В. | "Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы Московской области" | До 11 апреля | Новиков К.В. |
| 10 | Побелка стволов деревьев (окрашивание стволов деревьев рекомендуется только в зонах с особыми санитарными условиями молодых и плодовых деревьев) | Власов В.И. Чиркова Е.И. Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. Максимкин П.А. Андреев С.А. | МУ "ОКБЖКХ" МБУ "Люберецкое ДЭП" Руководители управляющих компаний | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н., Покацкий Н.А., Руководители управляющих организаций |
| 11 | Покраска заборов (ограждений), фасадов, цоколей, предприятий промышленности и торговли | Сыров А.Н. Семенов А.М. | Предприятия и организация всех форм собственности | До 16 апреля | Руководители предприятий и организаций |
| 12 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с санитарными нормами объектов предприятий потребительского рынка и услуг (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.), включая нестационарные объекты торговли, сезонная замена витрин | Семенов А.М. | Организации потребительского рынка и услуг (собственники и арендаторы, осуществляющие торговую деятельность) | До 16 апреля | Руководители организаций потребительского рынка и услуг (собственники и арендаторы, осуществляющие торговую деятельность) |
| 13 | Выполнение текущего (ямочного) ремонта дорог, заездных карманов, придорожной полосы | Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. | МБУ "Люберецкое ДЭП" | До 07 апреля | Покацкий Н.А. |
| 14 | Приведение в порядок территорий над инженерными коммуникациями после зимних разрытий | Малышев Э.В. Пантелеев Ю.Н. Власов В.И. | АО "Люберецкий Водоканал", АО "Люберецкая Теплосеть", Филиал АО "Мособлэнерго", Люберецкие электрические сети и иные | До 16 апреля | Лирник П.Н., Пластинин А.Ю., Левченко М.В., и иные |
| 15 | Установка, ремонт и покраска металлических заборов (ограждений) на закрепленных территориях | Власов В.И. Чиркова Е.И. Сорокин А.Е. Шиховцев О.С. Максимкин П.А. Андреев С.А. | МУ "ОКБЖКХ" МБУ "Люберецкое ДЭП" Руководители управляющих компаний | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н., Покацкий Н.А., Руководители управляющих организаций |
| 16 | Устройство клумб и цветников | Власов В.И. Чиркова Е.И. Криворучко М.В. | МУ "ОКБЖКХ" МУ "Парк культуры и отдыха" | До 16 апреля | Ащеулов Д.Н., Орлов А.А. |
| 17 | Приведение в порядок зданий и сооружений, котельных, водозаборных узлов, ЦТП, ВНС, КНС, электроподстанций и т.д. | Власов В.И. Максимкин П.А. Андреев С.А. | АО "Люберецкий Водоканал", АО "Люберецкая Теплосеть", Филиал АО "Мособлэнерго", Люберецкие электрические сети и др. организации ЖКХ | До 16 апреля | Лирник П.Н., Пластинин А.Ю., Левченко М.В., и др. руководители |
| 18 | Очистка территорий ГСК, СНТ, прилегающих территорий, ограждений, ворот и т.д. | Сыров А.Н. | СНТ, ГСК | До 16 апреля | Председатели ГСК, СНТ |
| 19 | Наведение порядка на территориях, прилегающих к строительным площадкам, оборудование моек колес транспорта | Малышев Э.В. | Строительные организации | До 16 апреля | Руководители строительных организаций, инвесторы-застройщики |
| 20 | Проведение культурно-массовых мероприятий и чаепитий | Криворучко М.В. Семенов А.М. Максимкин П.А. Андреев С.А. | Комитет по культуре | 02 апреля (с 9.00 ч. До 15.00 ч.) 09 апреля (с 9.00 ч. До 15.00 ч.) 16 апреля (с 9.00 ч. До 16.00 ч.) 23 апреля (с 9.00 ч. До 15.00 ч.) | Носкова С.В. |
| 21 | Проведение парада техники | Сорокин А.Е. Власов В.И. Криворучко М.В. | МБУ "Люберецкое ДЭП", МУ "ОКБЖКХ" | 01 апреля (9.30 ч.) | Ащеулов Д.Н., Покацкий Н.А. |

Приложение 2

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 24.03.2022 № 1083-ПА

СОСТАВ

штаба для координации работ по проведению месячника благоустройства 
и субботников по санитарной очистке и благоустройству территории 
городского округа Люберцы в весенний период 2022 года

Руководитель штаба:

Власов Василий Иванович                                                 - Заместитель Главы администрации

Заместитель руководителя штаба:

Чиркова Елена Игоревна                                    - Начальник управления благоустройства

администрации городского округа Люберцы

Секретарь штаба:

Лукинов

Никита Сергеевич                                                                  - Ведущий специалист управления

благоустройства администрации

городского округа Люберцы

Члены штаба:

Криворучко

Михаил Владимирович                                                      - Заместитель Главы администрации

Семенов

Александр Михайлович                                                     - Заместитель Главы администрации

Тышкунова

Наталия Николаевна                                                          - Заместитель Главы администрации

Сыров

Андрей Николаевич                                                           - Заместитель Главы администрации

Сорокин

Александр Евгеньевич                                                       - Заместитель Главы администрации

Азизов

Мамед Кескинович                                                            - Генеральный директор АО «ЛГЖТ

Бражников

Павел Иванович                                                                             - Руководитель ОП Люберцы

Атаманов

Илья Викторович                                                                      - Начальник ОГИБДД

МУ МВД России «Люберецкое»

Преснов

Роман Дмитриевич                                                               - Начальник ОНД по Люберецкому

району Московской области

Романцев

Евгений Алексеевич                                                                 - Начальник МУ МВД России

«Люберецкое»

Златин

Евгений Борисович                                                       - Начальник территориального отдела

№ 15 Главного управления содержания

территорий Московской области

Куликов

Андрей Викторович                                          - Начальник Раменского территориального

отдела Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Московской области

Приложение 3

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 24.03.2022 № 1083-ПА

СПИСОК

ответственных должностных лиц по контролю за проведением месячника благоустройства и субботников по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Люберцы в весенний период 2022 года

| № П/П | Наименование территории | Ф.И.О. руководителя | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Округ № 1 | Езерский В.В. | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| 2 | Округ № 2 | Сыров А.Н. | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| 3 | Округ № 3 | Криворучко М.В. | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| 4 | Округ № 4 | Караваев В.М. | Начальник Управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы |
| 5 | Округ № 5 | Андреев С.А. | Начальник территориального управления Томилино - Октябрьский |
| 6 | Округ № 6 | Семенов А.М. | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| 7 | Округ № 7 | Власов В.И. | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| 8 | Округ № 8 | Малышев Э.В. | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| 9 | Округ № 9 | Максимкин П.А. | Начальник территориального управления Малаховка - Красково |

Приложение 4

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 24.03.2022 № 1083-ПА

| № П/П | Наименование учреждения | Адреса | ФИО и телефон ответственного лица | Виды работ | Пункты выдачи инвентаря (адрес) | Пункты питания (адрес) | Кол-во техники (ед.) | Количество инвентаря (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лопаты | Грабли | Тачки | Перчатки | Мусорные пакеты | Ведра | Краска | Кисти |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кол-во вывезенного мусора (м3.) | Кол-во бункеров (шт.) | Кол-во брендирования (ед.) | Кол-во человек | Адреса посадки зеленых насаждений | Кол-во посадочного материала с приложением схем посадки | Наименование зеленых насаждений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |