АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2023 № 1297-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности   
и отрасли обращения с отходами», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

от 31.10.2022 № 4367-ПА, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации   
и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить   
на заместителя Главы администрации Власова В.И.

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 31.03.2023 № 1297-ПА

Муниципальная программа: «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения   
с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Власов В.И. - Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | | | | | |
| 2. Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода» предусматривает обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» предусматривает обеспечение населения качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа Люберцы Московской области и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий Подпрограммы направленных на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. | | | | | |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» обеспечит организацию в границах городского округа газоснабжения населения, проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей. | | | | | |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на организацию деятельности администрации по реализации переданных полномочий по организации жилищного контроля и создания экономических условий для повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 50 963,90 | 50 963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 89 920,97 | 87 298,97 | 1 311,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 86 434,09 | 50 834,09 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 227 318,96 | 189 096,96 | 10 211,00 | 10 211,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

По состоянию на 01.01.2023 на территории городского округа Люберцы находится 81 котельная, 283,7 км сетей теплоснабжения, 28 ВЗУ, 45 КНС, 433,4 км сетей водоснабжения, 396,5 км сетей водоотведения.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере городского округа Люберцы существует ряд проблем:

* необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды;
* необходимость обеспечения жителей городского округа равными возможностям осуществления ими своих прав путём предоставления им сервисов цифровой инфраструктуры.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа проводится ряд мероприятий:

* осуществляется мониторинг и контроль за состоянием взаиморасчетов между поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;
* разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Люберцы;
* для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников, реконструкция и замена  сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* с целью повышения качества воды проводится реконструкция и ремонт объектов водоснабжения;
* производится содержание системы водоотведения;
* проводится мониторинг финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса;
* обеспечивается развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, в том числе социальной;
* обеспечивается безопасность эксплуатации внутриквартирного газового оборудования;

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

* повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
* повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения;
* совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;
* обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.
* обеспечение развития газификации.

Целями муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» - является обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы.

Достижение поставленных целей позволит:

- обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;

- повысить стандарты управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы;

- повысить энергетическую эффективность в системах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики;

- обеспечить безопасность использования внутриквартирного газового оборудования.

1. **Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем**

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

   повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

  повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

 совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

  обеспечение развития газификации;

  обеспечение безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых возможно достижение плановых показателей реализации Программы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф  и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Обращение | Процент | | - | 93 | | 93 | | 94 | 95 | | 96 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 1.F5.01.01 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | Отраслевой показатель | Процент | | - | | 100 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой показатель | Процент | | 66,7 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 3.05.01  3.05.02 |
| 4 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Отраслевой Приоритетный | Процент | | 39 | 41,6 | | 42,00 | | 43,00 | 44,00 | | 45,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 5.01.01,  5.01.02,  5.01.03,  5.01.04,  5.01.05,  5.01.06,  5.01.07,  5.01.08,  5.01.09 |
| 4.2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой Приоритетный | Процент | | 97,52 | 100 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 5.01.10 |
| 4.3. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа | Процент | | 90,97 | 90,97 | | 90,97 | | 90,97 | 90,97 | | 90,97 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 5.02.01 |
| 4.4. | Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | Отраслевой показатель | Процент | | 100 | 100 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 5.02.02 |
| 4.5. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | Процент | | 26,73 | 27,23 | | 33,00 | | 34,00 | 35,00 | | 36,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 5.03.01 |
| 5 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | Отраслевой показатель | Единица | | 1 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 6.01.02 |
| 6 | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Отраслевой показатель | | Тысяча рублей | 0,00 | 69 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 8.01.02 |
| 6.2 | Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Отраслевой показатель | | Единица | 0 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 8.02.05 |

Таблица 2

Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | |
| 1.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 2. | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | |
| 2.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) |
| 3. | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | |
| 3.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области |
| 4. | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | |
| 4.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) |
| 4.2. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 4.3. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета |
| 4.4. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля установленных автоматизированных систем контроля газа |
| 4.5. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. |
| 5. | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | |
| 5.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) |
| 6. | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | |
| 6.1. | Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ |
| 6.2. | Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | | | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | | Государственная автоматизированная система «Управление» | | | Ежегодная |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | Процент | | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ, (в том числе разработонных проетов) | | | Акты выполненных работ | Ежегодная |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | |
| 3.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Процент | | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;  N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | | | Ежеквартальная |
| 4 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | | | Ежегодная |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление». | | | Ежеквартальная |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | | | Ежеквартальная |
| 4.4 | Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | Процент | | Показатель определяется ка отношение фактически установленных автоматизированных систем контроля газа к плановому | Акты выполненных работ | | | Ежегодная |
| 4.5 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | | | Ежеквартальная |
| 5 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | |
| 5.1 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | Единица | | Значение показателя равно фактическому количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) в отчетном периоде | | Акты выполненных работ | | Ежеквартальная |
| 6 | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | |
| 6.1 | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Тысяча рублей | | Определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межведомственного трансферта, имеющего целевое назначение | | | Ежеквартальная |
| 6.2 | Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Единица | | Количество предписаний равно количеству, указанному в отчете, предоставляемому в уполномоченный орган | Реестр выданных предписаний | | | Ежеквартальная |

1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

| №  п/п | Наименование результата | Единица измерения | | | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений | № мероприятия | № подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных (реконструированных) ВЗУ | единиц | | | 1 | Определятся количеством ВЗУ которые были построены или реконтструированы в отчетном периоде | F5.01.01 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | |
| 2.1. | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, (в том числе разработаны проекты) | | единиц | - | | Определятся количеством канализационных коллекторов, канализационных насосных станций которые были построены или реконтструированы в отчетном периоде, (в том числе разработаны проекты) | 02.01 | 2 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | |
| 3.1. | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единиц | | | 1 | Значение результата определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». | 05.01 | 3 |
| 3.2. | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | единиц | | | 1 | Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. | 05.02 | 3 |
| 4. | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
| 4.1. | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.01 | 5 |
| 4.2. | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.02 | 5 |
| 4.3. | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления | км | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.03 | 5 |
| 4.4. | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.04 | 5 |
| 4.5. | Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.05 | 5 |
| 4.6. | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения | квадратный метр | | | 0 | Значение показателя определяется как общее площадь утепленных стен, кровель, чердачных помещений с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.06 | 5 |
| 4.7. | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 01.07 | 5 |
| 4.8. | Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС | км | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленных, замененных трубопроводов и арматуры с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально | 01.08 | 5 |
| 4.9. | Установлены аэраторы с регулятором расхода воды | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально | 01.09 | 5 |
| 4.10. | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально | 01.10 | 5 |
| 4.11. | Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 02.01 | 5 |
| 4.12. | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, | единиц | | | 3 970 | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 02.02 | 5 |
| 4.13. | Выдано актов «ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», о присвоении класса энергоэффективности | единиц | | | 0 | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. | 03.01 | 5 |
| 5. | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | |  |  |  | 02 |
| 5.1. | Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного | процент | | | 50 | Значение результата равно отношению фактически построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного количества в отчетном периоде | 01.02 | 6 |
| 6 | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | |  |  |  | 03 |
| 6.1 | Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ | тысяча рублей | | | 0,00 | Значение результата определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.02 | 8 |
| 6.2. | Доля обследованного газифицированного жилищного фонда (жилых помещений), в которых прошли мероприятия по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | процент | | | 0,00 | Значение результата определяется как отношение количества обследованного газифицированного жилищного фонда (жилых помещений), в которых прошли мероприятия по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом к плановому количеству | 02.05 | 8 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F5 Федеральный проект «Чистая вода» | 01.01.2023-31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 50 963,90 | 50 963,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 16 987,97 | 16 987,97 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 122,30 | 29 122,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 97 074,17 | 97 074,17 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.01.2023-31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 50 963,90 | 50 963,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 16 987,97 | 16 987,97 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 122,30 | 29 122,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 97 074,17 | 97 074,17 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие F5.01.01 Реконструкция ВЗУ г. Люберцы, поселок Калинина, 44 Б | 01.01.2023-31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 50 963,90 | 50 963,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 16 987,97 | 16 987,97 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 122,30 | 29 122,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 97 074,17 | 97 074,17 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструированных) ВЗУ, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 97 074,17 | 97 074,17 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 50 963,90 | 50 963,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 987,97 | 16 987,97 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 122,30 | 29 122,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | |
| 1.1. | Основное мероприятие F5 Федеральный проект «Чистая вода» | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие инженерной

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли

обращения с отходами

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 03.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 350,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 350,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 03.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 350,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 350,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, (в том числе разработаны проекты), ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 350,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 350,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

**Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

Таблица 1

| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 05  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 39 800,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 39 800,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 1.1. | Мероприятие 05.01.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 000,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 21 000,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV | |
| 5 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие 05.02.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 18 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |
| 5 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 39 800,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 39 800,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 05  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

**Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Таблица 1

| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | | 2026  год | | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | | | | | III | | | IV | | | | |
| 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | | | | III | | | | | IV | | |
| 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | II | | | | | | III | | | | IV | | | |
| 7,5 | 1,5 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светдиодные, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | II | | | | | | III | | | | | IV | | |
| 250 | 50 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 50 | | | 50 | 50 | | 50 | | 50 |
| 1.5. | Мероприятие 01.05.  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | II | | III | | | | | | | | | IV | |
| 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 01.06.  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | | | | | II | | III | | | | IV | | | | | |
| 250,00 | 50,00 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 |
| 1.7. | Мероприятие 01.07.  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | | | | | II | | III | | | | IV | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.8. | Мероприятие 01.08.  Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | | | | | II | | | | | III | | | | | | IV |
| 0,05 | 0,01 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,01 | | | | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| 1.9. | Мероприятие 01.09.  Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | | | | | | II | | | III | | | IV | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.10. | Мероприятие 01.10.  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверенны приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | | | | | III | | | IV | | | | | |
| 11 | 3 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| 2 | Основное мероприятие 02  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 229,20 | 8 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 8 229,20 | 8 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверенны общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | | | | | | II | | | III | | | | | | IV | | |
| 11 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 3 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 25.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 229,20 | 8 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 229,20 | 8 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | IV |
| 2 800 | 2 800 | 0 | | | | 2 000 | | | | | | | | | | 400 | | | | | | 400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01.  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области». | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Поданы заявления в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | | | | | | II | | | | III | | | | | IV | | |  |  | | |  |  |
| 25 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 8 229,20 | 8 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 229,20 | 8 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |
| 1.2. | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |
| 1.3. | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 932,59 | 8 932,59 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 932,59 | 8 932,59 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 932,59 | 8 932,59 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 932,59 | 8 932,59 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 8 932,59 | 8 932,59 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 932,59 | 8 932,59 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Таблица 1

| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем финансирования на реализацию отдельных мерприятий муниципальных программ, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 3 933,00 | 1 311,00 | | | | | 1 311,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 3 933,00 | 1 311,00 | | | | | 1 311,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 933,00 | 1 311,00 | | | | | 1 311,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля обследованного газифицированного жилищного фонда (жилых помещений), в которых прошли мероприятия по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | II | III | IV |
| 1,22 | 1,22 | 0,31 | 0,62 | 0,92 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 72 933,00 | 70 311,00 | | | | | 1 311,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 72 933,00 | 70 311,00 | | | | | 1 311,00 | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |
| 1.2. | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |