**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.04.2023 № 1349 - ПА

О внесении изменений в муниципальную программу

**городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022   
№ 4374-ПА изменения, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Врио заместителя Главы администрации Погребского Б.В.

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 05.04.2023 № 1349-ПА

Муниципальная программа: «Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Врио заместителя Главы администрации городского округа Люберцы Московской области  Б.В. Погребский | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. | | | | | | |
| 2. Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 г.г. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории округа. | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области». Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 928 965,27 | 721 671,64 | 6 488,04 | 200 805,59 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 777 613,82 | 1 111 675,26 | 814 698,32 | 877 601,90 | 486 819,17 | 486 819,17 |
| Внебюджетные средства | 66 448,00 | 66 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 773 027,09 | 1 899 794,90 | 821 186,36 | 1 078 407,49 | 486 819,17 | 486 819,17 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.**

Московская область является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (далее - Региональный проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Регионального проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Регионального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет это является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика городского округа Люберцы;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**Перечень видов работ, планируемых к выполнению**

Перечень видов планируемых к выполнению в рамках реализации муниципальной программы, на которые может быть предоставлены субсидии (межбюджетные трансферты) из бюджета Московской области:

- разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проверка сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организация производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное

- заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

**Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевых показателей | | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (Y.ХХ.ZZ) | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | | | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество благоустроенных общественных территорий | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 1,F2.02,  1,F2.03 | |
| 1.2. | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 1,01.02,  1,01.20 | |
| 1.3. | | Количество установленных детских, игровых площадок | | Обращение | Единица | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 1,01.03 | |
| 1.4. | | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 1,01.04,  1.01.22 | |
| 1.5. | | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | 1,01.09 | |
| 2. | | | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | Обращение | Единица | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,F2.01 |
| 2.2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 2 413,00 | 1 743,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.01 |
| 2.3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | | | Отраслевой показатель | Единица | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.02 |
| 2.4 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.02 |
| 2.5 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 593 996,10 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.01, 2,01.16 |
| 2.6 | Замена детских игровых площадок | | | Отраслевой показатель | Единица | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.20 |
| 2.7 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | | | Отраслевой показатель | Единица | 49 | 141 | 68 | 68 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,03.01 |
| 2.8 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | | | Отраслевой показатель | Единица | 1 333 | 786 | 800 | 800 | 800 | 800 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.22 |
| 2.9 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2,01.21 |
| 2.10 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | | | Отраслевой показатель | Единица | 465 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | 2, 01.03 |

Таблица 2

Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | |
| 1.1. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) |
| 1.3 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество установленных детских, игровых площадок |
| 1.4 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству |
| 1.5. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | |
| 2.1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2.2. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 2.3. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |
| 2.4. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.5. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств |
| 2.6. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Замена детских игровых площадок |
| 2.7. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах |
| 2.8. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| 2.9 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением |
| 2.10 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Ежеквартально |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Процент | Показатель рассчитывается в процентах, следующим образом:  М%= Мв/ Мк\*100%, где:  М% - процент выполненных работ;  Мв - количество благоустроенных территорий;  Мк - количество территорий по контракту. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 1.3. | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 1.4. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 1.5. | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных территорий с привлечением субсидии из бюджета Московской области, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Интернет-портал «Добродел», обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Ежеквартально |
| 2.2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Ежеквартально |
| 2.3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 2.4. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 2.5. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Схемы уборки территории | Ежеквартально |
| 2.6. | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 2.7. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 2.8. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 2.9 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 2.10 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | Предписания | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений | № мероприятия | № подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | |
| 1.1. | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | 0 | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. | 01.02 | 1 |
| 1.2. | Доля установленных детских, игровых площадок | процент | 100 | Значение определяется как отношение фактически установленных детских, игровых площадок к плановому количеству | 01.03 | 1 |
| 1.3. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии. | шт. | 0 | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах. | 01.04 | 1 |
| 1.4. | [Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | 415 | Показатель рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.  Д%= Дв/ Дк \* 100 %  Д% - процент выполненных работ;  Дв - количество, вырубленных, опиленных деревьев;  Дк - количество деревьев по контракту | 01.20 | 1 |
| 1.5. | [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | 9284 | Показатель определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период. | 01.20 | 1 |
| 1.6. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | 2 | Результат определяется из количества завершенного благоустройства территорий | 01.20 | 1 |
| 1.7. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета | шт. | 2 | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах | 01.22 | 1 |
| 1.8. | Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | процент | 0 | Значение определяется отношением благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, к плановому количеству. | 01.09 | 1 |
| 1.9. | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | 2 | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. | F2.02 | 1 |
| 1.10. | Благоустроены скверы | ед. | 0 | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. | F2.03 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | |
| 2.1. | Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | процент | 142,95 | Значение определяется отношением отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов к плановому | 01.01 | 2 |
| 2.2. | Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | процент | 100 | Значение показателя определяется отношением фактического количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия, в том числе с участием средств местного бюджета к плановому количеству | 01.02 | 2 |
| 2.3. | Количество действующих административных комиссий | ед. | 1 | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 01.03 | 2 |
| 2.4. | Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | процент | 100 | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа | 01.16 | 2 |
| 2.5. | Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок | процент | 100 | Фактическое достижение результата определяется как отношение количества детских, игровых площадок, замененных и модернизированных в отчетном периоде к плановому. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. | 01.20 | 2 |
| 2.6. | Количество светильников | ед. | 16 481 | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | 01.21 | 2 |
| 2.7. | Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества | процент | 19,99 | Значение определяется отношением фактически замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения к плановому в отчетном периоде | 01.22 | 2 |
| 2.8. | [Доля отремонтированных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)  подъездов, процент | процент | 100 | Значение определяется отношением фактически отремонтированным подъездам  к плановому количеству в отчетном году | 03.01 | 2 |
| 2.9. | Доля выполненных ремонтов дворовых территорий, | процент | 100 | Значение определяется отношением фактически благоустроенных дворовых территорий к плановому | F2.01 | 2 |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 437 492,83 | 437 492,83 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 692 731,82 | 264 181,94 | | | | | | | | | | | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 130 224,65 | 701 674,77 | | | | | | | | | | | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Благоустройство лесопарковых зон | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 185 238,49 | 185 238,49 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 782,95 | 88 782,95 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 274 021,44 | 274 021,44 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 17 946,00 | 17 946,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 874,00 | 41 874,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 59 820,00 | 59 820,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля установленных детских, игровых площадок, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 100 | 100 | 0 | 50 | | | | 100 | | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.04 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 6 783,67 | 6 783,67 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 828,59 | 15 828,59 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 22 612,26 | 22 612,26 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 22 | 22 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.09 Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 08.03.2023-30.11.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 227 524,67 | 227 524,67 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 975,01 | 11 975,01 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 239 499,68 | 239 499,68 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | III | | | IV |
| 100 | 100 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 508 865,18 | 90 315,30 | | | | | | | | | | | 102 137,47 | 102 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 508 865,18 | 90 315,30 | | | | | | | | | | | 102 137,47 | 102 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| [Количество аварийных и сухостойных деревьев, подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 2 000 | 400 | 50 | 100 | | | | 200 | | | 50 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 7 500 | 1500 | 0 | 750 | | | | 750 | | | 0 | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Мероприятие 01.22  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 01.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 406,09 | 15 406,09 | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 25 406,09 | 15 406,09 | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | III | | | IV | | |
| 33 | 23 | 0 | 0 | | | 0 | | | 23 | | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 413 657,92 | 219 024,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 194 633,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 198 262,08 | 104 976,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 93 286,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 611 920,00 | 324 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 287 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.02 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 264 937,92 | 178 464,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 126 982,08 | 85 536,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 391 920,00 | 264 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 148 720,00 | 40 560,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 108 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 71 280,00 | 19 440,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 220 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | | | | III | | | IV | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | | | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 1 742 144,65 | 1 025 674,77 | | | | | | | | | | | 107 137,47 | 395 057,47 | 107 137,47 | 107 137,47 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 851 150,75 | 656 516,83 | | | | | | | | | | | 0,00 | 194 633,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 890 993,90 | 369 157,94 | | | | | | | | | | | 107 137,47 | 200 423,55 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2023 -31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 20 203,10 | 18 773,10 | | | | | | | | | | | | | | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 859 007,27 | 720 286,96 | | | | | | | | | | | | | | | 704 793,89 | 674 563,02 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 879 210,37 | 739 060,06 | | | | | | | | | | | | | | | 705 508,89 | 675 278,02 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 424,77 | 1 424,77 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 682,88 | 682,88 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 107,65 | 2 107,65 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | | II | | III | | | | IV | | |
| 100 | 100 | 0 | | | | | 0 | | 100 | | | | 100 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 16 633,33 | 16 633,33 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 972,20 | 7 972,20 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 24 605,53 | 24 605,53 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | | II | | III | | | | IV | | |
| 100 | 100 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 100 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 145,00 | 715,00 | | | | | | | | | | | | | | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 145,00 | 715,00 | | | | | | | | | | | | | | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество действующих административных комиссий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | III | | | | IV |
| 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие 01.16 Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 152 554,17 | 511 914,34 | | | | | | | | | | | | | | | 652 671,06 | 525 910,47 | 231 029,15 | 231 029,15 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 152 554,17 | 511 914,34 | | | | | | | | | | | | | | | 652 671,06 | 525 910,47 | 231 029,15 | 231 029,15 |
| Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | III | | | | | IV | |
| 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | 01.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 74 369,70 | 74 369,70 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 74 369,70 | 74 369,70 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | II | | | | III | | | | | IV | |
| 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 01.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 543 388,32 | 125 307,84 | | | | | | | | | | | | | | | 32 122,83 | 128 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 543 388,32 | 125 307,84 | | | | | | | | | | | | | | | 32 122,83 | 128 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 |
| Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | III | | | | | IV |
| 16481 | 16481 | 4120 | | | | 4120 | | | | 4121 | | | | | 4120 | 4113 | 16481 | 16481 | 16481 |
| 1.7. | Мероприятие 01.22  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 01.02.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 040,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 80 040,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | | II | | | | III | | | IV | | |
| 100 | 100 | 0 | | | | 20 | | | | 60 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Основное  мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 22 459,42 | 11 229,71 | | | | | | | | | | | | | | | 5 773,04 | 5 456,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 764,58 | 5 382,29 | | | | | | | | | | | | | | | 2 766,96 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 66 448,00 | 66 448,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 99 672,00 | 83 060,00 | | | | | | | | | | | | | | | 8 540,00 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 22 459,42 | 11 229,71 | | | | | | | | | | | | | | | 5 773,04 | 5 456,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 764,58 | 5 382,29 | | | | | | | | | | | | | | | 2 766,96 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 66 448,00 | 66 448,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 99 672,00 | 83 060,00 | | | | | | | | | | | | | | | 8 540,00 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Доля отремонтированных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)  подъездов, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | | II | | | | | | III | | IV | | |
| 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | | | | 60 | | 100 | | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 35 152,00 | 35 152,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 848,07 | 16 848,07 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 52 000,07 | 52 000,07 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие F2.01 Ремонт дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 35 152,00 | 35 152,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 848,07 | 16 848,07 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 52 000,07 | 52 000,07 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля выполненных ремонтов дворовых территорий, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | | II | | | | III | | | | IV | | | |
| 100 | 100 | 0 | | 40 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 3 030 882,44 | 874 120,13 | | | | | | | | | | | | | | | 714 048,89 | 683 350,02 | 379 681,70 | 379 681,70 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 77 814,52 | 65 154,81 | | | | | | | | | | | | | | | 6 488,04 | 6 171,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 886 619,92 | 742 517,32 | | | | | | | | | | | | | | | 707 560,85 | 677 178,35 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| Внебюджетные средства | 66 448,00 | 66 448,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 1.2 | Основное мероприятие  F2 Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | |
| 2.1. | Основное мероприятие 01  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 2.2. | Основное мероприятие 03  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 2.3. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджетаМосковской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.02подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 286 117,92 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 482,54 | Средства бюджета Московской области | 178 464,00 | 178 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 635,38 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 536,00 | 85 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 117,92 | Итого: | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Летний парк по адресу:  р.п.Малаховка, ул.Театральный проезд,  д.1 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025­  15.10.2025 | 18.10.2025 | 127 920,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 264 937,92 | 178 464,00 | 0,00 | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 126 982,08 | 85 536,00 | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 391 920,00 | 264 000,00 | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.03  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Сквер по адресу: г.о.Люберцы, Октябрьский проспект 8к1 | - | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 60 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 40 560,00 | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Сквер Победы по адресу: пос.Красково, ул.Карла Маркса, д.117/16 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 40 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Сквер по адресу: р.п. Октябрьский ,мкр.Западный, вблизи д.1 к.2 по ул.Школьная |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 40 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Сквер по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.150 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 80 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 148 720,00 | 40 560,00 | 0,00 | 108 160,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 71 280,00 | 19 440,00 | 0,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 220 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022­  31.05.2023 | 01.06.2023 | 612 762,39 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 237 118,66 | Средства бюджета Московской области | 185 238,49 | 185 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 622,29 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 782,95 | 88 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 338 740,95 | Итого: | 274 021,44 | 274 021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 185 238,49 | 185 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 782,95 | 88 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 274 021,44 | 274 021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.03  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, д.Марусино, Заречная ул, д.33 к.7 | - | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 198,50 | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.24/2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 198,50 | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 198,50 | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, п.Красково, Карла Маркса ул., д.117/16,117/12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, р.п.Малаховка, Безымянный тупик, д.6/1 и 6/2. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул.Парковая, д.1/18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Проспект Победы,д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 198,50 | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.8. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, р.п.Малаховка, ул.Малаховская, д.10,12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 17 946,00 | 17 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 874,00 | 41 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 59 820,00 | 59 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01  
подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Калараш, д.11 | - | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 1 757,07 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 187,77 | 1 187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 569,30 | 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 757,07 | 1 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Черемухина д.8 к.1, д.8 к.2, д.10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 7 580,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 124,08 | 5 124,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 455,92 | 2 455,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 7 580,00 | 7 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о. Люберцы, г. Люберцы,ул. Толстого, 5, 7, 9А |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 12 196,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 244,49 | 8 244,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 951,51 | 3 951,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 12 196,00 | 12 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.23, д.25 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 3 119,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 108,44 | 2 108,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 010,56 | 1 010,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 3 119,00 | 3 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул. Назаровская д 1; ул. Черёмухина, д. 22 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 1 584,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 070,78 | 1 070,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 513,22 | 513,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, пос.Калинина, д.38, д40 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 4 160,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 812,16 | 2 812,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 347,84 | 1 347,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, 3, 5 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 8 958,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 055,60 | 6 055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 902,40 | 2 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 958,00 | 8 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.8. | г. Люберцы, ВУГИ 3, 4, 5, 6, 7. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 6 098,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 122,24 | 4 122,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 975,76 | 1 975,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 098,00 | 6 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, проспект Победы, д.5 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 |  | 6 548,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 426,44 | 4 426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 121,56 | 2 121,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 548,00 | 6 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 35 152,00 | 35 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 848,07 | 16 848,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 52 000,07 | 52 000,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.09

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Красково г.о. Люберцы, п.Малаховка, ул.Вокзальная, ул.1-я Первомайская, ул.Калинина. | 330 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 30 639,92 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 991,25 | Средства бюджета Московской области | 27 116,66 | 27 116,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104,81 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 427,20 | 1 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 096,06 | Итого: | 28 543,86 | 28 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Малаховка г.о. Люберцы, п. Малаховка,  ул. Шоссейная, ул. Рельсовая, Театральный пр-д.. | 465 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 48 924,34 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 868,14 | Средства бюджета Московской области | 41 609,98 | 41 609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 256,22 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 124,36 | Итого: | 43 799,98 | 43 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Томилино г.о. Люберцы, п. Томилино,  ул. Никитина, ул.Пушкина, ул.Кольцова. | 250 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 16 826,14 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 843,70 | Средства бюджета Московской области | 14 141,13 | 14 141,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97,04 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 744,27 | 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 940,74 | Итого: | 14 885,40 | 14 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Уътомская г.о. Люберцы, г. Люберцы,  ул. Колхозная, ул.Карла Либкнехта. | 505 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 71 287,12 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 570,07 | Средства бюджета Московской области | 62 152,68 | 62 152,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 293,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 271,20 | 3 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 863,24 | Итого: | 65 423,88 | 65 423,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Панки г.о. Люберцы ,г. Люберцы,  ул. Электрификации. | 1000 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 56 495,81 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 938,29 | Средства бюджета Московской области | 51 732,72 | 51 732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102,02 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 722,78 | 2 722,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 040,31 | Итого: | 54 455,50 | 54 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Люберцы-1 г.о. Люберцы ,г. Люберцы,  ул. Волковская, ул. Инициативная. | 310 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 42 326,41 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 438,57 | Средства бюджета Московской области | 30 771,50 | 30 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 496,78 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 619,56 | 1 619,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 935,35 | Итого: | 32 391,06 | 32 391,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 227 524,67 | 227 524,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 975,01 | 11 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 239 499,68 | 239 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 03.01

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| **№ п/п** | **Наименование городского округа** | **Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон)** | **Улица** | **№ дома** | **№ корпуса** | **Этажность** | **№ подъезда, в котором будет производится ремонт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 1 |
| 2 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 2 |
| 3 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 3 |
| 4 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 4 |
| 5 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 1 |
| 6 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 2 |
| 7 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 3 |
| 8 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 4 |
| 9 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 1 |
| 10 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 2 |
| 11 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 3 |
| 12 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 4 |
| 13 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 1 |
| 14 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 2 |
| 15 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 3 |
| 16 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 4 |
| 17 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 25 | - | 5 | 1 |
| 18 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 25 | - | 5 | 2 |
| 19 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 25 | - | 5 | 3 |
| 20 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 25 | - | 5 | 4 |
| 21 | городской округ Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 4 | 4 | 1 |
| 22 | городской округ Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 4 | 4 | 2 |
| 23 | городской округ Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 24 | городской округ Люберцы | д. Марусино | Заречная | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Константинова | 37 | - | 3 | 1 |
| 26 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Константинова | 37 | - | 3 | 2 |
| 27 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Пушкина | 24 | - | 3 | 1 |
| 28 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Пушкина | 24 | - | 3 | 2 |
| 29 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 59 |  | 5 | 1 |
| 30 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 59 |  | 5 | 2 |
| 31 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 59 |  | 5 | 3 |
| 32 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 59 |  | 5 | 4 |
| 33 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 56 |  | 5 | 1 |
| 34 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 56 |  | 5 | 2 |
| 35 | городской округ Люберцы | р.п. Малаховка | Быковское ш. | 37 |  | 5 | 4 |
| 36 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Пролетарская | 1 |  | 3 | 1 |
| 37 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Пролетарская | 1 |  | 3 | 2 |
| 38 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Пролетарская | 1 |  | 3 | 3 |
| 39 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Пролетарская | 1 |  | 3 | 4 |
| 40 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 3 | - | 12 | 4 |
| 41 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 3 | - | 12 | 5 |
| 42 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 80 |  | 17 | 1 |
| 43 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 1 |
| 44 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 2 |
| 45 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 3 |
| 46 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 4 |
| 47 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 1 |
| 48 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 2 |
| 49 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 3 |
| 50 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 4 |
| 51 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 1 |
| 52 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 2 |
| 53 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 3 |
| 54 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 1 |
| 55 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 2 |
| 56 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 1 |
| 57 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 2 |
| 58 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 3 |
| 59 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 4 |
| 60 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 5 |
| 61 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 1 |
| 62 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 2 |
| 63 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 3 |
| 64 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 4 |
| 65 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 5 |
| 66 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 6 |
| 67 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 50 |  | 9 | 1 |
| 68 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 1 |
| 69 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 2 |
| 70 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 3 |
| 71 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 4 |
| 72 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 1 |
| 73 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 2 |
| 74 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 3 |
| 75 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 1 |
| 76 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 2 |
| 77 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 3 |
| 78 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 1 |
| 79 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 2 |
| 80 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 2 |
| 81 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 3 |
| 82 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 83 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 84 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 85 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 4 |
| 86 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20 | 23 | 5 | 1 |
| 87 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20 | 23 | 5 | 2 |
| 88 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20 | 23 | 5 | 3 |
| 89 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20 | 23 | 5 | 4 |
| 90 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 15 |  | 14 | 1 |
| 91 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 1 |
| 92 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 2 |
| 93 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 3 |
| 94 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 4 |
| 95 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 1 |
| 96 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 2 |
| 97 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 3 |
| 98 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 4 |
| 99 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 1 |
| 100 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 2 |
| 101 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 3 |
| 102 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 1 |
| 103 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 2 |
| 104 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 3 |
| 105 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 4 |
| 106 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 1 |
| 107 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 2 |
| 108 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 3 |
| 109 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/9 |  | 3 | 1 |
| 110 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 7 |  | 16 | 1 |
| 111 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 1 |
| 112 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 2 |
| 113 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 1 |
| 114 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 2 |
| 115 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 3 |
| 116 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/7 |  | 3 | 1 |
| 117 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 3 |
| 118 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 4 |
| 119 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 4 |
| 120 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 5 |
| 121 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 1 |
| 122 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 2 |
| 123 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 1 |
| 124 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 2 |
| 125 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 3 |
| 126 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 2 |
| 127 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 3 |
| 128 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7А |  | 12 | 1 |
| 129 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7Б |  | 12 | 1 |
| 130 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 1 |
| 131 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 2 |
| 132 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 3 |
| 133 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 4 |
| 134 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 17А |  | 12 | 1 |
| 135 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 1 |
| 136 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 2 |
| 137 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 3 |
| 138 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 4 |
| 139 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 5 |
| 140 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 6 |
| 141 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 10 |  | 9 | 1 |