**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.04.2024 № 1766-ПА

**г. Люберцы**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**городского округа Люберцы Московской области**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4375-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить   
на заместителя Главы Малышева Э.В.

Глава городского округа В.М. Волков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕрждена  Постановлением администрации  муниципального образования  городской округ Люберцы  Московской области  от 27.04.2024 № 1766-ПА  Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:  «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»  Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области  «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Люберцы Московской области  Э.В. Малышев | | | | | | | Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.  2. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа Люберцы. | | | | | | | Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. | | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 годы | | | | | | | Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | 7. Обеспечивающая подпрограмма | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | | | | | | | Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования.  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции  и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг | | | | | | | Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта.  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Люберцы путем строительства (реконструкции) объектов спорта. Обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Повышение обеспеченности населения городского округа Люберцы объектами спортивной инфраструктуры | | | | | | | Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма.  Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение деятельности  МУ «Управление капитального имущества» городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | Средства федерального бюджета | 45 328,10 | 0,00 | 45 328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | 2 934 086,35 | 885 623,83 | 1 746 739,04 | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета городского округа Люберцы | 893 820,82 | 186 541,59 | 611 201,62 | 57 181,96 | 38 895,65 | 0,00 | | Всего, в том числе по годам: | 3 873 235,27 | 1 072 165,42 | 2 403 268,76 | 358 905,44 | 38 895,65 | 0,00 | |

**1. Краткая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство, реконструкция и капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования, реконструкции и капитального ремонта существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Наиболее острой является ситуация, связанная со строительством социальных объектов в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2027 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования   
и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие   
с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основными целями реализации Программы является:

- повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения;

- модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа Люберцы.

Достижение поставленных целей осуществляется путем строительства объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и спортивных сооружений, проведение капитального ремонта в существующих зданиях общеобразовательных организаций за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы с учетом ранее достигнутых итогов,   
а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет. Для этого планируется строительство объектов дошкольного образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Развитие имеющейся инфраструктуры системы образования будет осуществляться путем реконструкции   
и проведения капитального ремонта существующих зданий общеобразовательных учреждений в целях повышения качества предоставления образовательных услуг.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования и спорта, что наличие свободных мест в детских садах, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

Для недопущения проблем, связанных с риском недофинансирования муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств необходимо внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Для проблем, связанных с высоким ростом численности детей, требующих увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры, необходимо развивать сеть организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.

Приложение №1

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.  Базовое значение за 2022 год – 0 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.  Базовое значение за 2022 год – 0 |
| 3 | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единиц | Значения результата определяется исходя из количества выполненных капитальных ремонтов в существующих зданиях общеобразовательных организаций.  Источник данных: Источник данных: подписанный Заказчиком (МУ «Управление капитального строительства») акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 4 | 3 | 07 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | единиц | Значения результата определяется исходя из количества отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания.  Источник данных: подписанный ответственным лицом общеобразовательной организации акт приема-передачи средств обучения и воспитания. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 5 | 3 | 07 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единиц | Значения результата определяется исходя из количества выполненных проектов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций.  Источник данных: подписанный Заказчиком (МУ «Управление капитального строительства») акт приема-передачи проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 6 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | Значения результата определяется исходя из количества благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт.  Источник данных: подписанный Заказчиком (МУ «Управление капитального строительства») акт приемки в эксплуатацию объектов благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 7 | 5 | Р5 | 01 | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.  Базовое значение за 2022 год - 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01.2023  -  20.12.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета  Московской области | 1 896 741,  32 | 720 379,  83 | 874 638,01 | | | | | | | | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 233 499,39 | 71 288,05 | 136 022,88 | | | | | | | | 26 188,46 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 130 240,  71 | 791 667,  88 | 1 010 660,89 | | | | | | | | 327 911,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023  -  20.12.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 1 509 768, 83 | 333 407, 34 | 874 638,01 | | | | | | | | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 212 592,41 | 50 381, 07 | 136 022,88 | | | | | | | | 26 188,46 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 722 361, 24 | 383 788, 41 | 1 010 660,89 | | | | | | | | 327 911,94 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квар  тал | 1  полу  годие | | | 9 месяцев | | 12  месяцев |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.2023  -  31.10.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,  98 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 407 879,47 | 407 879,  47 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квар  тал | | 1  полу  годие | 9  меся  цев | | 12  меся  цев | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 07 Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 15.03.2024  -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 45 328,10 | 0,00 | 45 328,10 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 125 174,38 | 0,00 | 125 174,38 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 26 020,03 | 0,00 | 26 020,03 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 196 522,51 | 0,00 | 196 522,51 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 07.01  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразователь-ных организаций | 15.03.2024  -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 36 828,10 | 0,00 | 36 828,10 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 95 370,25 | 0,00 | 95 370,25 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 608,53 | 0,00 | 17 608,53 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 149 806,88 | 0,00 | 149 806,88 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразователь-ных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квар  тал | | 1  полу  годие | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| 2 | - | 2 | 0 | | 0 | 2 | | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 07.02  Оснащение отремонтированных зданий общеобразователь-ных организаций средствами обучения и воспитания | 15.03.2024  -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 5 160,71 | 0,00 | 5 160,71 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,86 | 0,00 | 1 517,86 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15 178,57 | 0,00 | 15 178,57 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразователь-ных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квар  тал | | 1  полу  годие | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| 1 | - | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 07.03  Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-ных организаций | 15.03.2024  -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 8 037,12 | 0,00 | 8 037,12 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 893,02 | 0,00 | 893,02 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 930,14 | 0,00 | 8 930,14 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-ных организаций в Московской области, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квар  тал | | 1  полу  годие | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| 1 | - | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 07.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразователь-ных организаций,  в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 15.03.2024  -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета  Московской области | 16 606,30 | 0,00 | 16 606,30 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 000,62 | 0,00 | 6 000,62 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 22 606,92 | 0,00 | 22 606,92 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены территории муниципальных общеобразователь-ных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квар  тал | | 1  полу  годие | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| 2 | - | 2 | 0 | | 0 | 2 | | 2 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 2 326 763, 22 | 791 667,  88 | 1 207 183,40 | | | | | | | | 327 911,94 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 45 328,10 | 0,00 | 45 328,10 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 021 915, 70 | 720 379,  83 | 999 812,39 | | | | | | | | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 259 519, 42 | 71 288,  05 | 162 042,91 | | | | | | | | 26 188,46 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |
| 2 | Основное мероприятие 07 Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771, 44 | Итого: | 1 722 361,24 | 383 788,  41 | 1 010 660, 89 | 327 911,  94 | 0,00 |
| 175 598,  56 | Средства бюджета Московской области | 1 509 768,83 | 333 407,  34 | 874 638,  01 | 301 723,  48 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 212 592,41 | 50 381,  07 | 136 022,  88 | 26 188,  46 | 0,00 |
| 1.1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01.22  -  20.12.25 | 17.03.26 | 541 444,02 | 49 137,23 | Итого: | 485 606,29 | 124 766,  60 | 326 247,  69 | 34 592,  00 | 0,00 |
| 34 396,06 | Средства бюджета Московской области | 334 851,63 | 87 336,  62 | 224 445,  47 | 23 069,  54 | 0,00 |
| 14 741,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 150 754,66 | 37 429,  98 | 101 802,  22 | 11 522,  46 | 0,00 |
| X | X | В том числе на СМР не учтенные в ранее согласованную сметную стоимость | X | X | X | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 611,30 | 0,00 | 5 611,30 | 0,00 | 0,00 |
| X | X | кроме того: строительный контроль \* | X | X | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22  -  06.06.25 | 01.09.25 | 1 385 389,  16 | 148 634,  21 | Итого: | 1 236 754,95 | 259 021,  81 | 684 413,  20 | 293 319,  94 | 0,00 |
| 141 202,  50 | Средства бюджета Московской области | 1 174 917,20 | 246 070,  72 | 650 192,  54 | 278 653,  94 | 0,00 |
| 115 028,  00 | в том числе:  за счет ифраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 245 000,00 | 245 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 174,50 | в том числе:  за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 929 917,20 | 1 070,72 | 650 192,  54 | 278 653,  94 | 0,00 |
| 7 431,71 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 61 837,75 | 12 951,  09 | 34 220,66 | 14 666,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,  44 | Всего: | 1 722 361,24 | 383 788,  41 | 1 010 660, 89 | 327 911,  94 | 0,00 |
| 175 598,  56 | Средства бюджета Московской области | 1 509 768,83 | 333 407,  34 | 874 638,  01 | 301 723,  48 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 212 592,41 | 50 381,  07 | 136 022,  88 | 26 188,  46 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | X | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 1 722 361,24 | 383 788,  41 | 1 010 660, 89 | 327 911,  94 | 0,00 |
| 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 1 509 768,83 | 333 407,  34 | 874 638,  01 | 301 723,  48 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 212 592,41 | 50 381,  07 | 136 022,  88 | 26 188,  46 | 0,00 |
| Кроме того строительный контроль | | X | Х | Х | Х | Х | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 760 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Итого: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область,  Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22  -  31.10.23 | 16.11.23 | 630 329,47 | 222 450,00 | Итого: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 |
| 187 904,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 217 551,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| 23 423,50 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 169 421,49 | 169 421,49 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
| Х | Х | В том числе на корректировку проектной, сметной и рабочей документации | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 388 396,44 | 388 396,44 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 981,93 | 20 981,93 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24\*  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Итого: | 149 806,88097 | 149 806,88097 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
| 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 95 370,25037 | 95 370,25037 | 0,00000 |
| 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 608,5306 | 17 608,5306 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №46 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области,  Московская область,  г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1 | 2367,1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23 –  01.09.24 | 01.09.23 | 193 254,42268 | 162 081,17071 | Итого: | 31 173,25197 | 31 173,25197 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 25 428,08429 | 25 428,08429 | 0,00000 |
| 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 745,16768 | 5 745,16768 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Итого: | 31 173,25197 | 31 173,25197 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 25 428,08429 | 25 428,08429 | 0,00000 |
| 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 745,16768 | 5 745,16768 | 0,00000 |
| 1.2 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 | 1344,9 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 –  01.09.24 | 01.09.24 | 118 633,62900 | 0,00000 | Итого: | 118 633,62900 | 118 633,62900 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 69 942,16608 | 69 942,16608 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 863,36292 | 11 863,36292 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 118 633,62900 | 118 633,629000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 69 942,16608 | 69 942,16608 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 863,36292 | 11 863,36292 | 0,00000 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Всего: | 149 805,98829 | 149 805,98829 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
| 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 95 370,25037 | 95 370,25037 | 0,00000 |
| 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 607,63792 | 17 607,63792 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Всего: | 149 805,98829 | 149 805,98829 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
| 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 95 370,25037 | 95 370,25037 | 0,00000 |
| 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 607,63792 | 17 607,63792 | 0,00000 |

\* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |

риложение № 6

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24\*  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | 01.01.24 –  01.09.24 | 01.09.24 | 15 178,57143 | 0,00000 | Итого: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |

\* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24\*  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 8 930,13600 | 8 930,13600 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 037,12200 | 8 037,12200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 893,01400 | 893,01400 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 –  01.09.24 | 01.09.24 | 8 930,13600 | 0,00000 | Итого: | 8 930,13600 | 8 930,13600 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 037,12200 | 8 037,12200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 893,01400 | 893,01400 | 0,00000 |
| в том числе: проектные и изыскательские работы | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 8 930,13600 | 8 930,13600 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 037,12200 | 8 037,12200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 893,01400 | 893,01400 | 0,00000 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 8 930,13600 | 8 930,13600 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 037,12200 | 8 037,12200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 893,01400 | 893,01400 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 8 930,13600 | 8 930,13600 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 037,12200 | 8 037,12200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 893,01400 | 893,01400 | 0,00000 |

\* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24\*  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Итого: | 22 606,92300 | 22 606,92300 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 606,30300 | 16 606,30300 | 0,00000 |
| 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 000,62000 | 6 000,62000 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №46 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области,  Московская область,  г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23 –  01.09.24 | 01.09.23 | 18 827,64100 | 10 000,00000 | Итого: | 8 827,641 | 8 827,641 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 204,950 | 4 204,950 | 0,00000 |
| 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 622,691 | 4 622,691 | 0,00000 |
| в том числе: благоустрой  ство территории | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Итого: | 8 827,641 | 8 827,641 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 204,950 | 4 204,950 | 0,00000 |
| 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 622,691 | 4 622,691 | 0,00000 |
| 1.2 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 –  01.09.24 | 01.09.24 | 13 779,28200 | 0,00000 | Итого: | 13 779,28200 | 13 779,28200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 401,353 | 12 401,353 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 377,929 | 1 377,929 | 0,00000 |
| в том числе: благоустрой  ство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 13 779,28200 | 13 779,28200 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 401,353 | 12 401,353 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 377,929 | 1 377,929 | 0,00000 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Всего: | 22 606,92300 | 22 606,92300 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 606,30300 | 16 606,30300 | 0,00000 |
| 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 000,62000 | 6 000,62000 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Всего: | 22 606,92300 | 22 606,92300 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 606,30300 | 16 606,30300 | 0,00000 |
| 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 000,62000 | 6 000,62000 | 0,00000 |

\* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 12.12.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 702,51 | 7 602,51 | 1 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 702,51 | 7 602,51 | 1 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 12.12.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 702,51 | 7 602,51 | 1 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 702,51 | 7 602,51 | 1 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,  20 | 407 519,49 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 409  846,34 | 255 400,20 | 1 154 446, 14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,  20 | 407 519,49 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 409  846,34 | 255 400,20 | 1 154 446, 14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9 месяцев | 12  месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 1 418 548,85 | 263 002,71 | 1 155 546, 14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 506 378,20 | 97 758,  71 | 408 619,49 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной подпрограммы 5«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |
| 2 | Основное мероприятие Р5  Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 10

муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классифика-тором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Итого: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202 | 182 чел./см. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 18.01.22  -  13.12.24 | 15.02.25 | 1 500 000,00 | 90 153,66 | Итого: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 58 328,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 162 244,00 | 165 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 746 926, 65 | 0,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |
| Всего по перечню | | X | Х | Х | Х | X | 90 153,66 | Всего: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Всего: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 10.02.2023 -  31.12.2027 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
| Итого: | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 10.02.2023 -  31.12.2027 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы  Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
| Итого: | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |