АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 2650-ПА

 г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 18.05.2022 № 05-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 23.10.2019 № 4083-ПА (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Власова В.И.

Первый заместитель

Главы администрации В.М. Волков

|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 1к Постановлению администрации городского округа Люберцыот 04.07.2022 № 2650-ПА |
| Муниципальная программа: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области |
| Координатор муниципальной программы | Власов В.И. - Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024  |
| Перечень подпрограмм | 1.Чистая вода2.Системы водоотведения3.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности6. Развитие газификации8. Обеспечивающая подпрограмма |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средствафедерального бюджета | 224 166,28 | 14 677,86 | 25 177,12 | 80 147,40 | 91 154,80 | 13 009,10 |
| Средства бюджета Московской области | 151 016,10 | 11 524,62 | 9 054,37 | 26 715,80 | 99 384,94 | 4 336,37 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 305 410,77 | 52 265,98 | 26 728,85 | 166 893,02 | 52 088,73 | 7 434,19 |
| Внебюджетные средства | 254 195,45 | 71 524,95 | 42 933,00 | 45 737,50 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 934 788,60 | 149 993,41 | 103 893,34 | 319 493,72 | 289 628,47 | 71 779,66 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 01.09.2019 г. на территории городского округа Люберцы находится 2102 многоквартирных жилых домов, 82 котельных, 283,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 30 водозаборных узлов, 41 насосных станций, 405,0 км сетей водоснабжения, 380,5 км сетей канализации.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере городского округа Люберцы существует ряд проблем:

* необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды;
* необходимость обеспечения жителей городского округа равными возможностям осуществления ими своих прав путём предоставления им сервисов цифровой инфраструктуры.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа проводится ряд мероприятий:

* осуществляется мониторинг многоквартирных домов и лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы для своевременного формирования краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области;
* формируется план по текущему ремонту подъездов  с софинансированием  из местного бюджета и бюджета Московской области;
* осуществляется мониторинг и контроль за состоянием взаиморасчетов между поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;
* разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Люберцы;
* для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников, реконструкция и замена  сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* с целью повышения качества воды проводится реконструкция и ремонт объектов водоснабжения;
* производится содержание системы водоотведения;
* проводится мониторинг финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса;
* обеспечивается развитие газификации, в том числе социальной;
* разрабатываются мероприятия по обеспечению собственников помещений многоквартирных домов, которым предоставлен доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства   для реализации равных возможностей в инициации и организации проведения общих собраний, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда городского округа Люберцы, функционированию коммунальной  и инженерной инфраструктуры, оценке показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории городского округа Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

* повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
* повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения;
* совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;
* обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.
* обеспечение развития газификации;

В ведении муниципального образования городской округ Люберцы Московской области находятся 139 муниципальных учреждений.

По состоянию на конец 2019 года муниципальные учреждения городского округа Люберцы оснащены приборами учета энергетических ресурсов не в полном объеме.

В настоящее время в бюджетной сфере округа существует ряд проблем:

* низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетных учреждений. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенность коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* низкая доля энергоэффективного освещения учреждений. Причина данной проблемы – физический износ осветительного оборудования, значительно опережающий темпы его реконструкции;
* отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, его стимулирующих.

Для решения вопросов повышения энергетической эффективности во всех учреждениях бюджетной сферы городского округа проведены энергетические обследования в целях:

* выявления потенциала энергосбережения;
* определения основных энергосберегающих мероприятий;
* определения объектов бюджетной сферы, где необходимо первоочередное проведение энергосберегающих мероприятий;
* установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирование энергопотребления);
* ряд бюджетных учреждений не обеспечены 2-й категорией надежности.

На основе результатов энергоаудита составляются энергетические паспорта объектов бюджетной сферы.

Основным риском при реализации Программы является возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможны дополнительные расходы, в том числе по причине подорожания стоимости материалов.

1. **Описание цели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы.

Достижение поставленной цели позволит достичь:

* обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме систем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* обеспечения безаварийного прохождения осенне-зимнего периода;
* увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной из централизованных источников водоснабжения;
* повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;
* повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
* повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
* повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;
* повышение энергетической эффективности на территории городского округа;
* создания условий для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;
* повышения стандартов управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы.

Достижение поставленной цели позволит:

* обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме систем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;
* увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной  из централизованных источников водоснабжения;
* создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;
* повысить стандарты управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы.
* повышения стандартов управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы;
* обеспечить надежность электроснабжения бюджетных учреждений.
* обеспечить развитие газификации.
1. **Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы**

Реализация муниципальной программы направлена:

1. На обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

* повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
* повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере.
* обеспечение развития газификации

2. На выполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

* установку приборов учета потребления энергоресурсов;
* на повышение энергетической эффективности объектов ЖКХ и бюджетной сферы.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых возможно достижение плановых показателей реализации Программы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Подпрограмма «Чистая вода» направлена на обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Подпрограмма «Системы водоотведения» направлена на создание условий для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, снижения дефицита мощности котельных, безаварийные условия прохождение осенне-зимнего периода.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию организационных   и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики. Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства  и бюджетной сферы, а также обеспечение надежности электроснабжения бюджетных учреждений.

Подпрограмма «Развитие газификации» направлена на организацию в границах городского округа газоснабжения населения, проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на организацию деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Основные мероприятия Программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере жилищно-коммунального хозяйства энергетической эффективности на территории городского округа Люберцы.

Подпрограммой «Чистая вода» предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, приобретению, монтажу и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

Подпрограммой «Системы водоотведения» предусматривается реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций.

Подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусматривается реализация с мероприятий по актуализации (разработки) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение надежности электроснабжения бюджетных учреждений.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается реализация мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и жилищного фонда городского округа Люберцы.

Подпрограммой «Развитие газификации» предусматривается проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей.

Выполнение основных мероприятий позволит увеличить:

- долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
из централизованных источников водоснабжения, до 2024г. – 94/302727%/чел.

- количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, 10 ед. до 2024 г.

- количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций 1 ед. к концу 2022 года;

- количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) до 3 ед. к концу 2024 году;

- долю многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности 37,3% до 2024года;

- долю зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) к концу 2024 года – до 50 %;

- долю зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 100 % с 2021 года;

- обеспечение образовательных учреждений, подключенных по 2-й категории надежности электроснабжения – 100 % с 2020 года;

- бережливый учёт - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта 100% с 2021 года;

- количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) - 1 участок газопроводной сети в 2021 году и 1 сети в 2022 году;

- количество установленных автоматизированных систем контроля газа – до 10 200 ед. в 2024 году

- количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства до 300 ед. до 2021 года.

- Прирост новых рабочих мест на ресурсоснабжающих предприятиях - в 2022 не менее 5 % по отношению к 2021 году.

А также, добиться снижения технологических нарушений в системе водоотведения и проводить разработку или актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития инженерной инфраструктуры.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия с заказчиком программы**

Взаимоотношение ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 20.09.2018 № 3715-ПА (далее – Порядок).

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику программы (подпрограммы)**

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется в сроки и по формам согласно Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

**8. Показатели реализации муниципальной программы (Приложение № 7)**

1. **Методика расчета значений показателей реализации программы.**

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Подпрограмма I «Чистая вода» |
| 11.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | процент/человек | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | Годовая |
| 11.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 22.1 | Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы | единиц | Оценивается как количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы в течение года нарастающим итогом | Данные о произошедших технологических нарушениях | Ежеквартальная |
| 22.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций  | Единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ  | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 33 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 33.1 | Объем финансирования, требуемый для погашения просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Тысяча рублей | Значение равно сумме фактически выделенных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету городского округа Люберцы на 2020 год на погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов. | Государственная программа Московской области «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  | Ежегодная |
| 33.2 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 33.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. | Процент | Д = АСТС+АВСиВО+АПКР×100%, где 3Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 33.4 | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Единица | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 3.5 | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Тысяча рублей | Определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межведомственного трансферта, имеющего целевое назначение | Годовая |
| 3.4 | Прирост новых рабочих мест на ресурсоснабжающих предприятиях | Процент | Показатель определяется по формуле:K=d/D ×100,где:d - вновь созданные рабочие места в 2022 году, ед.;D - среднесписочная численность работающих в 2021 году, ед. | Статистическая отчетность ресурсоснабжающих предприятий  | Ежегодная |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 44.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | Д = М×100%, где КД - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энегетической эффективности (А, B, C, D);К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Ежегодная |
| 44.2 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности  | Процент | Д = М×100%, где КД - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффектив ности;М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Ежеквартальная |
| 44.3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Д = М×100%, где КД - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;К - количество зданий, строений, сооруженийорганов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;2) Государственная автоматизированная система «Управление». | Ежеквартальная |
| 44.4 | Бережливый учёт-оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта  | Процент | Д = М×100%, гдеК**Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;**М** - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;**К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Ежеквартальная |
| 44.5 | Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях | Процент | Значение показателя определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений, подключенных по 2-й категории надежности к общему количеству муниципальных образовательных учреждений.  | Реестр муниципальных образовательных учреждений, подключенных по 2-й категории надежности электроснабжения в отчетном периоде. | Ежегодная |
| 5 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации» |
| 55.1 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | единиц | Показатель равен фактическому количеству построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) в отчетном периоде. | Реестр построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) в отчетном периоде. | Ежегодная |
| 55.2 | Количество установленных автоматизированных систем контроля газа | единиц | Значение показателя равно фактическому количеству автоматизированных систем контроля газа в отчетном периоде | Адресный перечень установленных систем контроля газа | Ежегодная |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 56.1 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | единиц | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | Реестр выданных предписаний  | Ежеквартальная |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к Постановлению администрации городского округа Люберцыот 04.07.2022 № 2650-ПА |
|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |
|  | **Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»** |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммыпо годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:в том числе: | 597 568,57 | 71 483,88 | 79 306,99 | 194 369,57 | 200 628,47 | 51 779,66 |
| Средства федерального бюджета | 224 166,28 | 14 677,86 | 25 177,12 | 80 147,40 | 91 154,80 | 13 009,10 |
| Средства бюджета Московской области | 74 722,10 | 4 892,62 | 8 392,37 | 26 715,80 | 30 384,94 | 4 336,37 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 151 565,24 | 10 098,45  | 20 737,50 | 61 206,37 | 52 088,73 | 7 434,19 |
| Внебюджетные средства | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» обеспечит надежность функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования, реализуемых в рамках подпрограммы**Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» будет оказывать влияние на стимулирование программ развития жилищного строительства городского округа Люберцы. В результате реализации указанного мероприятия будут созданы и реконструированы инженерные сети и ВЗУ, что позволит реализовать проекты развития территории городского округа Люберцы, предусматривающих строительство жилья, позволит снизить уровень износа объектов водоснабжения, сократить аварийность и повысить качество коммунальных услуг. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Чистая вода» |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»** **муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** |

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7 объектов водоснабжения, в том числе: в 2020 году 2 объекта, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году – 0 объектов; в 2023 году - 2 объекта, в 2024 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 326,21 | 1 900,45 | 2 018,07 | 15 407,69 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Итого: | 166 441,16 | 43 715,40 | 27 018,07 | 41 707,69 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 01.01.2020 - 31.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7 объектов водоснабжения, в том числе: в 2020 году 2 объекта, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году – 0 объектов; в 2023 году – 2 объекта, в 2024 году -1 объектРазработка ПСД: 2020 год -1 объект, 2021 год - 0 объектов, 2022 год - 2 объекта |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 326,21 | 1 900,45 | 2 018,07 | 15 407,69 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 19 326,21 | 1 900,45 | 2 018,07 | 15 407,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Подмероприятие 02.01.01 Проведение комплекса мероприятий по выносу и реконструкции сетей водоснабжения | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Освобождение земельных участков от сетей водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 900,45 | 1 900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 900,45 | 1 900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Подмероприятие 02.01.02 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов водоснабжения | 04.03.2021- 31.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:2022 год 2 объекта  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 425,76 | 0,00 | 2 018,07 | 15 407,69 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 17 425,76 | 0,00 | 2 018,07 | 15 407,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Подмероприятие 02.01.02.01 Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ № 11 д.п.Малаховка г.о. Люберцы | 04.03.2021- 31.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:2022 год 1 объект  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 145,76 | 0,00 | 2 018,07 | 1 127,69 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 145,76 | 0,00 | 2 018,07 | 1 127,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2  | Подмероприятие 02.01.02.02 Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 04.03.2021- 31.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:2022 год 1 объект  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Подмероприятие 02.01.02.03 Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ №21 д.п Красково г.о. Люберцы | 01.01.2022-31.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:2022 год 1 объект  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Подмероприятие 02.01.02.04 Корректировка проектной документации для реконструкции ВЗУ по адресу: г. Люберцы, п. Калинина, д. 44 Б. | 16.06.2022-31.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Корректировка утвержденной проектной документации |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7 объектов водоснабжения, в том числе: в 2020 году 2 объекта, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году – 0 объектов; в 2023 году -2 объекта, в 2024 году -1 объект  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7 объектов водоснабжения, в том числе: в 2020 году 2 объекта, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году – 0 объектов; в 2023 году - 2 объекта, в 2024 году -1 объект  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Итого: | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2 | Основное мероприятие F5. Федеральный проект «Чистая вода»  | 01.01.2021-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 209 488,42 | 0,00 | 25 177,12 | 80 147,40 | 91 154,80 | 13 009,10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 4 объектов: в 2021 году – 1 объект, в 2022 году – 0 объектов; в 2022 году - 2 объекта, в 2024 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 69 829,48  | 0,00 | 8 392,37 | 26 715,80 | 30 384,94 | 4 336,37 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 124 041,03 | 0,00 | 18 719,43 | 45 798,68 | 52 088,73 | 7 434,19 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 403 358,93 | 0,00 | 52 288,92 | 152 661,88 | 173 628,47 | 24 779,66 |
| 2.1. | Мероприятие F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.01.2021-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 209 488,42 | 0,00 | 25 177,12 | 80 147,40 | 91 154,80 | 13 009,10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 4 объектов: в 2021 году – 1 объект, в 2022 году – 0 объектов; в 2022 году - 2 объекта, в 2024 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 69 829,48  | 0,00 | 8 392,37 | 26 715,80 | 30 384,94 | 4 336,37 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 124 041,03 | 0,00 | 18 719,43 | 45 798,68 | 52 088,73 | 7 434,19 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 403 358,93 | 0,00 | 52 288,92 | 152 661,88 | 173 628,47 | 24 779,66 |
| 2.1.1 | Подмероприятие F5.01.01 Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 01.01.2023- 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 66 356,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 750,00 | 8 606,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в 2023 году  |
| Средства бюджета Московской области | 22 118,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250,00 | 2 868,90 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 37 918,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,27 | 4 918,40 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 126 394,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,27 | 16 394,00 |
| 2.1.2 | Подмероприятие F5.01.02 Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | 01.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 25 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 847,60 | 4 402,40 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в 2024 году |
| Средства бюджета Московской области | 8 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949,20 | 1 467,47 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 14 428,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 912,92 | 2 515,79 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 48 095,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 709,72 | 8 385,66 |
| 2.1.3 | Подмероприятие F5.01.03 Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 | 01.01.2021-31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 25 177,12 | 0,00 | 25 177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 1 объекта в 2021 году |
| Средства бюджета Московской области | 8 392,37 | 0,00 | 8 392,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 18 719,43 | 0,00 | 18 719,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 52 288,92 | 0,00 | 52 288,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Подмероприятие F5.01.04 Реконструкция ВЗУ г. Люберцы, поселок Калинина, 44 Б | 01.01.2022-31.12.2023 | Средства федерального бюджета | 92 704,60 | 0,00 | 0,00 | 80 147,40 | 12 557,20 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 1 объектов водоснабжения в 2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 30 901,54 | 0,00 | 0,00 | 26 715,80 | 4 185,74 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 52 974,22 | 0,00 | 0,00 | 45 798,68 | 7 175,54 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 176 580,36 | 0,00 | 0,00 | 152 661,88 | 23 918,48 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие G5. Федеральный проект «Чистая вода» | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета  | 14 677,86 | 14 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 4 892,62 | 4 892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 198,00 | 8 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 27 768,48 | 27 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие G5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета  | 14 677,86 | 14 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 4 892,62 | 4 892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 198,00 | 8 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 27 768,48 | 27 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Подмероприятие G5.01.01. Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Подмероприятие G5.01.02 Реконструкция ВЗУ № 21 д.п. Красково г.о. Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Подмероприятие G5.01.03 Реконструкция ВЗУ № 20-Томилино г.о. Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Подмероприятие G5.01.04 «Строительство ПВНС г. Люберцы» по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 14 677,86 | 14 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 4 892,62 | 4 892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 8 198,00 | 8 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 27 768,48 | 27 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Подмероприятие G5.01.05 Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городскогоокруга Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого: | 597 568,57 | 71 483,88 | 79 306,99 | 194 369,57 | 200 628,47 | 51 779,66 | X | X |
| Средства федерального бюджета | 224 166,28 | 14 677,86 | 25 177,12 | 80 147,40 | 91 154,80 | 13 009,10 |
| Средства бюджета Московской области | 74 722,10 | 4 892,62 | 8 392,37 | 26 715,80 | 30 384,94 | 4 336,37 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 151 565,24 | 10 098,45 | 20 737,50 | 61 206,37 | 52 088,73 | 7 434,19 |
| Внебюджетные средства | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к Постановлению администрации городского округа Люберцыот 04.07.2022 № 2650-ПА  |
|  | Приложение № 3 к муниципальной программе«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |
|  | **Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммыпо годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:в том числе: | 206 002,95 | 43 264,86 | 3 090,00 | 90 648,09 | 69 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 75 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 131 002,95 | 37 264,86 | 3 090,00 | 90 648,09 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа Люберцы Московской области и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения |

|  |
| --- |
|  |
| **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования, реализуемых в рамках подпрограммы** Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р, определены следующие приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере: - повышение комфортности условий проживания;  - модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;  - переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.  Для достижения стратегической цели необходима реализация мероприятий по следующим концептуальным направлениям модернизации коммунального комплекса: - развитие конкуренции, привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства на рыночных условиях; - повышение качества государственного управления, включая оптимизацию разграничения полномочий и ответственности, совершенствование системы государственного регулирования; - повышение эффективности управления инфраструктурой, стимулирование энергосбережения; - переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры; В сфере теплоснабжения требуется обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, энергетическую ой эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, безопасность эксплуатации объектов теплоснабжения. В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства необходимо использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры; Также, требуется: - реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины, в том числе посредством проработки вопросов введения прямых договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов (предоставлению коммунальных услуг) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме, по развитию систем расчетов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе посредством совершенствования правового регулирования деятельности расчетных центров, развития сервисов дистанционной оплаты; - обеспечение работы механизма долгосрочного регулирования совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги, исключающего необоснованный рост платы граждан за коммунальные услуги и обеспечивающего предсказуемость для регулируемых организаций и частного инвестора принятия на федеральном уровне решений, ограничивающих размер устанавливаемых в регионе тарифов; - совершенствование механизма выявления и оформления прав на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе стимулирование к этой деятельности органов местного самоуправления, на территории которых выявляются такие объекты; - утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.Приложение № 1к Подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
|  |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** |
|  |

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области  | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение работ по капитальному ремонту илипуск в работу 4 объектов коммунальной инфраструктуры.2020 год – 1 ед.,2021 год – 1ед.,2022 год – 0 ед.;2023 год – 1 ед.;2024 год- 1 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 28 374,86 | 28 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 28 374,86 | 28 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение работ по капитальному ремонту илипуск в работу 4 объектов коммунальной инфраструктуры.2020 год – 1 ед.,2021 год – 1ед.,2022 год – 0 ед.;2023 год – 1 ед.;2024 год- 1 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод 1 объекта коммунальной инфраструктуры: 2020 год – 1 ед.,2021 год – 0 ед.,в 2022 году – 0 ед., в 2023 году – 0 ед., в 2024 году – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 23 444,86 | 23 444,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 23 444,86 | 23 444,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 02.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение в муниципальную собственность объектов – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 02.05 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 02.06 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Утверждённые схемы теплоснабжения, водоснабжения и программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Подмероприятие 02.06.01. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение надежности функционирование коммунальной инфраструктуры. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Подмероприятие 02.06.02. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и утверждение (согласование) Министерством энергетики Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Подготовка документации для актуализации схемы теплоснабжения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Подмероприятие 02.06.03. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, согласование Министерством энергетики Московской области, утверждение главой муниципального образования  | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Подготовка документации для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры – 0 ед |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 19.11.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 75 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 6,00 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертовПовышение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунальной сферы |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 81 758,09 | 0,00 | 0,00 | 81 758,09 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  | 156 758,09 | 6 000,00 | 0,00 | 81 758,09 | 69 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 04.02. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 01.06.2022- 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунальной сферы |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 81 758,09 | 0,00 | 0,00 | 81 758,09 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  | 81 758,09 | 0,00 | 0,00 | 81 758,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 19.11.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 6,00 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 04.06. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2022-31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание условий для выполнения отдельных мероприятий муниципальных программ |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 870,00 | 8 890,00 | 3 090,00 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20 870,00 | 8 890,00 | 3 090,00 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 05.01.Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Актуальная схема теплоснабжения городского округа |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 280,00 | 2 990,00 | 3 090,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 280,00 | 2 990,00 | 3 090,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Актуальная схема водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Актуальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого: | 206 002,95 | 43 264,86 | 3 090,00 | 90 648,09 | 69 000,00 | 0,00 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 75 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 131 002,95 | 37 264,86 | 3 090,00 | 90 648,09 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4к Постановлению администрации городского округа Люберцыот 04.07.2022 № 2650-ПА  |
| Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |
| **Паспорт подпрограммы 6 «Развитие газификации»**  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммыпо годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:в том числе: | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**Реализация мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации» обеспечит организацию в границах городского округа газоснабжения населения, проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей.**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования, реализуемых в рамках подпрограммы**Реализация мероприятий подпрограммы 6  «Развитие газификации» будет оказывать влияние на стимулирование развития газификации в городском округе Люберцы, включая строительство, реконструкцию  новых участков газораспределительных сетей.  В результате  будут реализованы проекты по строительству социальных объектов. |

|  |
| --- |
|  |
|  Приложение № 1  к Подпрограмме 6 «Развитие газификации» |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации»** |

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 17.06.2021 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) - 1 участок газопроводной сети в 2021 году и 1 сети в 2022 годуОбеспечение условий безопасного проживания в газифицированном жилищном фонде |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 17.06.2021 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) - 1 участок газопроводной сети в 2021 году и 1 сети в 2022 году Обеспечение условий безопасного проживания в газифицированном жилищном фондеОбеспечение газоснабжением населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Подмероприятие 01.02.01 Проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительной сети | 17.06.2021 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) - 1 участок газопроводной сети в 2021 году  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 901,35 | 0,00 | 2 901,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 901,35 | 0,00 | 2 901,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Подмероприятие 01.02.02 Обеспечение газоснабжением населения | 23.03.2022-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение газоснабжением населения Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) - 1 участок газопроводной сети в 2022 году |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Подмероприятие 01.02.03Оснащение муниципального газифицированного многоквартирного жилого фона автоматизированными системами контроля газовой безопасности | 23.03.2022-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение условий безопасного проживания в газифицированном жилищном фонде |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 009,42 | 0,00 | 0,00 | 15 009,42 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15 009,42 | 0,00 | 0,00 | 15 009,42 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого:  | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 939,91 | 0,00 | 2 901,35 | 15 038,56 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 04.07.2022 № 2650-ПА

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

**Показатели реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Таблица 1

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» |  процент/человек | 85/267623 | 90/285181 | 91/290612 | 92/296286 | 93/299507 | 94/302727 | G5, 02, F5 |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение | Единица | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | G5,02, F5 |
|  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 1.3. | Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы | Показатель муниципальной программы | единиц | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 01 |
| 1.4. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение | Единица | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.5. | Объем финансирования, требуемый для погашения просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Показатель муниципальной программы | Тысяча рублей | - | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04 |
| 1.6. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | Единица | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 02 |
| 1.7. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 05 |
| 1.8. | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Обращение | Единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 1.9. | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Показатель муниципальной программы | Тысяча рублей | - | - | - | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 04 |
| 1.10 | Прирост новых рабочих мест на ресурсоснабжающих предприятиях | Показатель муниципальной программы | Процент | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 04 |
|  | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.10. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой показатель | Процент | - | 39,00 | 41,00 | 42,00 | 48,00 | 50,00 | 01 |
| 1.11. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой показатель | Процент | - | 20,88 | 25,00 | 22,56 | 33,40 | 37,30 | 03 |
| 1.12. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | - | 95,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 1.13. | Бережливый учёт-оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | Отраслевой показатель | Процент | 92,61 | 92,63 | 97,30 | 94,77 | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 1.14. | Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях | Показатель муниципальной программы | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 01 |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие газификации» |
| 1.15. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | Показатель муниципальной программы | единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | 01 |
| 1.16. | Количество установленных автоматизированных систем контроля газа | Показатель муниципальной программы | единиц | - | - | - | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 01 |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 1.17. | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Показатель муниципальной программы | единиц | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | 01 |

 Таблица 2

Взаимосвязь показателей реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели реализации муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| 1.2. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы |
| 2.2. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Объем финансирования, требуемый для погашения просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| 3.2. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3.3. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.4. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| 3.5. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ |
| 3.6. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Прирост новых рабочих мест на ресурсоснабжающих предприятиях |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) |
| 4.2. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
| 4.3. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов |
| 4.4. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Бережливый учёт-оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта |
| 4.5. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях |
| 5 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации» |
| 5.1. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) |
| 5.2. | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество установленных автоматизированных систем контроля газа |
| 6 | Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 6.1 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |