АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Люберцы

20.06.2023 № 2770-ПА

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**городского округа Люберцы Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35, Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2023 № 337-ПП «О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА   
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4375-ПА (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить   
на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Глава городского округа В.М. Волков

Приложение № 1

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 20.06.2023 № 2770-ПА

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Итого: | 2 780 273,10 | 469 420,  81 | 1 371 854,51 | 938 997,  78 | 0,00 |
| 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,  02 | 1 144 075,43 | 657 298,  95 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,  08 | 281 698,  83 | 0,00 |
| 1.1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01.22  -  20.12.24 | 17.03.25 | 322 791,23 | 49 137,23 | Итого: | 266 953,50 | 210 399,  00 | 56 554,50 | 0,00 | 0,00 |
| 34 396,06 | Средства бюджета Московской области | 186 870,52 | 147 279, 30 | 39 591,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14 741,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 082,98 | 63 119,70 | 16 963,28 | 0,00 | 0,00 |
| X | X | кроме того: строительный контроль \* | X | X | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство) | 520 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.03. 24 –  29.03. 25 | 10.06.25 | 838 385,00 | 0,00 | Итого: | 823 665,48 | 0,00 | 330 203,  16 | 493 462,  32 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 576 565,84 | 0,00 | 231 142,  21 | 345 423,  63 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 247 099,64 | 0,00 | 99 060,95 | 148 038,  69 | 0,00 |
| X | X | кроме того: строительный контроль \* | X | X | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 14 719,52 | 0,00 | 5 628,24 | 9 091,28 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство детского сада на 350 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.24  -  20.03.25 | 10.06.25 | 702 335,04 | 0,00 | Итого: | 695 535,46 | 0,00 | 250 000,  00 | 445 535,  46 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 486 875,32 | 0,00 | 175 000,  00 | 311 875, 32 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 208 660,14 | 0,00 | 75 000,00 | 133 660,  14 | 0,00 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль \* | Х | Х | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 799,58 | 0,00 | 2 309,43 | 4 490,15 | 0,00 |
| 1.4 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22  -  06.06.24 | 01.09.24 | 1 142 752,  87 | 148 634,21 | Итого: | 994 118,66 | 259 021,  81 | 735 096,  85 | 0,00 | 0,00 |
| 141 202,50 | Средства бюджета Московской области | 944 412,72 | 246 070,  72 | 698 342,  00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 028,00 | в том числе:  за счет ифраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 245 000,00 | 245 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 174,50 | в том числе:  за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 699 412,72 | 1 070,72 | 698 342,  00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 431,71 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 49 705,94 | 12 951,09 | 36 754,85 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 2 780 273,10 | 469 420,  81 | 1 371 854,51 | 938 997,  78 | 0,00 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,  02 | 1 144 075,43 | 657 298,  95 | 0,00 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,  08 | 281 698,  83 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | X | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 2 780 273,10 | 469 420,  81 | 1 371 854,51 | 938 997,  78 | 0,00 |
| 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,  02 | 1 144 075,43 | 657 298,  95 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,  08 | 281 698,  83 | 0,00 |
| Кроме того строительный контроль\* | | X | Х | Х | Х | Х | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 27 356,83 | 4 601,00 | 11 470,89 | 11 284,94 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 1630 | 0 | 760 | 870 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 1630 | 0 | 560 | 1070 | 0 | 0 |

\* В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».