АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**28.09.2021 № 3272-ПА**

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации» (в редакции от 01.04.2021 № 1008-ПА), Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 23.10.2019 № 4064-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети

«Интернет».

1. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Власова В.И.

Первый заместитель

Главы администрации И.Г. Назарьева

УТВЕЖДЕНА

Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

От 28.09.2021 № 3272-ПА

# Муниципальная программа:

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

# Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | | | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | | | 1. Улучшение эстетичного вида территории городского округа Люберцы. 2. Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). 3. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. 4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений. | | | | |
| Координатор муниципальной программы | | | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области В.И. Власов | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | | | Управление благоустройства администрации городского  округа Люберцы Московской области | | | | |
| Сроки реализации муниципальной  программы | | | 2020-2024 | | | | |
| Перечень подпрограмм | | | 1. «Комфортная городская среда». 2. «Благоустройство территорий». 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | | | |
| **Всего** | **2020** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Средства федерального бюджета | 67 941,10 | 67 941,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 282 991,50 | 78 078,01 | | 133 333,73 | 49 502,76 | 22 077,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 777 421,34 | 689 508,16 | | 1 086 262,15 | 671 944,57 | 670 875,78 | 658 830,68 |
| Внебюджетные средства | 57 764,45 | 19 005,28 | | 38 759,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 186 118,39 | 854 532,55 | | 1 258 355,05 | 721 447,33 | 692 952,78 | 658 830,68 |

* 1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее**

# развития.

С 2017 года Московская область является участником федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.
* выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

# Описание цели муниципальной программы.

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского округа Люберцы, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

# Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, преимущества и риски, возникающие при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* + улучшение внешнего облика городского округа Люберцы;
  + создание благоприятных условий для отдыха жителей;
  + обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
  + приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 по 2024 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* + оперативный мониторинг хода реализации Программы;
  + оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;
  + оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
  + определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
  + своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

# Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» будет реализовываться в рамках выполнения следующих подпрограмм:

# «Комфортная городская среда».

* **«Благоустройство территорий».**

# «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ) с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий городского округа Люберцы. По итогам инвентаризации общественных территорий, в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц, утвержденными

органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств, для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа, а также создание архитектурно-художественного облика.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», путем выполнения мероприятий муниципальных программ. Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых), следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* детская игровая площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (модернизация существующих и/или обустройство новых):

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;
* приспособления для сушки белья;
* других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий формируется путем голосования на интернет-портале "Добродел" и на основании обращений граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей, в том числе добровольцев (волонтёров) в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей, в том числе добровольцев (волонтёров) в рамках субботников является обязательным. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства. Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих

специальной квалификации. Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 № 24-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области».

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальное образование городской округ Люберцы вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

* территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;
* дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с софинансированием из бюджета Московской области) администрация вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

# В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области на благоустройство общественных территорий субсидия может быть израсходована на следующий перечень работ:

* + разработку проекта благоустройства;
  + выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно- геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
  + проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
  + выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
  + проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный

перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

* + разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
  + благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;
  + благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
  + благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
  + благоустройство парковых проездов (дорог);
  + благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
  + благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
  + благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
  + благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
  + благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
  + благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
  + благоустройство элементов сопряжения покрытий;
  + благоустройство конструкций велопарковок;
  + благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
  + благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
  + благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;
  + благоустройство систем наружного освещения;
  + благоустройство праздничного оформления;
  + благоустройство средств размещения информации;
  + благоустройство малых архитектурных форм;
  + благоустройство въездных групп, стел;
  + проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  + благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
  + выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
  + создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития

общественных территорий (пространств);

* + проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
  + подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
  + организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;
  + приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

В рамках указанной Подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам проведения мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

* информирование жителей городского округа Люберцы о проведении на территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Люберцы на 2020-2024 гг.;
* инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
* сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
* подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
* информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы.
* направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;
* заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы;
* сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;
* претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и

санитарного содержания территории городского округа Люберцы;

* обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы в судебном порядке.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения:

* + устройство пандусов;
  + устройство наружного освещения территории;
  + размещение скамеек с поручнями и опорных скамеек, дорожек с твердым покрытием с использованием тактильной плитки;
  + обустройство мест для личных автотранспортных средств.

# В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

* приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области, по реализации мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Люберцы
* создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

* синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Люберцы федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;
* синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Люберцы мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета городского округа Люберцы, Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете городского округа Люберцы.

# Обобщенная характеристика основных мероприятий.

* + **«Комфортная городская среда».**

Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы, благоустройство дворовых территорий, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

# «Благоустройство территорий».

Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы, на приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий

для проживания населения, на выполнение работ по содержанию территорий городского округа Люберцы в зимний и летний период, приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий для проживания населения.

# «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;

Мероприятия нацелены на достижение показателей сформированных с учетом поручений Губернатора Московской области по обращениям жителей.

# Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком

**программы**

Взаимоотношение ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 20.09.2018 № 3715-ПА.

# Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется в сроки и по формам согласно Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

# Показатели реализации муниципальной программы (Приложение № 4)

1. **Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

# «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»** | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки. | | Единиц | Показатель определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству). | Общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Годовая. |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования  на реализацию программ формирования современной городской по благоустройству общественных территорий (в том числе создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | Общественные территории, подлежащие благоустройству в  г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Ежеквартальная |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Общественные территории, подлежащие благоустройству в  г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Годовая. |
| 1.4 | Количество разработанных концепций  благоустройства общественных территорий. | | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству. | Акты выполненных работ по разработанным концепциям благоустройства общественных территорий. | Годовая. |
| 1.5 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. | | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству. | Акты выполненных работ по разработанным проектам благоустройства общественных территорий. | Годовая. |
| 1.6 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | | Процент | Но = Фо / Нп \* 100, где:  Но – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп – нормативная потребность;  Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. | Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата России от 30.12.2015 N 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры». | Годовая. |
| 1.7 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | | Процент | Кпп% = Ко / Кп \* 100%, где:  Кпп – количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.  Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. чел. | Отчет по посещаемости МУ «Парк культуры и отдыха» городского округа Люберцы. | Годовая. |
| 1.8 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | | Процент | Dркот=Pкот/Pр\*100% где,  Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Годовая. |
| 1.9 | Количество разработанных проектов благоустройства территорий зон отдыха | | единиц | Значение показателя определяется по факту разработки проектов благоустройства территорий зон отдыха | Проекты благоустройства территорий зон отдыха | Годовая. |
| 1.10 | Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | | единиц | Количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Акты выполненных работ в отчетном периоде. | Ежеквартальная |
| 1.11 | Количество установленных детских игровых площадок. | | Единица | В соответствии с поставленной Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым задачей о ежегодном выполнении работ по комплексному благоустройству 10% дворовых территорий (в т.ч. по установке детских игровых площадок) от общего количества жилого фонда на территории городского округа Люберцы.  Oдип = W\*10%/100%, где:  Oдип – количество дворовых территорий, комплексно благоустроенных в течении планового года;  W – всего дворовых территорий в г.о. Люберцы (679 дворовых территорий). | Интернет-портал "Добродел", обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Годовая. |
| 1.12 | Количество благоустроенных дворовых территорий. | | Единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. | Интернет-портал "Добродел", обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Годовая. |
| 1.13 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Акты выполненных работ по устройству и капитальному ремонту в отчетном периоде. | Ежеквартальная |
| 1.14 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Акты выполненных работ по устройству и капитальному ремонту в отчетном периоде. | Годовая. |
| 1.15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. | | Процент | Dn = Ny / N x 100%, где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Статистика Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики.  Временные характеристики: год  Оценка значения индикатора: высокая степень вовлечения граждан в процесс принятия решений по вопросам городского развития свидетельствует об эффективной работе органов местного самоуправления и позволяет принимать важные для города решения с участием | Квартальная. |
| 1.16 | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям. | | Процент | Д осв = П осв/П общ \*100, где:  Д осв – приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным показателям в общей протяженности  улиц, проездов, набережных, процент;  П осв – протяженность освещенных  улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующему нормативным значениям в городском округе, км;  П общ – общая протяженность улиц, проездов, набережных в городском округе, км. | Паспорт объектов наружного освещения  городского округа Люберцы. | Годовая. |
| 1.17 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | | единиц | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Адресный перечень парков, нуждающихся в благоустройстве. | Ежеквартальная |
| 1.18 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | | единиц | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. | Годовая. |
| 1.19 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области. | | Единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры. | Адресный перечень парков, нуждающихся в благоустройстве. | Годовая. |
| 1.20 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха. | | Единица | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году. | Адресный перечень парков, нуждающихся в благоустройстве. | Годовая. |
| 1.21 | Закупка техники. | | Единица | Показатель определяется в соответствии с количеством закупленной техники | Реестр муниципальной собственности | Годовая. |
| 1.22 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов.. | Годовая. |
| 1.23 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | | единиц | Показатель определяется в соответствии с количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций. | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Годовая. |
| 1.24 | Количество закупленных с софинансированием за счет средств Субсидии декоративных, и (или) технологических, и (или) планировочных, и (или) конструктивных устройств и (или) различных видов оборудования и (или) оформления, применяемых как составные части благоустройства территории, и (или) техники, и (или) средств малой механизации для содержания территории | | Штука | Определение потребности в соответствии с распределением субсидии, выделенной на основании информации о поступлении в бюджет Московской области сумм административных штрафов по постановлениям, вынесенным на территории муниципальных образований при участии внештатных административно-технических инспекторов Московской области и (или) административных комиссий Московской области. | Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области | Полугодовая. |
| 1.25 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе  оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной комфортной городской среды | | Процент | Dрп фкгс = Vрп фкгс/Vфкгс\*100,  где:  Dрп фкгс – доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение ,в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, за отчетный период, процент (округляется до целого значения);  Vрп фкгс – объем закупленного оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, за отчетный период, в млн руб.;  Vфкгс – общий объем закупленного оборудования, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, за отчетный период, млн руб.. | Акт выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом. | Годовая |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий»** | | | | | |
| 2.1 | Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы. | | Квадратный метр | Показатель рассчитывается на основании Постановления муниципального образования городской округ Люберцы «Об утверждении перечня территорий г.о. Люберцы, подлежащих уборке». | Схемы уборки территории. | Годовая. |
| 2.2 | Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке. | | единиц | Показатель рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.  Д%= Дв/ Дк \* 100 %  Д% - процент выполненных работ;  Дв    - количество, вырубленных, опиленных деревьев;  Дк   - количество деревьев по контракту. | Реестр выявленных аварийных деревьев. | Годовая. |
| 2.3 | Новогодние ели. | | единиц | Определяется в соответствии с количеством закупленных елей. | Реестр инвентаризации объектов благоустройства. | Годовая. |
| 2.4 | Новогодние украшения (конструкции) | | единиц | Определяется в соответствии с количеством закупленных элементов новогоднего оформления. | Реестр инвентаризации объектов благоустройства. | Годовая. |
| 2.5 | Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы. | | Квадратный метр | Показатель определяется в соответствии с количеством высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период. | Акт выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом. | Годовая. |
| 2.6 | Количество высаженных деревьев и кустарников. | | единиц | Показатель определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории        г.о. Люберцы за отчетный период. | Акт выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом. | Годовая. |
| 2.7 | Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу и сносу. | | единиц | Рассчитывается по факту реализации мероприятий программы направленных на освобождение территорий от незаконно установленных нестационарных объектов и благоустройству после их демонтажа, в соответствии с актом выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Адресный перечень объектов незаконно установленных нестационарных объектов формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей городского округа Люберцы, заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудниками администрации городского округа Люберцы. | Реестр выявленных и демонтированных нестационарных объектов. | Годовая. |
| 2.8 | Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов. | | Квадратный метр | Порядок расчета: рассчитывается по факту реализации мероприятий программы направленных на освобождение территорий от незаконно установленных нестационарных объектов и благоустройству после их демонтажа, в соответствии с актом выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Адресный перечень объектов незаконно установленных нестационарных объектов формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей городского округа Люберцы, заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудниками администрации городского округа Люберцы. | Реестр выявленных и демонтированных нестационарных объектов. | Годовая. |
| 2.9 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства, систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | | Процент | Порядок расчета: значение показателя определяется по формуле:  100 - (ПСИП/ОплНО)\*100, где  ПСИП - протяженность самонесущего изолированного провода, км;  ОплНО - общая протяженность линий наружного освещения, км. | Паспорт объектов наружного освещения»  городского округа Люберцы. | Годовая. |
| 2.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | | Кубический метр | Порядок расчета: рассчитывается по факту реализации мероприятий программы направленных на освобождение территорий от несанкционированных свалок, в соответствии с заключенными контрактами. | Реестр выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок мусора. | Годовая. |
| 2.11 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | | Процент | Показатель рассчитывается в процентах, следующим образом:  М%= Мв/ Мк\*100%, где:  М% - процент выполненных работ;  Мв   - количество благоустроенных территорий;  Мк   - количество несанкционированного мусора по контракту. | Реестр территорий, подлежащих благоустройству | Годовая. |
| 2.12 | Выполнение работ по благоустройству территорий городского округа Люберцы | | Процент | Показатель рассчитывается в кубических метрах, следующим образом:  М%= Мв/ Мк\*100%, где:  М% - процент выполненных работ;  Мв   - количество вывезенного несанкционированного мусора;  Мк   - количество благоустроенных территорий по контракту. | Реестр территорий, подлежащих благоустройству | Годовая. |
| 2.13 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Балл соответствия внешнего вида ограждений региональным требованиям | Ежеквартальная |
| **3** | **Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД. | Единица | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО. | Адресный перечень подъездов, нуждающихся в ремонте. | Годовая |
| 3.2 | Количество отремонтированных подъездов в  МКД за счет средств местного бюджета | Единица | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с  количеством отремонтированных подъездов в МКД, по которым планируется возмещение части затрат из местного бюджета | Адресный перечень подъездов, нуждающихся в ремонте. | Годовая |
| 3.3 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Единица | | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Адресный перечень подъездов, нуждающихся в ремонте. | Годовая. |
| 3.4 | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день. | Квадратный метр | | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день. | Адресный перечень МКД. | Годовая. |

Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Паспорт подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники | Главный | Источник финансирования | Расходы | (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| финансирования | распорядитель |  |
|  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы, по годам реализации и | бюджетных средств |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| главным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| распорядителям  бюджетных средств, в | Администрация  городского округа | Всего, в том числе: | 1 261 495,11 | 345 701,51 | 393 184,16 | 208 487,34 | 174 122,10 | 140 000,00 |
| том числе по годам: | Люберцы  Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета | 67 941,10 | 67 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета | 250 670,23 | 64 106,14 | 114 984,33 | 49 502,76 | 22 077,00 | 0,00 |
|  |  | Московской области |
|  |  | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городского округа Люберцы | 942 883,78 | 213 654,27 | 278 199,83 | 158 984,58 | 152 045,10 | 140 000,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа Люберцы, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий формируется путем голосования на интернет-портале "Добродел" и на основании обращений граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру благоустройства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства: повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида населенных пунктов городского округа Люберцы, приведение улиц, парков, набережных, скверов, площадей и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид. Применение Программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; - запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Люберцы.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное

«общественное пространство». Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

# Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 10 825,12 | 0,00 | 10 825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 797 899,00 | 153 467,09 | 232 455,79 | 131 976,12 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 808 724,12 | 153 467,09 | 243 280,91 | 131 976,12 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 481,51 | 0,00 | 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 688 922,12 | 135 812,58 | 145 109,54 | 128 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 689 403,63 | 135 812,58 | 145 591,05 | 128 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 1.1.1 | Подмероприятие  01.04.01 Комплексное благоустройство территории городского округа Люберцы (ДиП) | | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 425 381,55 | 85 000,00 | 85 381,55 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 425 381,55 | 85 000,00 | 85 381,55 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 1.1.2 | | Подмероприятие  01.04.02 Комплексное благоустройство территории городского округа Люберцы (асфальт) | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского  округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 205 585,30 | 41 120,02 | 44 465,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 205 585,30 | 41 120,02 | 44 465,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.3 | | Подмероприятие  01.04.03 Освещение во дворах | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 57 692,56 | 9 692,56 | 15 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 57 692,56 | 9 692,56 | 15 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Подмероприятие  01.04.04 Комплексное благоустройство территории городского округа Люберцы (средства малой механизации) | 06.07.2021 -  31.12.2024 | Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской  области | 481,51 | 0,00 | 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 262,71 | 0,00 | 262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 744,22 | 0,00 | 744,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.07 Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской  области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.08 Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 01.01.2021 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 3 976,12 | 0,00 | 0,00 | 3 976,12 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 976,12 | 0,00 | 0,00 | 3 976,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.09 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.10 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 01.12 Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 200,36 | 1 765,25 | 435,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 200,36 | 1 765,25 | 435,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие 01.13 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 139,26 | 7 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 139,26 | 7 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2021 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 4 647,58 | 0,00 | 4 647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 535,72 | 0,00 | 2 535,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 183,30 | 0,00 | 7 183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Мероприятие 01.25 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 08.06.2021 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 5 696,03 | 0,00 | 5 696,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 3 107,74 | 0,00 | 3 107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 803,77 | 0,00 | 8 803,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Мероприятие 01.27  Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования | 17.09.2021 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Мероприятие 01.28  Создание сезонных ледяных катков | 17.09.2021 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 80 267,68 | 0,00 | 80 267,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 80 267,68 | 0,00 | 80 267,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 67 941,10 | 67 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 239 845,11 | 64 106,14 | 104 159,21 | 49 502,76 | 22 077,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 144 984,78 | 60 187,18 | 45 744,04 | 27 008,46 | 12 045,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 452 770,99 | 192 234,42 | 149 903,25 | 76 511,22 | 34 122,10 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 67 941,10 | 67 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 22 647,04 | 22 647,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 39 035,97 | 39 035,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 129 624,11 | 129 624,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие F2.07 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 48 525,00 | 0,00 | 0,00 | 48 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 26 475,00 | 0,00 | 0,00 | 26 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие F2.08 Ремонт дворовых территорий | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрациигородского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 50 114,87 | 16 154,10 | 33 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 485,04 | 6 956,21 | 18 528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 75 599,91 | 23 110,31 | 52 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие F2.09 Приобретение коммунальной техники | 01.01.2020 -  31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие F2.10 Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта  «Светлый город» | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 72 553,20 | 0,00 | 49 498,44 | 977,76 | 22 077,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 39 584,67 | 0,00 | 27 006,11 | 533,46 | 12 045,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 112 137,87 | 0,00 | 76 504,55 | 1 511,22 | 34 122,10 | 0,00 |
| 2.5.1 | Подмероприятие F2.10.01 Светлый город | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 72 553,20 | 0,00 | 49 498,44 | 977,76 | 22 077,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 39 584,67 | 0,00 | 27 006,11 | 533,46 | 12 045,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 112 137,87 | 0,00 | 76 504,55 | 1 511,22 | 34 122,10 | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие F2.12 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 01.01.2020 -  31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие F2.15 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 209,10 | 0,00 | 209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20 909,10 | 0,00 | 20 909,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Мероприятие F2.16 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 01.01.2020 -  31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Мероприятие F2.21 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха) | 01.01.2020 -  31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 19 305,00 | 19 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | | Мероприятие F2.22 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | | | | Итого: | 1 261 495,11 | 345 701,51 | 393 184,16 | 208 487,34 | 174 122,10 | 140 000,00 | Х | Х | |
| Средства федерального бюджета | 67 941,10 | 67 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 250 670,23 | 64 106,14 | 114 984,33 | 49 502,76 | 22 077,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 942 883,78 | 213 654,27 | 278 199,83 | 158 984,58 | 152 045,10 | 140 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Паспорт подпрограммы 2. «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники | Главный |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| финансирования подпрограммы, | распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| по годам реализации и |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| главным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 2 753 922,79 | 469 837,38 | 733 464,06 | 512 959,99 | 518 830,68 | 518 830,68 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 746 509,70 | 469 837,38 | 726 050,97 | 512 959,99 | 518 830,68 | 518 830,68 |
|  |  | Внебюджетные средства | 7 413,09 | 0,00 | 7 413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы 2. «Благоустройство территорий».**

Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы, на приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий для проживания населения, на выполнение работ по содержанию территорий городского округа Люберцы в зимний и летний период.В рамках указанной Подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Основной целью данной Подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа Люберцы путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства:

* + повышение качества и эффективности работ по содержанию, ремонту территории городского округа Люберцы;
  + обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий городского округа Люберцы;
  + проведение мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения, тем самым формируя комфортную городскую световую среду.Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской  области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 746 509,70 | 469 837,38 | 726 050,97 | 512 959,99 | 518 830,68 | 518 830,68 |
| Внебюджетные средства | 7 413,09 | 0,00 | 7 413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 753 922,79 | 469 837,38 | 733 464,06 | 512 959,99 | 518 830,68 | 518 830,68 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального  бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской  области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 1 043 305,66 | 160 168,23 | 382 307,54 | 166 998,37 | 166 915,76 | 166 915,76 |
| Внебюджетные средства | 7 413,09 | 0,00 | 7 413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 050 718,75 | 160 168,23 | 389 720,63 | 166 998,37 | 166 915,76 | 166 915,76 |
| 1.1.1 | Подмероприятие 01.01.01  Благоустройство общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 379 467,71 | 29 606,32 | 229 861,39 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 379 467,71 | 29 606,32 | 229 861,39 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2 | Подмероприятие 01.01.02  Содержание территорий городского округа Люберцы | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 435 083,89 | 97 555,94 | 95 410,77 | 80 760, 80 | 80 678,19 | 80 678,19 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 435 083,89 | 97 555,94 | 95 410,77 | 80 760, 80 | 80 678,19 | 80 678,19 |
| 1.1.3 | Подмероприятие  01.01.03 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 232,66 | 2 788,66 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 16 232,66 | 2 788,66 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 |
| 1.1.4 | Подмероприятие 01.01.04  Новогоднее оформление территорий городского округа Люберцы | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 48 950,38 | 7 100,10 | 17 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 48 950,38 | 7 100,10 | 17 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 |
| 1.1.5 | Подмероприятие 01.01.05  Цветочное оформление территорий городского округа Люберцы | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 46 803,88 | 9 968,52 | 10 093,36 | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 46 803,88 | 9 968,52 | 10 093,36 | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 |
| 1.1.6 | Подмероприятие 01.01.06  Проведение компенсационного озеленения | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 61 639,10 | 2 020,65 | 14 618,45 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 61 639,10 | 2 020,65 | 14 618,45 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Подмероприятие 01.01.07  Демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов и строений | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 038,36 | 4 038,36 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 12 038,36 | 4 038,36 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 1.1.8 | Подмероприятие 01.01.08  Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 13 485,95 | 1 485,95 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 13 485,95 | 1 485,95 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 1.1.9 | Подмероприятие 01.01.09  Ликвидация несанкционирова нных свалок и навалов мусора на территории городского округа Люберцы | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 603,73 | 5 603,73 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 29 603,73 | 5 603,73 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 1.1.10 | Подмероприятие 01.01.10  Благоустройство территорий городского округа Люберцы за счет внебюджетных средств | 01.06.2021 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 7 413,09 | 0,00 | 7 413,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 7 413,09 | 0,00 | 7 413,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 528 327,16 | 110 352,11 | 105 641,44 | 100 777,87 | 105 777,87 | | 105 777,87 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 528 327,16 | 110 352,11 | 105 641,44 | 100 777,87 | 105 777,87 | | 105 777,87 |
| 1.2.1 | Подмероприятие  01.02.01 Ремонт сетей уличного освещения | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской  области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 28 853,15 | 10 997,86 | 5 611,50 | 747,93 | 5 747,93 | | 5 747,93 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 28 853,15 | 10 997,86 | 5 611,50 | 747,93 | 5 747,93 | | 5 747,93 |
| 1.2.2 | Подмероприятие 01.02.02  Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 319 918,72 | 65 289,56 | 63 169, 70 | 63 819, 82 | 63 819, 82 | | 63 819, 82 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 319 918,72 | 65 289,56 | 63 169, 70 | 63 819, 82 | 63 819, 82 | | 63 819, 82 |
| 1.2.3 | Подмероприятие 01.02.03  Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения городского округа Люберцы | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 179 555,29 | 34 064,69 | 36 860,24 | 36 210,12 | 36 210,12 | | 36 210,12 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 179 555,29 | 34 064,69 | 36 860,24 | 36 210,12 | 36 210,12 | | 36 210,12 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03  Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 158 920,06 | 0,00 | 26 065,06 | 44 285,00 | 44 285,00 | | 44 285,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 158 920,06 | 0,00 | 26 065,06 | 44 285,00 | 44 285,00 | | 44 285,00 |
| 1.4 | Мероприятие  01.04 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального  бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 015 956,82 | 199 317,04 | 212 036,93 | 200 898,75 | 201 852,05 | | 201 852,05 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 1 015 956,82 | 199 317,04 | 212 036,93 | 200 898,75 | 201 852,05 | | 201 852,05 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | | | Итого: | 2 753 922,79 | 469 837,38 | 733 464,06 | 512 959,99 | | 518 830,68 | 518 830,68 | Х | | Х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской  области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 2 746 509,70 | 469 837,38 | 726 050,97 | 512 959,99 | | 518 830,68 | 518 830,68 |
| Внебюджетные средства | 7 413,09 | 0,00 | 7 413,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Паспорт подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники | Главный | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| финансирования | распорядитель |  |  | | | | | |
| подпрограммы, | бюджетных средств |  |  | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| по годам |  |  |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации и  главным | Всего, в том числе: | 170 700,49 | 38 993,66 | 131 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| распорядителям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных  средств, в том | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| числе по годам: | Средства бюджета Московской области | 32 321,27 | 13 971,87 | 18 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 027,86 | 6 016,51 | 82 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 50 351,36 | 19 005,28 | 31 346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

В рамках указанной подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области, по реализации мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Люберцы

Создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа.

Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятия нацелены на достижение показателей сформированных с учетом поручений Губернатора Московской области по обращениям жителей.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере капитального ремонта:

* увеличение количества домов, в которых проведен капитальный ремонт;
* увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние.

# Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Комфортные условияпроживания населения в МКД (многоквартирных домах). |
| Средства бюджета Московской области | 30 368,88 | 12 019,48 | 18 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 87 187,13 | 5 175,78 | 82 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 50 351,36 | 19 005,28 | 31 346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 167 907,37 | 36 200,54 | 131 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие  01.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). |
| Средства бюджета Московской области | 30 368,88 | 12 019,48 | 18 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 87 187,13 | 5 175,78 | 82 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 50 351,36 | 19 005,28 | 31 346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 167 907,37 | 36 200,54 | 131 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие  01.02 Установка камер видеонаблюдени я в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах) |
| Средства бюджета Московской области | 1 952,39 | 1 952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 840,73 | 840,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 793,12 | 2 793,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Подмероприятие 02.01.01  Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Люберцы | 01.01.2020 -  31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03  Соблюдение требований законодательств а в области обеспечения санитарно- эпидемиологичес кого благополучия населения, в частности по обеззараживани ю (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 01.01.2020 -  31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | Обеспечение санитарно- эпидемиологиче ского благополучия жителей МКД |
| Средства бюджета Московской области | 1 952,39 | 1 952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 840,73 | 840,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 793,12 | 2 793,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | | | Итого: | 170 700,49 | 38 993,66 | 131 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 32 321,27 | 13 971,87 | 18 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 027,86 | 6 016,51 | 82 011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 50 351,36 | 19 005,28 | 31 346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

Показатели реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единиц | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | F2, 01 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды (Московская  область)» | единиц | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без  привлечения средств | Отраслевой показатель | единиц | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
|  | федерального бюджета и бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | F2, 01 |
| 1.5 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | F2, 01 |
| 1.6 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | Процент | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | F2, 01 |
| 1.7 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение | Процент | 2 | 106 | 110 | 108 | 108,5 | 109 | F2, 01 |
| 1.8 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Количество разработанных проектов благоустройства территорий зон отдыха | Показатель муниципальной программы | единиц | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.10 | Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Отраслевой показатель | единиц | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.11 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение | Единица | 68 | 34 | 38 | 68 | 68 | 68 | F2, 01 |
| 1.12 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | 10/68 | 34 | 38 | 68 | 68 | 68 | F2, 01 |
| 1.13 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | Единица | - | - | 32 | 3 | 45 | 0 | F2, 01 |
| 1.14 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | - | - | - | - | F2, 01 |
| 1.15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2, 01 |
| 1.16 | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Показатель муниципальной программы | Процент | 99,2 | 98,65 | 98,9 | 99,2 | 100 | 100 | F2 |
| 1.17 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единиц | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.18 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых  городах и исторических поселениях | Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды  (Московская  область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.19 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение | Единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.20 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.21 | Закупка техники | Показатель муниципальной программы | Единица | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 01 |
| 1.22 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 4034,82 | 7 183,30 | 0 | **0** | 0 | F2, 01 |
| 1.23 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Показатель муниципальной программы | единиц | - | - | 25 | 0 | **0** | 0 | 01 |
| 1.24 | Количество закупленных с софинансированием за счет средств Субсидии декоративных, и (или) технологических, и (или) | Показатель муниципальной программы | Штука | - | - | 9 | 0 | **0** | 0 | 01 |
|  | планировочных, и (или) конструктивных устройств и (или) различных видов оборудования и (или) оформления, применяемых как составные части благоустройства территории, и (или) техники, и (или) средств малой механизации для содержания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной комфортной городской среды. | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 01 |
| **2** | **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 397500,00 | 397500,00 | 111639,79 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 01 |
| 2.2 | Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке | Показатель муниципальной программы | единиц | 312 | 312 | 624 | 196 | 196 | 196 | 01 |
| 2.3 | Новогодние ели | Показатель муниципальной  программы | единиц | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 2.4 | Новогодние украшения (конструкции) | Показатель муниципальной программы | единиц | 6 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 01 |
| 2.5 | Площадь посадки цветов на территории г.о.  Люберцы | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 376,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 01 |
| 2.6 | Количество высаженных деревьев и кустарников | Показатель муниципальной программы | единиц | 312 | 312 | 2 000 | 312 | 312 | 312 | 01 |
| 2.7 | Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу и сносу | Показатель муниципальной программы | единиц | 100 | 100 | 190 | 40 | 40 | 40 | 01 |
| 2.8 | Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 01 |
| 2.9 | [Сокращение уровня](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [износа электросетевого](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [хозяйства, систем](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [наружного освещения с](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [применением СИП и](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [высокоэффективных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [светильников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Показатель муниципальной программы | Процент | 42,31 | 41,21 | 40,40 | 39,01 | 39,00 | 38,9 | 01 |
| 2.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Показатель муниципальной программы | Кубический метр | 37 500,00 | 7 838,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 01 |
| 2.11 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Показатель муниципальной программы | Процент | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2.12 | Выполнение работ по благоустройству территорий городского округа Люберцы | Показатель муниципальной программы | Процент | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2.13 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Отраслевой показатель | баллов | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| **3** | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение | Единица | 1058 | 96 | 87 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3.2 | Количество отремонтированных подъездов в МКД за счет средств местного бюджета | Показатель муниципальной программы | Единица | - | - | 70 | - | - | - | 01 |
| 3.3 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение | Единица | 132 | 41 | 87 | 45 | 45 | 45 | 02 |
| 3.4 | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | - | 1406361,58 | - | - | - | - | 02 |

Взаимосвязь показателей реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Подпрограмма I. «Комфортная городская среда»** | | |
| 1.1 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки |
| 1.2 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.3 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 1.4 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий |
| 1.5 | Повышение качества и  комфорта городской среды на | Организация благоустройства территорий городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | территории городского округа Люберцы | Люберцы |  |
| 1.6 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |
| 1.7 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| 1.8 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. |
| 1.9 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество разработанных проектов благоустройства территорий зон отдыха |
| 1.10 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения |
| 1.11 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество установленных детских игровых площадок |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | округа Люберцы |  |  |
| 1.12 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.13 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.14 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.15 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 1.16 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям |
| 1.17 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.19 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области |
| 1.20 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха |
| 1.21 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Закупка техники |
| 1.22 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 1.23 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.24 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество закупленных с софинансированием за счет средств Субсидии декоративных, и (или) технологических, и (или) планировочных, и (или) конструктивных устройств и (или) различных видов оборудования и (или) оформления, применяемых как составные части благоустройства территории, и (или) техники, и (или) средств малой механизации для содержания территории |
| 1.25 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной комфортной городской среды. |
| 2 | **Подпрограмма II. «Благоустройство территорий»** | | |
| 2.1 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых  насаждений | Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы |
| 2.2 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых  насаждений | Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке |
| 2.3 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Новогодние ели |
| 2.4 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Новогодние украшения (конструкции) |
| 2.5 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы |
| 2.6 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество высаженных деревьев и кустарников |
| 2.7 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу и сносу |
| 2.8 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов |
| 2.9 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | [Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства, систем](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) [светильников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) |
| 2.10 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Ликвидация несанкционированных свалок |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | |
| 2.12 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | | Выполнение работ по благоустройству территорий городского округа Люберцы | |
| 2.13 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | |
| 3 | **Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах**  **Московской области»** | | | | |
| 3.1 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). | | Количество отремонтированных подъездов в МКД |
| 3.2 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). | | Количество отремонтированных подъездов в МКД за счет средств местного бюджета |
| 3.3 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа  Люберцы | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). | | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| 3.4 | Повышение качества и  комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных  домах). | | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). | | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день |

Приложение № 5 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень дворовых территорий городского округа Люберцы,

**сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по комплексному благоустройству территорий в 2020 году, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04: «Комплексное благоустройство**

# территорий муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1: «Комфортная городская среда»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) |
| 1 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, дд. 7,9 |
| 2 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, дд. 403к1, 403к3, 403к4 |
| 3 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, дд. 364,362, ул. Мира, д. 19 |
| 4 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, поселок ВУГИ, дд. 12, 13, 14, 15, 16 |
| 5 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 12 |
| 6 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 14 |
| 7 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 14 |
| 8 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 43к2 |
| 9 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, дд. 16,18 |
| 10 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 13 |
| 11 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 6, 6А |
| 12 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, д. 13 |
| 13 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, д. 7 |
| 14 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Новая, дд. 2, 2А, 6А |
| 15 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Новая, дд. 8 А, 8Б, 8В, 8Г |
| 16 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 38 |
| 17 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Урицкого, дд. 19,23,27 |
| 18 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 6 |
| 19 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Электрификации, дд. 5,6 |
| 20 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул.С.П. Попова, дд. 11-13 |
| 21 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул.С.П. Попова, дд. 11-13 |
| 22 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.2к2 |
| 23 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, д. 5 |
| 24 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Новая, д. 9 |
| 25 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дд. 2к1, 2к3, 2к8, 2к10, 2к12, 2к14, 2к15 |
| 26 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Школьная, д. 4,5,6,7,9,10,11 |
| 27 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, 2-ой Осовиахимовский проезд, д. 12 |
| 28 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 54 |
| 29 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, дд. 3,4 |
| 30 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 12 |
| 31 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, дд. 4,6 |
| 32 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 4 |
| 33 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пионерская, дд. 20, 22, 24 |
| 34 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, дд. 20Г, 20Д, 22, 24, 28 |

Приложение № 5.1 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень дворовых территорий городского округа Люберцы,

**сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по комплексному благоустройству территорий в 2021 году, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04: «Комплексное благоустройство**

# территорий муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1: «Комфортная городская среда»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) |
| 1 | г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, к. 2 |
| 2 | г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 1, к. 1, д. 3, д. 1 |
| 3 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 123к3 |
| 4 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 15к8 |
| 5 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 22к1, 22к2 |
| 6 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 24к1, 24к2 |
| 7 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 8к7 |
| 8 | г. Люберцы, пр-т Победы, д. 18 |
| 9 | г. Люберцы, пр-т Победы, д. 9к20 |
| 10 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 3 |
| 11 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 55 |
| 12 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, дд. 7,9 |
| 13 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 52 |
| 14 | г. Люберцы, ул. Красноармейская д.12,14,16,18 |
| 15 | г. Люберцы, ул. Красногорская, дд. 20, 21, 22, 23, 24 |
| 16 | г. Люберцы, ул. Мира, д. 3 |
| 17 | г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 4 |
| 18 | г. Люберцы, ул. Новая, д. 26, ул. Зеленая, д. 20 |
| 19 | г. Люберцы, ул. Новая, дд. 12,14 |
| 20 | г. Люберцы, ул. С.П. Попова, дд. 5,9 |
| 21 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д. 27к1 |
| 22 | г. Люберцы, ул. Южная, д. 22 |
| 23 | г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, дд. 7, 9 |
| 24 | д.п. Красково, д. Марусино ЖК-2 |
| 25 | д.п. Красково, ул. Железнодорожная, дд. 78,80 |
| 26 | д.п. Красково, ул. Лесной тупик, ЖК «Жемчужина Коренево» |
| 27 | р.п. Малаховка, 2-й Ломоносовский пр-д, д. 7 |
| 28 | р.п. Малаховка, ул. Дачная, дд. 5, 6 |
| 29 | р.п. Малаховка, ул. Федорова, д. 1 |
| 30 | р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, дд. 10-12 |
| 31 | р.п. Малаховка, Электропоселок дд. 10-11 |
| 32 | р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, дд. 7,8 |
| 33 | р.п. Октябрьский, ул. Ленинградская, д. 15 |
| 34 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 3 |
| 35 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 5 |
| 36 | р.п. Томилино, мкр-н Птицефабрика, дд. 29,30,31 |
| 37 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А-к10 |
| 38 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, дд. 9к3, 9Ак3, 9В, 9Г, 11А |

Приложение № 5.2 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень мест размещения (обустройства) детских игровых площадок на 2021 год, сформированный по результатам онлайн голосования на портале «Добродел» по выбору мест размещения детских игровых площадок, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.15: «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1: «Комфортная городская среда»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) |
| 1 | г.о. Люберцы, дач. пос. Красково, ул. Чехова, д. 16 |
| 2 | г.о. Люберцы, дач. пос. Красково, дер. Марусино, ул. Буденного, д. 2 |
| 3 | г.о. Люберцы, дач. пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 81 |
| 4 | г.о. Люберцы, раб. пос. Малаховка, Овражки, ул. Новая, д. 23 |
| 5 | г.о. Люберцы, ул. 1-я Первомайская, д. 9 |

Приложение № 6 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01:

**«Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» подпрограммы 2: «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов  недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих  благоустройству | Наименование объектов  недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих  благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ООО «ВГМК- ИНВЕСТ» | г.о. Люберцы,  р.п. Томилино, п. Чкалово, Токаревское кладбище, между входом № 2 и № 3 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИП Ужаринский О.В. | г.о. Люберцы, дп Красково, ул.  Железнодорожная, около дома № 13 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 3 | ИП Ужаринский О.В. | г.о. Люберцы, дп Красково, ул. 2-я  Заводская, у д. 18/1 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 4 | ООО «РЕАЛ- ГАРАНТ» | г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха, около д. 5 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 5 | ИП Филатов С.С. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Смирновская, у д. 17 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 6 | ИП Руднев С.С. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, у стадиона  «Звезда» | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ИП Руднев С.С. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, у дома  № 17 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 8 | ИП Руднев С.С. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, у дома  № 41 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 9 | ИП Торчинава Е. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр- т, у дома  № 373/7 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |
| 10 | ООО «ВФ» | г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у корпуса 43 | НТО, объект торговли | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным  Требованиям | 2019 |

Приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень общественных территорий городского округа Люберцы,

**сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03: «Реализация программ**

# формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы 1: «Комфортная городская среда», мероприятием F2.07: «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» подпрограммы 1: «Комфортная городская среда», мероприятием 01.01: «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» подпрограммы 2: «Благоустройство территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Годы реализации |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха около Малаховского озера | 2020-2022 гг. |
| 2 | ул. 3-е Почтовое отделение (территория у «Дома офицеров») | 2020-2021 гг. |
| 3 | р.п. Томилино территория парка Лапса | 2020-2021 гг. |
| 4 | г. Люберцы, р.п. Октябрьский, парк «Лесная опушка» | 2021-2024 гг. |
| 5 | Благоустройство парка Победы | 2021-2024 гг. |
| 6 | г. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, дома №№ 37-53, аллея Лактионова | 2022-2024 гг. |
| 7 | Благоустройство парка Марусино | 2020-2023 гг. |
| 8 | Благоустройство территории Кореневского карьера | 2021-2022 гг. |
| 9 | Установка стеллы и благоустройство территории вокруг нее по адресу: г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, вблизи дома 8/1 | 2021 г. |

Приложение № 8 к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень дворовых территорий,

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01:**

# «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» подпрограммы 2: «Благоустройство территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес общественной территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Посадка кустарников и подсыпка грунта: ул. Шевлякова, д. 9 | 2020 г. |
| 2 | Посадка кустарников и подсыпка грунта: Панковский пр-д,  дд. 9, 11 | 2020 г. |
| 3 | Посадка кустарников и подсыпка грунта: ул. Электрификации, дд. 29, 31 | 2020 г. |
| 4 | Посадка кустарников: ул. Черемухина, д. 8к2 | 2020 г. |
| 5 | Посадка кустарников: Комсомольский пр-т, д. 7 | 2020 г. |

Приложение №9 городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень дворовых территорий,

**включенных в проект «Светлый город», финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.10 Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы 1: «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3 | 2020 г. |
| 2 | г.о. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Потехина, д. 2 - 3 | 2020 г. |
| 3 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3 | 2021 г. |
| 4 | г. Люберцы, ул. Преображенская, д. 8/7 | 2021 г. |
| 5 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 9 | 2021 г. |
| 6 | г. Люберцы, ул. Космонавтов от Октябрьского пр-т до ул.  Южная | 2021 г. |
| 7 | г. Люберцы, пос. Калинина, д. 14 | 2021 г. |
| 8 | г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 23 | 2021 г. |
| 9 | г. Люберцы, ул. 8 марта, д. 30А | 2021 г. |
| 10 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 27 | 2021 г. |
| 11 | г. Люберцы, ул. Кирова, д. 43 | 2021 г. |
| 12 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145 | 2021 г. |
| 13 | г. Люберцы, ул. Волковская, д. 5А | 2021 г. |
| 14 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 50 | 2021 г. |
| 15 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 23А | 2021 г. |
| 16 | г. Люберцы, пос. Калинина, у школы № 10 | 2021 г. |
| 17 | г.о. Люберцы, дер. Марусино, Новомарусинский пр-д -  СНТ "Виктория" | 2021 г. |
| 18 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, от ул. Лорха до Балластного  карьера | 2021 г. |
| 19 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, от ул. Лорха, д. 2, до ул.  Лесной тупик | 2021 г. |
| 20 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, дд. 11, 13, 15 | 2021 г. |
| 21 | г.о. Люберцы, дер. Марусино, дорога до КП «Марусин луг» | 2021 г. |
| 22 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Железнодорожная | 2021 г. |
| 23 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 20/1 | 2021 г. |
| 24 | г.о. Люберцы, дер. Марусино, ул. Буденого (дорога к СНТ  "Виктория") | 2021 г. |
| 25 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, пос. МЭЗ старый | 2021 г. |
| 26 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, пос. МЭЗ новый | 2021 г. |
| 27 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пионерская, д. 19 | 2021 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9г-11с2 | 2021 г. |
| 29 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Малаховская, д. 59-78 | 2021 г. |
| 30 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Маяковского, пруд | 2021 г. |
| 31 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 52 | 2021 г. |
| 32 | г.о. Люберцы, раб.пос. Томилино, ул. Потехина, д. 2 - 3 | 2021 г. |
| 33 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, дд. 1,  5, 6 | 2021 г. |
| 34 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1к2 | 2021 г. |

Приложение № 10 городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень парковых зон,

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01:**

# «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» подпрограммы 2: «Благоустройство территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды»  (г. Люберцы, ул. Митрофанова, вблизи д. 21Б) | 2020 г. |
| 2 | р.п. Томилино территория парка Лапса | 2021 г. |

Приложение № 11 городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

# Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01:

**«Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» подпрограммы 2: «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, кадастровый номер:  50:22:0060703:12011 | 2021 г. |
| 2 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Калараш, вблизи д. 2 | 2021 г. |