АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2024 № 3537-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4371-ПА, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Сорокина А.Е.

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 29.08.2024 № 3537-ПА

**Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:**

 **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Люберцы Московской области А.Е. Сорокин |
| Муниципальный заказчик программы | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах |
| 2. Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|  3. Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация транспортного обслуживания населения |
| 2. Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения |
| 3. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 г. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Пассажирский транспорт общего пользования | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области  |
| 2. Дороги Подмосковья | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования направлена на организацию транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. |
| Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья направлена на развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципальногообразования городской округ Люберцы Московской области, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения,безопасности дорожного движения |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 489 535,95 | 487 618,95 | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 929 003,80 | 672 654,66 | 676 080,13 | 643 979,86 | 563 089,29 | 373 199,86 |
| Внебюджетные средства | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 423 539,75 | 1 161 273,61 | 677 999,13 | 645 599,86 | 564 467,29 | 374 199,86 |

 **Общая характеристика сферы реализации программы, описание целей**

Городской округ Люберцы расположен в 15 километрах к юго-востоку от центра Москвы. Главный вид транспорта в округе - автомобильный.

Протяженность автомобильных дорог на территории округа составляет 416,78 км, из них:

- автомагистраль федерального значения М-5 "Урал" – 10,8 км;

- автомобильные дороги регионального значения "Москва – Егорьевск – Тума –Касимов", "Москва – Жуковский" и другие – 84,78 км;

- автомобильные дороги муниципального значения – 321,2 км.

В целом по улично-дорожной сети за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров.

Из краткой характеристики территориального расположения округа видно, что по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта, в том числе и транзитного, данное обстоятельство существенно влияет на эксплуатационные свойства дорожного покрытия.

Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития:

- улично-дорожной сети, поддержания её в эксплуатационном состоянии, содержания в соответствии с нормативными требованиями;

- транспортной системы на территории округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения и снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- сети парковок, создания новых парковочных мест, а также содержания их в соответствии с нормативными требованиями.

Учитывая условия жилой застройки прошлых лет, когда не планировались в достаточном объеме парковочные места, в настоящее время отсутствие машиномест отражается серьезной проблемой. Имеющиеся количество гаражей и автостоянок, приближенных к месту проживания, не удовлетворяет потребности населения, отчего возникают стихийные массовые стоянки автомашин на придомовых территориях. У значительной части автовладельцев, не имеющих гаражей, отсутствует возможность парковаться на частных платных автостоянках. Мероприятия данной программы направлены на решение проблемы по размещению личных автотранспортных средств жителей городского округа Люберцы.

С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, проведение таких мероприятий, как устройство дополнительных пешеходных тротуаров с устройством ограждений перильного типа, значительно обезопасит пешеходов вблизи проезжей части.

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (установка светофорных объектов типа Т-7) также снизит рост ДТП с участием пешеходов.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и её подпрограммы направлены на обеспечение, функционирование и развитие (совершенствование) автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечить охрану жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целью программы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, повышение безопасности участников дорожного движения и снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, обеспечение комфортной городской среды обитания, отраженной также в обеспечение функционирования и развития сети муниципальных платных парковок в городском округе, с охраняемым и безопасным содержанием автомобильного транспорта на территории данных парковок, создание условий для обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения на территории городского округа Люберцы

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы**

Интенсивность движения автотранспорта по муниципальным дорогам увеличивается с каждым годом, следовательно, необходимо поддерживать улично-дорожную сеть округа в эксплуатационном состоянии, содержать в соответствии с нормативными требованиями.

Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского округа Люберцы должно обеспечить создание надёжных скоростных транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счёт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным транспортным направлениям.

Безопасность участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа должно обеспечить последовательное выполнение указанных в программе мероприятий, а также контроль за выполнением целевых показателей эффективности их реализации в количественном выражении, что позволит значительно сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий.

Анализ сложившейся ситуации в городском округе Люберцы с размещением личного автотранспорта, количество которого возрастает с каждым годом, показывает, что ряд задач, накопившихся в течение последних лет, требует незамедлительной реальной помощи со стороны администрации городского округа. Прежде всего, это вопросы, связанные с определением и утверждением границ земельных участков, на которых расположены жилые дома, с последующей корректировкой проектов благоустройства дворовых территорий для строительства дополнительных гостевых парковок.

Настоящая Программа направлена на дальнейшее улучшение условий и повышение комфортности проживания населения городского округа.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса городского округа Люберцы в рамках муниципальной программы позволит нивелировать инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Возможны два варианта решения проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Люберцы:

 1. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, характеризуемый отсутствием стратегической направленности на решение основных проблем.

2. Программный вариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитию и функционированию дорожно-транспортного комплекса городского округа, в том числе по обеспечению доступности услуг пассажирского транспорта для населения на основе программно-целевого подхода.

 Программно-целевой подход предусматривает:

- комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено с одной стороны сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения;

- концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

- увязку приоритетов развития федеральных, областных и муниципальных транспортных систем городского округа Люберцы.

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Люберцы. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса городского округа Люберцы.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит обеспечить:

 - увеличение количества машиномест на парковках общего пользования, в том числе и на перехватывающих парковках;

 - постепенное увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов,

- повышение уровня и улучшения социальных условий жизни населения, улучшение технического состояние автомобильных дорог, сокращение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

 - снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

 - удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, увеличение количества муниципальных маршрутов, повышение ответственности перевозчиков за безопасность дорожного движения, культуру обслуживания, транспортной и налоговой дисциплины, обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан;

 Проанализировав варианты решения проблемы можно сделать вывод о том, что комплексный подход к развитию дорожно-транспортного комплекса в рамках настоящей муниципальной программы позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги, предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса как единого целого. В данном случае формирование маршрутной сети, улично-дорожной сети и строительство объектов транспортной инфраструктуры взаимосвязаны и развиваются в рамках общей концепции. Данный вариант позволяет осуществить:

- концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

- координацию деятельности всех служб по реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

**Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах |
| 1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение | Процент | 75,18 | 90,00 | - | - | - | - | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 1. 02.01 |
| 2 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 1. 02.04 |
| Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Человек  | 3,13 | 3,437 | 3,436 | 3,435 | 3,434 | 3,433 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.02.01. 1. 05.021. 05.032. 04.09 |
| Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 4 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 81,6 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области | 2. 04.012. 04.032. 04.082. 04.15 |

**Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | Организация транспортного обслуживания населения | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах  |
| 2 | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | Организация транспортного обслуживания населения | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области |
| 3 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |
| 4 | Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |

**Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается по городским округам Московской области по формуле:Ср = Рдв \* 100%Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах (доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах).Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС) | Ежеквартально |
| 2 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Человек  | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |
| 4 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | $$Днр=\frac{Lобщ-Lнн}{L общ}х100\%,$$где:Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Годовая |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы**

**городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  | № основного мероприятия  | № мероприятия | Наименование результата  | Единица измерения | Порядок определения значений  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Количество поездок на областные и окружные мероприятия | штука | Определяется по данным управления транспорта и ОДД по фактически совершенному количеству поездок на областные и окружные мероприятия. Источник данных: управление транспорта и ОДД.Базовое значение за 2022 год: год 600 штук. |
| 2 | 1 | 02 | 04 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах с регулируемыми тарифами | тысяч человек | Определяется исходя из фактических данных системы СОБОП МО, предоставленных перевозчиком АО «Мострансавто».Источник данных: АО «Мострансавто». Базовое значение за 2022 год: 840 тысяч человек. |
| 3 | 1 | 02 | 04 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области.Источник данных: АО «Мострансавто».Базовое значение за 2023 год: 100% |
| 4 | 1 | 05 | 02 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | штука | Определяется количеством объектов (разноуровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области. Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства на соответствующий год.Базовое значение за 2022 год: 0 штук.  |
| 5 | 1 | 05 | 03 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | штука | Определяется количеством объектов (разноуровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области. Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства на соответствующий год. Базовое значение за 2022 год: 0 штук. |
| 6 | 2 | 04 | 01 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения). Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта на соответствующий год. Базовое значение за 2022 год: 114 591,10 м2. |
| 7 | 2 | 04 | 03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, не включенная в ГП МО | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения), не включенной в ГП МО. Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта на соответствующий год. Базовое значение за 2023 год: 0,00 м2. |
| 8 | 2 | 04 | 08 | Количество отремонтированных ям на автомобильных дорогах местного значения | штука | Определяется как количество отремонтированных ям из общего количества ранее заинспектированных ям сотрудниками службы инспекции автомобильных дорог. Источник данных: отчет по СКПДИ. Базовое значение за 2022 год: 10 076 шт.  |
| 9 | 2 | 04 | 08 | Количество автомобильных дорог, где проведены работы по расширению  | штука | Определяется как количество дорог, где необходимо провести расширение Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта на соответствующий год.Базовое значение за 2023 год: 0 шт. |
| 10 | 2 | 04 | 08 | Количество обустроенных разворотных площадок | штука | Определяется как количество обустроенных разворотных площадок.Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта на соответствующий год. Базовое значение за 2023 год: 0 шт. |
| 11 | 2 | 04 | 09 | Протяженность нанесенной разметки | километр | Определяется как общая протяженность нанесенной разметки на проезжей части автомобильных дорог термопластиком (белый, желтый) и (или) холодным пластиком. Источник данных: утвержденная МУ «ОКБЖКХ» проектно-сметная документация. Базовое значение за 2022 год: 215,52 км. |
| 12 | 2 | 04 | 15 | Количество созданных муниципальных платных парковок | штука | Определяется как количество вновь созданных, в соответствии с требованиями нормативных документов, муниципальных платных парковок на территории городского округа Люберцы. Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. Источник данных: отчет о муниципальных платных парковках, находящихся на территории городского округа Люберцы, предоставленный МУ «ДЦО», МУ «ДСС». Базовое значение за 2022 год: 2 штуки. |
| 13 | 2 | 04 | 15 | Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта | штука | Определяется как количество парковочных машиномест для легкового транспорта. Данный показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. Источник данных: отчет о муниципальных платных парковках, находящихся на территории городского округа Люберцы, предоставленный МУ «ДЦО», МУ «ДСС». Базовое значение за 2022 год: 108 штук. |
| 14 | 2 | 04 | 15 | Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта | штука | Определяется как количество парковочных машиномест для грузового транспорта. Данный показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. Источник данных: отчет о муниципальных платных парковках, находящихся на территории городского округа Люберцы, предоставленный МУ «ДЦО», МУ «ДСС». Базовое значение за 2022 год: 0 штук.  |

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

**Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

**муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 2 989,00 | 1 072,00 | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 321,99 | 17 582,34 | 19 243,22 | 17 929,00 | 17 567,43 | 0,00 |
| Итого: | 75 310,99 | 18 654,34 | 20 162,22 | 18 549,00 | 17 945,43 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 67 838,23 | 15 973,34 | 17 864,89 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 67 838,23 | 15 973,34 | 17 864,89 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| Количество поездок на областные и окружные мероприятия, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3350 | 650 | 660 | 150 | 300 | 450 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 1.2 | Мероприятие 02.04Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 2 989,00 | 1 072,00 | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 483,76 | 1 609,00 | 1 378,33 |  929,00 | 567,43 | 0,00 |
| Итого: | 7 472,76 | 2 681,00 | 2 297,33 | 1 549,00 | 945,43 | 0,00 |
| Количество перевезенных пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах с регулируемыми тарифами, тысяч человек | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие  | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 251 | 850 | 850,1 | 212,5 | 425 | 637,5 | 850,1 | 850,2 | 850,3 | 850,4 |
| Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие  | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 05 Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 199 719,95 | 199 719,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 91 054,45 | 91 031,20 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 290 774,40 | 290 751,15 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 199 719,95 | 199 719,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 90 914,98 | 90 914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 290 634,93 | 290 634,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета  | 15.10.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 139,47 | 116,22 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 139,47 | 116,22 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 366 085,39 | 309 405,49 | 20 185,47 | 18 549,00 | 17 945,43 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 202 708,95 | 200 791,95 | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 163 376,44 | 108 613,54 | 19 266,47 | 17 929,00 | 17 567,43 | 0,00 |

**Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы**

**1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

**муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

**с задачами, на достижение которых направлено мероприятие**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | Организация транспортного обслуживания населения; |
| 2 | Основное мероприятие 05. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

**Перечень мероприятий подпрограммы 2** **«Дороги Подмосковья»**

**муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 04Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области  | 286 827,00 | 286 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 765 627,36 | 564 041,12 | 656 813,66 | 626 050,86 | 545 521,86 | 373 199,86 |
| Внебюджетные средства | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого: | 3 057 454,36 | 851 868,12 | 657 813,66 | 627 050,86 | 546 521,86 | 374 199,86 |
| 1.1 | Мероприятие 04.01Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области  | 286 827,00 | 286 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 777 162,00 | 137 474,00 | 185 015,00 | 282 351,00 | 172 322,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 063 989,00 | 424 301,00 | 185 015,00 | 282 351,00 | 172 322,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 442 355,00 | 177 811,00 | 74006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 006,00 | 118 324,00 | 72 214,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 04.03Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.04.2024-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 603,82 | 0,00 | 21 603,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 21 603,82 | 0,00 | 21 603,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, не включенная в ГП МО, м2 | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 500,00 | - | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 04.08Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 687 801,29 | 385 334,87 | 387 086,84 | 285 459,86 | 314 959,86 | 314 959,86 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 687 801,29 | 385 334,87 | 387 086,84 | 285 459,86 | 314 959,86 | 314 959,86 |
| Количество отремонтированных ям на автомобильных дорогах местного значения, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 47500 | 9500 | 9500 | 2000 | 4000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Количество автомобильных дорог, где проведены работы по расширению, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных разворотных площадок, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 04.09Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 279 060,25 | 41 232,25 | 63 108,00 | 58 240,00 | 58 240,00 | 58 240,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 279 060,25 | 41 232,25 | 63 108,00 | 58 240,00 | 58 240,00 | 58 240,00 |
| Протяженность нанесенной разметки, километр  | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 900,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.5 | Мероприятие 04.15Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого: | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Количество созданных муниципальных платных парковок, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 63 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18 | 10 |
| Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2052 | 102 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 420 | 500 | 380 |
| Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 3 057 454,36 | 851 868,12 | 657 813,66 | 627 050,86 | 546 521,86 | 374 199,86 | х |
| Средства бюджета Московской области | 286 827,00 | 286 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 765 627,36 | 564 041,12 | 656 813,66 | 626 050,86 | 545 521,86 | 373 199,86 |
| Внебюджетные средства | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

**Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы**

**2 «Дороги Подмосковья**

**муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области**

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

**с задачами, на достижение которых направлено мероприятие**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 04.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения;  |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности в рамках софинансирования из бюджета Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта(кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ\* | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе ул. 2-я Красногорская в г. Люберцы Московской области | 1 штука | Строительство | 01.07.2022 –25.12.2023 | 25.12.2023 | 290 634,93 | 88 170,00 | Средства бюджета Московской области | 199 719,95 | 199 719,95 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 90 914,98 | 90 914,98 | 0,00 |
| Итого: | 290 634,93 | 290 634,93 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X | 88 170,00 | Средства бюджета Московской области | 199 719,95 | 199 719,95 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 90 914,98 | 90 914,98 | 0,00 |
| Итого: | 290 634,93 | 290 634,93 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 год | 2023 год |
| вводимых | 1 | 0 | 1 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 |

**Адресный перечень автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.08 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта(кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.)\*  | всего | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Расширение дороги по ул. Огуречная в г. Люберцы Московской области с обустройством разворотной площадки | 1 км. | Строительство | 01.09.2024 –25.12.2024 | 25.12.2024 | 0 | 0 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X | 0 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Размер финансирования будет внесен после разработки проекта

Справочная таблица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2024 год |
| вводимых | 1 | 1 |
| открываемых | 1 | 1 |

**Адресный перечень муниципальных платных парковок для легкового транспорта в городском округе Люберцы, финансирование которых предусмотрено Мероприятие 04.15 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) за счет внебюджетных источников**

**Подпрограммы II Дороги Подмосковья**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв. м. | Предполагаемый год ввода | Первоначальный год ввода  |
| 1 | 50:22:0010203:6965 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 617,00 | - | 2022 |
| 2 | 50:22:0010203:6968 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 942,00 | - | 2021 |
| 3 | 50:22:0010203:6970 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 663,00 | - | 2021 |
| 4 | 50:22:0010203:6972 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 457,00 | 2026 | - |
| 5 | 50:22:0010203:7021 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 10 095,00 | 2027 | - |
| 6 | 50:22:0010203:6963 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 852,00 | - | 2017 |
| 7 | 50:22:0010203:189 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 600,00 | - | 2017 |
| 8 | 50:22:0010203:6973 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 482,00 | - | 2017 |
| 9 | 50:22:0010203:6969 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 031,00 | - | 2017 |
| 10 | 50:22:0010203:6976 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 150,00 | - | 2021 |
| 11 | 50:22:0010203:6967 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 167,00 | - | 2020 |
| 12 | 50:22:0010203:159  | г. Люберцы, пос. Калинина | 2 292,00 | - | 2018 |
| 13 | 50:22:0010203:7013 | г. Люберцы, пос. Калинина, около д. 4 | 876,00 | - | 2018 |
| 14 | 50:22:0000000:126 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, напротив д. 20 | 1 682,00 | - | 2019 |
| 15 | 50:22:0010201:182 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 11 | 2 182,00 | 2027 | - |
| 16 | 50:22:0010201:181 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 15 | 2 154,00 | 2027 | - |
| 17 | 50:22:0060607:4201 | г.о. Люберцы, пос. Красково, (вдоль ул. Железнодорожная, со стороны Кореневского карьера)  | 12 676,00 | - | 2020 |
| 18 | 50:22:0000000:107997 | г. Люберцы, 19-20 км. Новорязанского шоссе (в сторону Москвы) | 3 598,00 | - | 2020 |
| 19 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы (севернее участка 1А) | 1 100,00 | 2024 | - |
| 20 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, ул. Южная, южнее дома 26. | 250,0 | 2026 | - |
| 21 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.13А, напротив Старого Люберецкого кладбища | 1 900,00 | 2024 | - |
| 22 | 50:22:0060608:100 | г.о. Люберцы, пос. Красково, ул. Лорха, дом 2 | 5 310,00 | - | 2020 |
| 23 | 50:22:0010203:6964 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 1 928,92 | 2025 | - |
| 24 | 50:22:0010203:6966 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 970,77 | 2025 | - |
| 25 | 50:22:0010203:6974 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 088,40 | 2024 | - |
| 26 | 50:22:0010203:6975 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 882,65 | 2026 | - |
| 27 | 50:22:0010203:190 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 3 600,39 | 2025 | - |
| 28 | 50:22:0010203:191 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 4 199,68 | 2026 | - |
| 29 | 50:22:0010103:82 | г. Люберцы, с торца д.№13 по ул. Коммунистической и за домом №14 корп.2 по ул. Льва Толстого | 1 332,16 | 2023 | - |
| 30 | 50:22:0010109:354 | г. Люберцы, пр-т Комсомольский, около д. 15 | 1 772,00 | - | 2022 |
| 31 | 50:22:0010203:135 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 300,00 | 2024 | - |
| 32 | 50:22:0010211:286 | г. Люберцы, п/о 3, д. 36а | 8 208,99 | 2027 | - |
| 33 | ведутся работы по межеванию  | г. Люберцы участок между ул. 8 Марта д.43, корп.2 и прудом | 1 000,00 | 2027 | - |
| 34 | ведутся работы по межеванию  | г.о. Люберцы, мкр-н Птицефабрика перед магазином "Дикси" | 1 000,00 | 2024 | - |
| 35 | 50:22:0010109:412 | Московская область, г. Люберцы, ул. Черемухина, около д.8/1 | 1521,00 | 2025 | - |
| 36 | 50:22:0010203:6971 | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 1774,00 | 2024 | - |
| 37 | 50:22:0010203:7022 | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 3416,00 | 2024 | - |
| 38 | 50:22:0000000:39 | Московская область, г. Люберцы, Почтовое отделение 3, около д. 96 | 2 916,00 | 2023 | - |
| 39 | 50:22:0010207:1650 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 186 | 348,00 | 2025 | - |
| 40 | 50:22:0010204:149 | г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, около д. 16, д. 18 | 2 000,00 | 2024 | - |
| 41 | 50:22:0010213:12847 | г. Люберцы, ул. Московская, д. 18 | 1 483,00 | 2024 | - |
| 42 | 50:22:0010211:96 | г. Люберцы, 3 Почтовое отделение, дом 68 | 442,00 | 2025 | - |
| 43 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, Октябрьский проспект между д.8 корп.3, д.8 корп.2, д.12 | 1 500,00 | 2027 | - |
| 44 | 50:22:0010107:5845 | г. Люберцы, ул. Побратимов, около д. 24 | 900,00 | 2023 | - |
| 45 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, около д. 40Б | 2 000,00 | 2024 | - |
| 46 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, между Комсомольский пр-т, д. 9 и д. 11 | 250,00 | 2024 | - |
| 47 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, около д. 26 | 600,00 | 2024 | - |
| 48 | 50:22:0060703:12538 | г.о. Люберцы. д.п. Красково, ул. К. Маркса, рядом с д. 117, вл. 1 | 738,00 | 2026 | - |
| 49 | 50:22:0010211:23274 | Московская область, г. Люберцы, 3 Почтовое отделение, д. 53 А | 6 925,00 | 2026 | - |
| 50 | Ведутся работы по межеванию | Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, рядом с д. 27а | 1 170,00 | 2025 | - |
| 51 | 50:22:0030201:1695 | Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка, Овражки, ул. Маяковского, рядом с домом 1Б. | 2 298,00 | 2027 | - |
| 52 | 50:22:0010203:119 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 197 | 700,00 | 2027 | - |
| 53 | 50:22:0040104:1476 |  Московская область, г.о. Люберцы, р.п Томилино, ул. Гаршина, около д. 11 с1 | 2 910,00 | 2026 | - |
| 54 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г. Люберцы, ул. Шевлякова, напротив корп.5 | 600,00 | 2025 | - |
| 55 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г.о. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, около д. 40 | 600,00 | 2025 | - |
| 56 | 50:22:0010305:42 | Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, владение 8 | 4 000,00 | 2024 | - |
| 57 | 50:22:0010109:26396 | Московская область, г. Люберцы, ул. Назаровская, рядом с д.3 | 9 070,64 | 2026 | - |
| 58 | 50:22:0010109:26397 | Московская область, г. Люберцы, ул. Назаровская, рядом с д.3 | 3 420,00 | 2026 | - |
| 59 | 50:22:0000000:98335 (временная) | Московская область, г. Люберцы, напротив ул. Наташинская д. 6-8 | 13 602,00 | 2025 | - |
| 60 | 50:22:0010109:25379 | Московская область, г. Люберцы, вдоль проспекта Гагарина | 13 368,00 | 2024 | - |
| 61 | 50:22:0010109:26879 | Московская область, г. Люберцы, вдоль Комсомольского проспекта (д.9, 11, 11А, 13) | 42 437,00 | 2025 | - |
| 62 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г.о. Люберцы, пос. Красково, ориентир - река Пехорка, между ЗУ КН: 50:22:0000000:104400 и ЗУ с КН:50:22:0000000:96860 | 600,00 | 2026 | - |
| 63 | 50:22:0010109:32385 | Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 19 к.1, д. 21, д. 24/2 | 21 790,00 | 2024 | - |
| 64 | 50:22:0010205:36 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112 | 2 470,00 | 2025 | - |
| 65 | 50:22:0010205:1904 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112 | 1 242,00 | 2025 | - |
| 66 | 50:22:0010205:1902 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112 | 668,00 | 2025 | - |
| 67 | 50:22:0060705:87 | Московская область, г.о. Люберцы, между Казанской ж/д и пос. Красково | 14216,00 | 2026 | - |
| 68 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г.о. Люберцы, между Казанской ж/д и пос. Красково, вдоль ж/д, прилегает к участку 50:22:0060705:87 | 5000,00 | 2026 | - |
| 69 | Ведутся работы по межеванию |  Московская область, г.о. Люберцы, пос. Красково, ул. Карла Маркса, ориентир д. 2/10 | 7200,00 | 2026 | - |
| 70 | 50:22:0020102:3669 | Московская область, г.о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Новая, д. 5А | 9,00 | 2026 |  |
| 71 | 50:22:0020102:3672 | Московская область, г.о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 | 1734,00 | 2026 |  |
| 72 | 50:22:0060705:877 | Московская область, г.о. Люберцы, между Казанской ж/д и пос. Красково | 15311.00 | 2026 |  |
| 73 | 50:22:0020101:9367 | Московская область, г.о. Люберцы, р.п Октябрьский, между д. 19 по ул. Ленина и стадионом | 2 400,00 | 2027 |  |
| 74 | 50:22:0020102:17 | Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, дом 1 | 1 576,00 | 2027 |  |
| 75 | 50:22:0060416:3362 | Московская область, г.о. Люберцы, д. Мотяково | 12841,95 | 2025 |  |
| 76 | 50:22:0010106:579 | Московская область, г.о. Люберцы, ул. Красногорская, уч.1 | 2141,0 | 2026 |  |
| 77 | 50:22:0010106:45 | Московская область, г.о. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д. 19 | 3518,0 | 2026 |  |
| **ИТОГО:** | **305065,55** |  |  |

Адресный перечень муниципальных платных парковок для грузового транспорта в городском округе Люберцы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв. м. | Предполагаемый год ввода | Год ввода |
| 1 | 50:22:0010110:1636 | г. Люберцы, ул. Транспортная | 7739,0 | 2024 | - |
| 2 | 50:22:0040404:8416 | г. Люберцы, 22 км. Новорязанского шоссе (по направлению – «в Москву») | 22000,0 | - | 2018 |
| **ИТОГО:** | **29 739,00** |  |  |