АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 № 4374-ПА

г. Люберцы

**Об утверждении муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, начиная с бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации Зинкину М.В.

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 31 10.2022 № 4374-ПА

Муниципальная программа: «Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области М.В. Зинкина |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 2. Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 г.г. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории округа. |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области». Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 633 556,67 | 599 278,48 | 6 488,04 | 27 790,15 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 845 727,78 | 1 150 873,04 | 829 156,41 | 892 059,99 | 486 819,17 | 486 819,17 |
| Внебюджетные средства | 66 448,00 | 66 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 610 587,89 | 1 816 599,52 | 835 644,45 | 984 705,58 | 486 819,17 | 486 819,17 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.**

Московская область является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (далее - Региональный проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Регионального проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Регионального проекта станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет это является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика городского округа Люберцы;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Ц**елевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя(Y.ХХ.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1,F2 |
| 1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение | Единица | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1,01. |
| 2. | . Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,F2 |
| 2.2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 1 743,30 | 1 743,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,01 |
| 2.3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица  | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,01 |
| 2.4 | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,01 |
| 2.5 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,01 |
| 2.6 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,01 |
| 2.7 | Замена детских игровых площадок  | Отраслевой показатель | Единица | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,01 |
| 2.8. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД) | Отраслевой показатель | Единица | 149 | 136 | 68 | 68 | - | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2, 02 |

Таблица 2

Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда |
| 1.1. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы.  | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.2. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество установленных детских, игровых площадок |
| 2. | Подпрограмма: 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |
| 2.1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2.2. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 2.3. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |
| 2.4. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество приобретенной коммунальной техники |
| 2.5. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.6. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств |
| 2.7. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Замена детских игровых площадок  |
| 2.8. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД) |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Ежеквартально |
| 1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок | Ежеквартально |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица  | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2023-2027 годах, утверждается в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. | Интернет-портал «Добродел», обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Ежеквартальнод |
| 2.2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Ежеквартально |
| 2.3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица  | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 2.4. | Количество приобретенной коммунальной техники | Единица  | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области | Реестр муниципальной собственности | Ежеквартально |
| 2.5. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица  | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 2.6. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Схемы уборки территории | Ежеквартально |
| 2.7. | Замена детских игровых площадок  | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 2.8. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата  | Единица измерения  | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений  | № мероприятия  | № подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1. | Благоустроены лесопарковые зоны | ед | 1 | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (лесопарковых зон) в отчетном периоде | 01.02 | 1 |
| 1.2. | Установлены детские, игровые площадки | ед | 8 | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. | 01.03 | 1 |
| 1.3. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии. | Шт. | 51 | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах | 01.04 | 1 |
| 1.4. | [Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед.  | 400 | Показатель рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.Д%= Дв/ Дк \* 100 %Д% - процент выполненных работ;Дв - количество, вырубленных, опиленных деревьев;Дк - количество деревьев по контракту. | 01.20 | 1 |
| 1.5. | [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед.  | 1500 | Показатель определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период. | 01.20 | 1 |
| 1.6. | Общественные территории  | ед.  | 1 | Результат определяется из количества завершенного благоустройства территорий | 01.20 | 1 |
| 1.7. | Благоустроенны парки | ед. | 1 | Результат определяется из количества благоустроенных парков, с прохождением экспертизы | F2.01 | 1 |
| 1.8. | Благоустроенны зоны отдыха | ед. | 2 | Результат определяется из количества благоустроенных зон отдыха, с прохождением экспертизы | F2.02 | 1 |
| 1.9. | Благоустроены скверы | ед. | 0 | Результат определяется из количества благоустроенных парков, с прохождением экспертизы | F2.03 | 1 |
| 2. | Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| 2.1. | Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м. | 1 743,30 | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | 01.01 | 2 |
| 2.2. | [Количество пешеходных коммуникаций](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | 37 | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | 01.02 | 2 |
| 2.3. | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | ед. | 300 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | 01.03 | 2 |
| 2.4 | Коммунальная техника | ед. | 1 | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области | 01.04 | 2 |
| 2.5. | Площадь территорий округа | кв.м. | 397 500,00 | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | 01.16 | 2 |
| 2.6 | [Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства, систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Процент | 39,01 | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных в год, предшествующий году реализации.  | 01.21 | 2 |
| 2.7. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед. | 703 | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | 01.22 | 2 |
| 2.8. | [Количество](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) подъездов | ед. | 149 | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных в год, предшествующий году реализации.  | 03.01 | 2 |
| 2.9 | Дворовые территории | ед. | 25 | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | F2.01 | 2 |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 220 778,14 | 220 778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 695 574,75 | 267 024,87 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 916 352,89 | 487 803,01 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02.Благоустройство лесопарковых зон | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 185 238,49 | 185 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 782,95 | 88 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 274 021,44 | 274 021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед | Х  | Х  | Всего | Итого2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03.Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований  | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 21 252,00 | 21 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 49 588,00 | 49 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 70 840,00 | 70 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. | Х  | Х  | Всего | Итого2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.04.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 14 287,65 | 14 287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 48 338,62 | 38 338,62 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 62 626,27 | 52 626,27 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. | Х |  Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 508 865.18 | 90 315,30 | 102 137,47 | 102 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 508 865.18 | 90 315,30 | 102 137,47 | 102 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| [Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 2 000 | 400 | 50 | 100 | 200 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 6 0000 | 1500 | 0 | 750 | 750 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Общественные территории, ед.  | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект«Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 240 642,48 | 219 024,00 | 0,00 | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 146 422,08 | 104 976,00 | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 451 920,00 | 324 000,00 | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.01.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроенны парки, ед. | Х  |  Х | Всего | Итого2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие F2.02.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 219 024,00 | 219 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 104 976,00 | 104 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроенны зоны отдыха, ед | Х  |  Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. |  Х | Х  | Всего | Итого2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: по подпрограмме 1 | Средства федерального бюджета | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 461 420,62 | 439 802,14 | 0,00 | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 841 996,83 | 372 000,87 | 107 137,47 | 148 583,55 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 368 272,89 | 811 803,01 | 107 137,47 | 235 057,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1. | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |  0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области |  39 826,63 | 38 396,63 |  715,00 |  715,00 |  0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 940 316,57  | 720 839,88 | 719 251,98 | 740 861,11  | 379 681,70 | 379 681,70 |
| Внебюджетные средства |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Итого: |  2 980 143,00 | 759 236,51 | 719 966,98  | 741 576,11  |  379 681,70 | 379 681,70 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 424,77  | 1 424,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  682,88 |  682,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  2 107,65 |  2 107,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий, кв. м. |  Х |  Х | Всего | Итого2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 743,30  | 1 743,30  |  0 |  0 |  1 743,30 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области |  16 633,33 | 16 633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 972,20  | 7 972,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  24 605,53 | 24 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Количество пешеходных коммуникации](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х |  Х | Всего | Итого2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  37 | 37  |  0 | 0  |  0 | 37  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 145,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 145,00  | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройств](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1500 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04.Приобретение коммунальной техники | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области  |
| Средства бюджета Московской области |  19 623,53 |  19 623,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 032,82  | 1 032,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  20 656,35 |  20 656,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальная техника, ед. |  Х |  Х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  1 | 1  |  0 | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  2 201 365,72 | 573 499,43 | 573 599,43 | 592 208,56  | 231 029,15  | 231 029,15  |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  2 201 365,72 | 573 499,43 | 573 599,43 | 592 208,56 | 231 029,15 | 231 029,15 |
|  | Площадь территорий округа, кв.м. |  Х | Х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  397500 | 397500  |  397500  | 397500   |  397500  | 397500   | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 |
| 1.6. | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  634 262,75 | 122 652,55 | 125 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  634 262,75 | 122 652,55 | 125 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 |
| [Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства, систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), процент | Х  |  Х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  36,6 |  39 |  39,01 |  39,01 | 39,01 | 39 |  38,9 | 38,8  | 38,7  | 36,6  |
| 1.7.. | Мероприятие 01.22.Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  95 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  95 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 |
| [Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х  |  Х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  3499 |  703 |  0 |  200 |  503 |  0 |  932 | 932 | 932  | - |
| 2. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 22 459,42 | 11 229,71 | 5 773,04 | 5 456,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 764,58 | 5 382,29 | 2 766,96 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 66 448,00 | 66 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 99 672,00 | 83 060,00 | 8 540,00 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 22 459,42 | 11 229,71 | 5 773,04 | 5 456,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 764,58 | 5 382,29 | 2 766,96 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 66 448,00 | 66 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 99 672,00 | 83 060,00 | 8 540,00 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 |
|  [Количество](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) подъездов, ед. | Х | Х | Всего | Итого: 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 272 | 136 | 0 | 43 | 93 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х  |
| Средства бюджета Московской области | 109 850,00  | 109 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 52 650,00  | 52 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие F2.01.Ремонт дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | 109 850,00 | 109 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 52 650,00 | 52 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество дворовых территорий, ед. |  Х | Х | Всего | Итого2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  25 | 25  |  0 | 10  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Итого: по подпрограмме 2 | Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 172 136,05 | 159 476,34 | 6 488,04 | 6 171,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 003 730,95 | 778 872,17 | 722 018,94 | 743 476,44 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| Внебюджетные средства  | 66 448,00 | 66 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 242 315,00 | 1 004 796,51 | 728 506,98 | 749 648,11 | 379 681,70 | 379 681,70 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 1.2 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект«Формирование комфортной городской среды» | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| 2.1. | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 2.2. | Основное мероприятие 03Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 2.3. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект Формирование комфортной городской среды | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01
подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Летний парк в п. Малаховка |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025­15.10.2025 | 18.10.2025 |  | 64 855,44 | Средства федерального бюджета |  64 855,44 | 0,00 | 0,00 | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 618,48 | Средства бюджета Московской области | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 446,08 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 920,0 | Итого: по объекту: | 127 920,0 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 64 855,44 | Средства федерального бюджета |  64 855,44 | 0,00 | 0,00 | 64 855,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 618,48 | Средства бюджета Московской области | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 | 21 618,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 446,08 | Средства бюджетов муниципаль­ных образований | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 920,00 | Итого: |  127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.02
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2022­15.10.2023 | 18.10.2023 |  |  | Средства федерального бюджета |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 178 464,00 | 178 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 536,00 | 85 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: по объекту: | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Сквер по адресу г. о.Люберцы,Октябрьский проспект, 8к1 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023­15.10.2023 | 18.10.2023 |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 40 560,00 | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: по объекту: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  219 024,00 | 219 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль­ных образований |  104 976,00 | 104 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: |  324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022­31.05.2023 | 01.06.2023 |  |  | Средства федерального бюджета |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  185 238,49 | 185 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 88 782,95 | 88 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: по объекту: |  274 021,44 | 274 021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  185 238,49 | 185 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  88 782,95 | 88 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: |  274 021,44 | 274 021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |