АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2022                                                                                                            №  460 - ПА

г. Люберцы

О подготовке и проведении мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период на территории городского округа Люберцы в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», в целях предупреждения аварий на гидротехнических сооружениях, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период возможного весеннего половодья и паводка на территории городского округа Люберцы, постановляю:

1. Создать противопаводковую комиссию городского округа Люберцы на 2022 год и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий по смягчению рисков  и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период на территории городского округа Люберцы в 2022 году (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Криворучко М.В.

Первый заместитель

Главы администрации                                                                 И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

от 15.02.2022   № 460-ПА

СОСТАВ

противопаводковой комиссии городского округа Люберцы на 2022 год

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Криворучко Михаил Владимирович | - | заместитель Главы администрации городского округа Люберцы |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Пендюрин Владимир Владимирович | - | начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Люберцы |
| Члены комиссии: |
| Власов Василий Иванович | - | заместитель Главы администрации городского округа Люберцы; |
| Малышев Эдуард Владимирович | - | заместитель Главы администрации городского округа Люберцы; |
| Семенов Александр Михайлович | - | заместитель Главы администрации городского округа Люберцы; |
| Сорокин Александр Евгеньевич | - | заместитель Главы администрации городского округа Люберцы; |
| Сыров Андрей Николаевич | - | заместитель Главы администрации городского округа Люберцы; |
| Степанова Ирина Валерьевна | - | начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы; |
| Катаев Максим Анатольевич | - | начальник 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО; |
| Преснов Роман Дмитриевич | - | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Люберцы ГУ МЧС России по Московской области; |
| Хатин Олег Викторович | - | начальник Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»; |
| Лепский Владимир Владимирович | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое»; |
| Атаманов Илья Викторович | - | начальник ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»; |
| Богданов Виталий Васильевич | - | директор МУ «ЕДДС 112» городского округа Люберцы»; |
| Серищева Юлия Николаевна | - | начальник юго-западного участка информационного отдела ГУ «Мособлводхоз»; |
| Щавелева Татьяна Викторовна | - | И.о. заместителя начальника Раменского территориального отдела, управления Роспотребнадзора по Московской области; |
| Сульдин Алексей Михайлович | - | начальник Люберецкой подстанции ГБУЗ МО «МОССМП»; |
| Азизов Мамед Кескинович | - | генеральный директор АО «ЛГЖТ»; |
| Лирник Пётр Николаевич | - | генеральный директор АО «Люберецкий водоканал»; |
| Левченко Михаил Владимирович | - | начальник Люберецкого производственного отделения Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; |
| Свистунов Виктор Викторович Евсеев Виктор Борисович | - | генеральный директор АО «Люберецкая теплосеть»; -начальник Люберецкой районной эксплуатационной службы филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток»; |
| Покацкий Николай Александрович Орлов Алексей Александрович | - | директор МБУ «Люберецкое ДЭП»; - директор МУ «Дирекция парков». |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

от 15.02.2022   № 460-ПА

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий по смягчению рисков и реагированию 
на чрезвычайные ситуации в паводковый период

на территории городского округа Люберцы в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения населения городского округа Люберцы, попадающих в указанные зоны. | Март 2022 | Заместители Главы администрации; управление по ГО и ЧС администрации; начальники территориальных управлений Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский ; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкая теплосеть»; АО «Люберецкий водоканал»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП». |
| 2 | Уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из указанных зон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | Март 2022 | Заместители Главы администрации; управление по ГО и ЧС администрации; начальники территориальных управлений Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский ; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкая теплосеть»; АО «Люберецкий водоканал»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП». |
| 3 | Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения необходимых противопаводковых и противополоводных мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Март 2022 | Заместители Главы администрации; управление по ГО и ЧС администрации; начальники территориальных управлений Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский ; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкая теплосеть»; АО «Люберецкий водоканал»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП». |
| 4 | Обеспечить готовность служб жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья, провести неотложные меры по защите жилого фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений и затоплений, провести своевременную очистку от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, внутриквартальных дорог, ливнеприёмников. | Март-апрель 2022 | Заместители Главы администрации; начальники территориальных управлений Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский ; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкая теплосеть»; АО «Люберецкий водоканал»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП»; управление ГО и ЧС. |
| 5 | Провести мероприятия по согласованию взаимодействия между диспетчерскими и аварийно-восстановительными службами | Март-апрель 2022 | Заместители Главы администрации; начальники территориальных управлений Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский ; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкая теплосеть»; АО «Люберецкий водоканал»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП»; управление ГО и ЧС. |
| 6 | Провести инвентаризацию имеющейся водоотливной техники для очистки стоков из канализационно-насосных станций при аварийных ситуациях на предприятиях жилищно-коммунального комплекса с представлением перечня в противопаводковую комиссию (председателю). Обеспечить готовность водоотливной техники к работе. | До 20.03.2022 | Заместители Главы администрации; начальники территориальных управлений Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский ; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкая теплосеть»; АО «Люберецкий водоканал»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП». |
| 7 | Провести обследование готовности гидросооружений, находящихся на балансе или в собственности муниципального образования, к приему и пропуску паводковых вод, наличия резерва материальных и финансовых средств, необходимых для предупреждения, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, готовности аварийно-спасательных подразделений и бригад к выполнению работ по локализации и ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций. | Март 2022 | Противопаводковая комиссия. |
| 8 | Провести инвентаризацию имеющейся водоотливной техники дорожного хозяйства с представлением перечня в противопаводковую комиссию (председателю). Обеспечить готовность водоотливной техники к работе. | До 20.03.2022 | Заместители Главы администрации; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкий водоканал»; АО «Люберецкая теплосеть»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП». |
| 9 | Провести инвентаризацию имеющейся водоотливной техники на промышленных предприятиях и предприятиях строительного комплекса с представлением перечня в противопаводковую комиссию (председателю). Обеспечение готовности водоотливной техники к работе. | До 20.03.2022 | Заместители Главы администрации; руководители промышленных предприятий и предприятий строительного комплекса. |
| 10 | Провести технические мероприятия по очистке внутриквартальных и придомовых дорог в паводковый период. | Март-апрель 2022 | Заместители Главы администрации; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; МБУ «Люберцкое ДЭП». |
| 11 | Организовать очистку приемников и трубопроводов ливневой канализации, коллекторов под автомобильными дорогами. | До 01.04.2022 | Заместители Главы администрации; АО «Люберецкий водоканал»; МБУ «Люберецкое ДЭП». |
| 12 | Организовать расчистку снежных завалов на территориях, прилегающих к производственным, административным зданиям, складским помещениям, автомобильным и железнодорожным подъездным путям, водопроводным сетям и теплотрассам. | До 20.03.2022 | Заместители Главы администрации; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкий водоканал»; АО «Люберецкая теплосеть»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП». предприятия и службы городского округа независимо от формы собственности. |
| 13 | Организовать вывоз снега с закрепленных и прилегающих к предприятиям территорий на установленные места складирования. | Март-апрель 2022 | Заместители Главы администрации; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкий водоканал»; АО «Люберецкая теплосеть»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП»; предприятия и службы городского округа независимо от формы собственности. |
| 14 | Привести в надлежащее состояние санитарные зоны водозаборных узлов, котельных и других объектов жизнеобеспечения. | До 25.03.2022 | Заместители Главы администрации; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; АО «Люберецкий водоканал»; АО «Люберецкая теплосеть»; Люберецкое производственное отделение Раменского филиала АО «Мособлэнерго»; МБУ «Люберцкое ДЭП»; предприятия и службы городского округа независимо от формы собственности. |
| 15 | Проверить и подготовить к работе запорные устройства перед канализационно-насосными станциями. Организовать контроль за работой канализационных насосных станций. | До 20.03.2022 | АО «Люберецкий водоканал». |
| 16 | Провести дополнительные инструктажи с работниками на канализационно-насосных станциях о правилах поведения персонала и режимах работы оборудования при аварийных ситуациях. | До 20.03.2022 | АО «Люберецкий водоканал». |
| 17 | Обеспечить защиту артскважин, водопроводных и канализационных станций от затопления паводковыми водами. | Март-апрель 2022 | АО «Люберецкий водоканал». |
| 18 | Организовать дополнительные лабораторные исследования для получения данных о качестве воды источников питьевого водоснабжения с представлением их в противопаводковую комиссию. | Март-апрель 2022 | АО «Люберецкий водоканал». |
| 19 | Проверить все подвальные помещения жилищного фонда и объектов ЖКХ, закрытие устройств для прочистки канализационных сетей («ревизок»). | До 25.03.2022 | АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК. |
| 20 | Организовать защиту подвальных и полуподвальных помещений организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта от затопления. | До 25.03.2022 | Заместители Главы администрации; управление образованием администрации; ГБУЗ МО «ЛОБ»; Комитет по культуре администрации; Комитет по физической культуре и спорту. |
| 21 | Обеспечить службы ЖКХ резервным оборудованием, трубами, арматурой, строительными и другими материалами, хлорной известью, аппаратурой для дезинфекции питьевой воды. | До 01.04.2022 | Заместители Главы администрации; АО «Люберецкий водоканал»; АО «ЛГЖТ»; УК; ТСЖ; ЖСК; ПЖСК; руководители предприятий, организаций и объектов. |
| 22 | Организовать контроль за экологической обстановкой водных объектов городского округа с принятием мер по недопущению её ухудшения. | Март-апрель 2022 | Управление по охране окружающей среды администрации; Раменский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области. |
| 23 | Организовать контроль за недопущением сбросов вместе с талыми водами вредных веществ в водные объекты городского округа. | Март-апрель 2022 | Управление по охране окружающей среды администрации; Раменский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области. |
| 24 | Организовать оповещение населения на случай угрозы подтопления территории при паводке. | Март-апрель 2022 | Управление по ГО и ЧС администрации; МУ «ЕДДС-112 городского округа Люберцы»; |
| 25 | Организовать оповещение и взаимодействие предприятий и служб городского округа по локализации и ликвидации внештатных ситуаций при паводке. | Март-апрель 2022 | Управление по ГО и ЧС администрации; МУ «ЕДДС-112 городского округа Люберцы»; |
| 26 | Организовать ежедневный контроль за гидрометеорологическим состоянием и ледовой обстановкой на водных объектах городского округа с представлением информации в противопаводковую комиссию (МУ «ЕДДС-112 Люберецкого городского округа»). | Март-апрель 2022 | Территориальные управления Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский; управление по ГО и ЧС администрации |
| 27 | Обеспечение пожарной безопасности в зонах со сложной паводковой обстановкой. | Март-апрель 2022 | Катаев М.А. – начальник Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. |
| 28 | Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой. Уточнить и предварительно согласовать с дорожными службами предполагаемые места стоянок и маршруты движения транспорта для случаев возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. | Март-апрель 2022 | МУ МВД России «Люберецкое»; ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». |
| 29 | Организовать установку предупреждающих знаков, аншлагов, баннеров о запрете выхода на лед водоемов. | Март 2022 | Территориальные управления администрации Малаховка-Красково, Томилино-Октябрьский; МУ «Дирекция парков». |
| 30 | Организовать доведение до населения через СМИ, телевидение и радио необходимых правил поведения и мер безопасности в период весеннего половодья и паводка, информирование о ходе прохождения весеннего половодья. | Март-апрель 2022 | Тышкунова Н.Н. – заместитель Главы администрации. |