АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2023 № 4715-ПА

г. Люберцы

**О проведении капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории   
городского округа Люберцы в период 2023-2025 гг.**

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», Уставом городского округа Люберцы Московской области, постановляю:

1. Провести в 2023-2025 гг. капитальный ремонт общего имущества   
в многоквартирных домах, в которых собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта, расположенных по адресам согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Власова В.И.

Глава городского округа В.М.Волков

Приложение

к Постановлению администрации городского округа Люберцы

Московской области

от 12.10.2023 № 4715-ПА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Код** | **Вид работы** | **Объем** | **Единица измерения** |
| 1 | г. Люберцы,  п. Калинина, д. 19 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 80 | квартира |
| 2 | г. Люберцы,  п. Калинина, д. 19 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 4 411,7 | кв. м общей площади застройки здания |
| 3 | г. Люберцы,  п. Калинина, д. 21 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 80 | квартира |
| 4 | г. Люберцы,  п. Калинина, д. 21 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 3 825,5 | кв. м общей площади застройки здания |
| 5 | рп. Малаховка,  ш Быковское, д. 12 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | 537,2 | кв. м кровли |
| 6 | рп. Малаховка,  ш Быковское, д. 12 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | 1 807,2 | кв.м общей площади дома |
| 7 | рп. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/12 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 48 | квартира |
| 8 | рп. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/12 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 2 069,69 | кв. м общей площади застройки здания |
| 9 | рп. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/3 к. А | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 40 | квартира |
| 10 | рп. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/3 к. А | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 2 862,1 | кв. м общей площади застройки здания |
| 11 | рп. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/3 к. Б | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 40 | квартира |
| 12 | рп. Малаховка,  ул. Калинина, д. 29/3 к. Б | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 2 866,02 | кв. м общей площади застройки здания |
| 13 | рп. Малаховка,  ул. Комсомольская, д. 11 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 80 | квартира |
| 14 | рп. Малаховка,  ул. Комсомольская, д. 11 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 4 625 | кв. м общей площади застройки здания |
| 15 | рп. Малаховка,  ул. Комсомольская, д. 13 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 80 | квартира |
| 16 | рп. Малаховка,  ул. Комсомольская, д. 13 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 3 899,8 | кв. м общей площади застройки здания |
| 17 | рп. Малаховка,  ул. Просечная, д. 20 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 8 | квартира |
| 18 | рп. Малаховка,  ул. Просечная, д. 20 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 697,5 | кв. м общей площади застройки здания |
| 19 | рп. Малаховка,  ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 6 | квартира |
| 20 | рп. Малаховка,  ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 1 507,51 | кв. м общей площади застройки здания |
| 21 | рп. Малаховка,  ул. Тургенева, д. 67 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 16 | квартира |
| 22 | рп. Малаховка,  ул. Тургенева, д. 67 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 973,3 | кв. м общей площади застройки здания |
| 23 | рп. Малаховка,  ул. Тургенева, д. 74 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 9 | квартира |
| 24 | рп. Малаховка,  ул. Тургенева, д. 74 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 787,9 | кв. м общей площади застройки здания |
| 25 | рп. Малаховка,  ул. Федорова, д. 1 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 80 | квартира |
| 26 | рп. Малаховка,  ул. Федорова, д. 1 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 4 632,6 | кв. м общей площади застройки здания |
| 27 | рп. Малаховка,  ул. Федорова, д. 4 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 48 | квартира |
| 28 | рп. Малаховка,  ул. Федорова, д. 4 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 3 556,51 | кв. м общей площади застройки здания |
| 29 | рп. Малаховка,  ул. Электропоселок, д. 1А | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 12 | квартира |
| 30 | рп. Малаховка,  ул. Электропоселок, д. 1А | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 960,9 | кв. м общей площади застройки здания |
| 31 | дп. Красково,  проезд 2-й Осоавиахимовский, д. 10А | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | 32 | квартира |
| 32 | дп. Красково,  проезд 2-й Осоавиахимовский, д. 10А | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 1 280,5 | кв. м общей площади застройки здания |
| 33 | дп. Красково,  проезд 2-й Осоавиахимовский, д. 10А | 1.1 | Ремонт скатной крыши | 728 | кв. м кровли |
| 34 | дп. Красково,  ул. Карла Маркса, д. 2/8 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | 484,8 | кв. м кровли |
| 35 | дп. Красково,  ул. Карла Маркса, д. 2/8 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | 8 | квартира |
| 36 | дп. Красково,  ул. Карла Маркса, д. 2/8 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | 520,3 | кв. м общей площади застройки здания |