**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.02.2023№ 480-ПА

**г. Люберцы**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**городского округа Люберцы Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА   
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4375-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить   
на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Глава городского округа В.М. Волков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена  Постановлением администрации  муниципального образования  городской округ Люберцы  Московской области  от 09.02.2023 № 480-ПА  Муниципальная программа: «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Э.В. Малышев | | | | | | | Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами культурного назначения. | | | | | | | 1. Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами образования. | | | | | | | 1. Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами физической культуры и спорта. | | | | | | | Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение строительства (реконструкции) объектов культуры в городском округе Люберцы Московской области. | | | | | | | 1. Увеличение строительства (реконструкции) объектов образования в городском округе Люберцы Московской области | | | | | | | 1. Увеличение строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта в городском округе Люберцы Московской области | | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 годы | | | | | | | Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | 1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | 1. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | Краткая характеристика подпрограмм | [Подпрограмма 2](file:///\\10.18.120.10\minstroy\Управление%20бюджетных%20инвестиций%20и%20государственных%20программ\10.%20МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ%20ШАБЛОН%2023-27\Мун.программа_23.docx#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Люберцы путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. | | | | | | | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования».  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | | [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Люберцы объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | | | Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | Средства бюджета Московской области | 2 931 018,03 | 953 113,97 | 949 921,92 | 585 335,78 | 221 323,18 | 221 323,18 | | Средства бюджета городского округа Люберцы | 913 173,04 | 225 870,21 | 245 770,83 | 250 921,76 | 95 305,12 | 95 305,12 | | Всего, в том числе по годам: | 3 844 191,07 | 1 178 984,18 | 1 195 692,75 | 836 257,54 | 316 628,30 | 316 628,30 | |

**1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере, описание целей.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Наиболее острой является ситуация, связанная со строительством социальных объектов в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2027 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования и   
  
обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Социальная поддержка населения обеспечивается в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Для решения проблемы социальной поддержки населения необходимо обеспечивать развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной защиты путем строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры учреждений.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является более сложной, чем в дошкольных учреждениях, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В сфере культуры в период 2023-2027гг. в городском округе Люберцы будут преобладать тенденции строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основной целью реализации Программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спортивных сооружений за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- создание новых учреждений;

- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Люберцы Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования, культуры, спорта, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение посещаемости объектов культуры, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

Для недопущения проблем, связанных с риском недофинансирования муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств необходимо внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Для связанных с высоким ростом численности детей, требующих увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры необходимо разрабатывать меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Люберцы, строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений | № мероприятия | № подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | |
| 1.1 | Введены в эксплуатацию школы искусств | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов образовательных организаций сферы культуры в эксплуатацию | А1.02. | 2 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | |
| 2.1. | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | 01.01. | 3 |
| 2.2. | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.02. | 3 |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | |
| 3.1. | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Р5.01. | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие А1  Федеральный проект  «Культурная среда» | 30.03.2025-  12.12.2027 | Средства бюджета  Московской области | 474 101,36 | 0,00 | | | | | 0,00 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 13 545,00 | 95 305,  12 | 95 305,  12 |
| Итого: | 678 256,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 |
| 1.1 | Мероприятие А1.02. Строительство (реконструкция) школ искусств | 30.03.2025-  12.12.2027 | Средства бюджета  Московской области | 474 101,36 | 0,00 | | | | | 0,00 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 13 545,00 | 95 305,  12 | 95 305,  12 |
| Итого: | 678 256,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 |
| Введены в эксплуатацию школы искусств, Единиц | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 678 256,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 | х |
| Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 0,00 | | | | | 0,00 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 13 545,00 | 95 305,  12 | 95 305,  12 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | |
| 1.1. | Основное мероприятие А1  Федеральный проект  «Культурная среда» | Увеличение строительства (реконструкции) объектов культуры в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01. «Строительство (реконструкция) школ искусств»   
за счет бюджетных средств Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2025  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу:  (ПИР и строительство) | 1200 чел. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 30.03.2025-  12.12.2027 | 15.02.2028 | 690 377,56 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 13 545,00 | 95 305,  12 | 95 305,  12 | 0,00 |
| Итого: | 678 256,60 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 | 0,00 |
| Кроме того:  строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 120,96 | 0,00 | 6 060,48 | 6 060,48 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: | 30.03.2025-  12.12.2027 | 15.02.  2028 | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 13 545,00 | 95 305,  12 | 95 305,  12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 678 256,60 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - вводных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01.2023  -  20.03.2025 | Средства бюджета  Московской области | 2 234 448,68 | 787 869,97 | | | | | 892 697,93 | 553 880,78 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 587 639,45 | 135 714,01 | | | | | 214 548,68 | 237 376, 76 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 822 088,13 | 923 583,98 | | | | | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023  -  20.03.2025 | Средства бюджета  Московской области | 1 942 276,18 | 495 697,47 | | | | | 892 697,93 | 553 880,78 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 572 261,95 | 120 336,51 | | | | | 214 548,68 | 237 376,76 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 514 538,13 | 616 033,98 | | | | | 1  107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, Единиц | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.2023  -  06.06.2023 | Средства бюджета  Московской области | 292 172,50 | 292 172,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 377,50 | 15 377,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 307 550,00 | 307 550,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, Единиц | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 2 822 088,13 | 923 583,98 | | | | | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2 234 448,68 | 787 869,97 | | | | | 892 697,93 | 553 880,78 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 587 639,45 | 135 714,01 | | | | | 214 548,68 | 237 376, 76 | 00,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | Увеличение строительства (реконструкции) объектов образования в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01.2022  -  20.12.2024 | 17.03.2025 | 322 791,23 | 49 137,23 | Средства бюджета Московской области | 186 870,52 | 147 279,30 | 39 591,22 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 082,98 | 63 119,70 | 16 963,28 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 266 953,50 | 210 399,00 | 56 554,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | X | X | кроме того: строительный контроль \* | 10.01.2022  -  20.12.2024 | 17.03.  2025 | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство) | 520 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.03.2023 –  29.03.2025 | 10.06.  2025 | 838 385,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 576 565,84 | 103 418, 17 | 231 142,21 | 242 005,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 247 099,64 | 44 322,07 | 99 060,95 | 103 716,62 | 0,00 |
| Итого: | 823 665,48 | 147 740,24 | 330 203,16 | 345 722,08 | 0,00 |
| 2.1 | X | X | кроме того: строительный контроль \* | 10.03.2023 –  29.03.2025 | 10.06.  2025 | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 14 719,52 | 2 259,76 | 6 086,84 | 6 372,92 | 0,00 |
| 3 | Строительство детского сада на 350 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2023  -  20.03.2025 | 10.06.  2025 | 702 335,04 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 486 875,32 | 0,00 | 175 000,00 | 311 875,32 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 208 660,14 | 0,00 | 75 000,00 | 133 660,14 | 0,00 |
| Итого: | 695 535,46 | 0,00 | 250 000,00 | 445 535,46 | 0,00 |
| 3.1 | X | X | кроме того: строительный контроль \* | 01.03.2023  -  20.03.2025 | 10.06.  2025 | X |  | Средства бюджета Московской области | 6 799,58 | 0,00 | 4 147,32 | 2 652,26 | 0,00 |
| 4 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.2022  -  06.06.2024 | 01.09.  2024 | 877 017,90 | 121 084,  21 | Средства бюджета Московской области | 691 964,50 | 245 000, 00 | 446 964,50 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:  за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:  за счет собственных средств на ифраструктурные проекты | 446 964,50 | 0,00 | 446 964,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 36 419,19 | 12 894,74 | 23 524,45 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 728 383,69 | 257 894,74 | 498 038,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: | 10.01.2022  -  29.03.2025 | Х | X | 170 221,44 | Средства бюджета Московской области | 1 942 276,18 | 495 697,47 | 891 697,93 | 553 880,78 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 572 26,95 | 120 336,51 | 215 926,18 | 237 376,76 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 514 538,13 | 616 033,98 | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - вводных | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - открываемых | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область,  Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12» | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.2022  -  06.06.2023 | 01.09.2023 | 530 000,00 | 222 450,00 | Средства бюджета Московской области | 292 172,50 | 292 172,50 | 0,00 |
| в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 217 551,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| в том числе: за счет собственных средств на ифраструктурные проекты | 74 621,50 | 74 621,50 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 377,50 | 15 377,50 | 0,00 |
| Итого: | 307 550,00 | 307 550,00 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X |  | Средства бюджета Московской области | 292 172,50 | 292 172,50 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 377,50 | 15 377,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 307 550,00 | 307 550,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - вводных | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | | | | | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | | | | | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | | | | | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие Р5.01  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | | | | | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | | | | | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | | | | | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, Единиц | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | | | | | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | | | | | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | | | | | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | |
| 1.1. | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Увеличение строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта в городском округе Люберцы Московской области |

Приложение № 8

муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта »   
Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202 (в том числе ПИР) | 182 чел./см. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 18.01.2022  -  13.12.2024 | 15.02.2025 | 434 000,00 | 90 153,66 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 165 244,00 | 165 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: за счет собственных средств на ифраструктурные проекты | 57 223,99 | 0,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: | 18.01.2022  -  13.12.2024 | 15.02  .  2025 | X | 90 153,66 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - вводных | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |