АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021 № 957-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», Распоряжением администрации городского округа Люберцы от 26.02.2019 № 22-РА «О распределении обязанностей между заместителями Главы администрации городского округа Люберцы Московской области», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 23.10.2019 № 4083-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Власова В.И.

И.о. Первого заместителя

Главы администрации В.В. Езерский

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена  Постановлением администрации  городского округа Люберцы  от 30.03.2021 № 957-ПА | | | | | | |
| Муниципальная программа  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Власов В.И. - Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.Чистая вода  2.Системы водоотведения  3.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами  4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  8. Обеспечивающая подпрограмма | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства  Федерального бюджета | 131 650,24 | 14 677,86 | 27 892,20 | 61 332,80 | 8 627,17 | 19 120,21 |
| Средства бюджета Московской области | 52 501,51 | 11 524,62 | 9 959,43 | 21 106,29 | 3 537,73 | 6 373,44 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 159 451,75 | 52 265,98 | 41 938,14 | 44 617,18 | 6 414,38 | 14 216,07 |
| Внебюджетные источники | 254 195,45 | 71 524,95 | 42 933,00 | 45 737,50 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 597 798,95 | 149 993,41 | 122 722,77 | 172 793,77 | 65 579,28 | 86 709,72 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 2024г. – 99%  2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, 7 ед. до 2023 г.  3. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, единиц- 1 ед. до 2022г.  4. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 100%  5. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети), 3 ед.  6. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 100% с 2021года.  7. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), 50%до 2024г.  8. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета- 100% c 2022 года.  9. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности-37,3% до 2024г.  10. Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы – 1 ед. к концу 2024 года.  11. Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – до 1 500 ед. до 2024 г.  12. Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях – до 100 % в 2020 году.  13. Объем финансирования, требуемый для погашения просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов –  6 000,00 тыс. руб. в 2020 году  14. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области – 0 ед. | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 01.09.2019г. на территории городского округа Люберцы находится 2102 многоквартирных жилых домов, 82 котельная, 283,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 30 водозаборных узлов, 41 насосных станций, 405,0 км сетей водоснабжения, 380,5 км сетей канализации.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере городского округа Люберцы существует ряд проблем:

* необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды;
* необходимость обеспечения жителей городского округа равными возможностям осуществления ими своих прав путём предоставления им сервисов цифровой инфраструктуры.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа проводится ряд мероприятий:

* осуществляется мониторинг многоквартирных домов и лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы для своевременного формирования краткосрочных планов реализации региональной программы капитального имущества многоквартирных домов Московской области;
* формируется план по текущему ремонту подъездов  с софинансированием  из местного бюджета и бюджета Московской области;
* осуществляется мониторинг и контроль за состоянием взаиморасчетов между поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;
* разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Люберцы;
* для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников, реконструкция и замена  сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* с целью повышения качества воды проводится реконструкция и ремонт объектов водоснабжения;
* производится содержание системы водоотведения;
* проводится мониторинг финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса;
* разрабатываются мероприятия по обеспечению собственников помещений многоквартирных домов, которым предоставлен доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства   для реализации равных возможностей в инициации и организации проведения общих собраний, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда городского округа Люберцы, функционированию коммунальной  и инженерной инфраструктуры, оценке показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории городского округа Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

* повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

- повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения;

* совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;
* обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

В ведении муниципального образования городской округ Люберцы Московской области находятся 139 муниципальных учреждений.

По состоянию на конец 2019 года муниципальные учреждения городского округа Люберцы оснащены приборами учета энергетических ресурсов не в полном объеме.

В настоящее время в бюджетной сфере округа существует ряд проблем:

* низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетных учреждений. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенность коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* низкая доля энергоэффективного освещения учреждений. Причина данной проблемы – физический износ осветительного оборудования, значительно опережающий темпы его реконструкции;
* отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, его стимулирующих.

Для решения вопросов повышения энергетической эффективности во всех учреждениях бюджетной сферы городского округа проведены энергетические обследования в целях:

* выявления потенциала энергосбережения;
* определения основных энергосберегающих мероприятий;
* определения объектов бюджетной сферы, где необходимо первоочередное проведение энергосберегающих мероприятий;
* установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирование энергопотребления);
* ряд бюдженых учреждений не обеспечены 2-й категорией надежности.

На основе результатов энергоаудита составляются энергетические паспорта объектов бюджетной сферы.

Основным риском при реализации Программы является возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможны дополнительные расходы, в том числе по причине подорожания стоимости материалов.

1. **Описание цели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы.

Достижение поставленной цели позволит достичь:

* обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме систем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* обеспечения безаварийного прохождения осенне-зимнего периода;
* увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной из централизованных источников водоснабжения;
* повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;
* повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
* повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
* повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;
* повышение энергетической эффективности на территории городского округа;
* создания условий для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;
* повышения стандартов управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы.

Достижение поставленной цели позволит:

* обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме систем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;
* увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной  из централизованных источников водоснабжения;
* создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;
* повысить стандарты управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы.
* повышения стандартов управления многоквартирными домами на территории городского округа Люберцы;
* обеспечить надежность электроснабжения бюджетных учреждений.

1. **Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы**

Реализация муниципальной программы направлена:

1. На обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

* повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
* повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере

2. На выполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

* установку приборов учета потребления энергоресурсов;
* на повышение энергетической эффективности объектов ЖКХ и бюджетной сферы.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Подпрограмма «Чистая вода» направлена на обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Подпрограмма «Системы водоотведения» направлена на создание условий для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы;

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, снижения дефицита мощности котельных, безаварийные условия прохождение осенне-зимнего периода.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию организационных   и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики. Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства  и бюджетной сферы, а также обеспечение надежности электроснабжения бюджетных учреждений.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на организацию деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Основные мероприятия Программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере жилищно-коммунального хозяйства энергетической эффективности на территории городского округа Люберцы.

Подпрограммой «Чистая вода» предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, приобретению, монтажу и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

Подпрограммой «Системы водоотведения» предусматривается реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций.

Подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусматривается реализация с мероприятий по актуализации (разработки) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение надежности электроснабжения бюджетных учреждений.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается реализация мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и жилищного фонда городского округа Люберцы.

Выполнение основных мероприятий позволит увеличить:

- долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 2024г. – 99%

- количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, 7 ед. до 2024 г.

количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций 1 ед. к концу 2022 года;

количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) до 3 ед. к концу 2024 году;

долю многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности 37,3% до 2024года;

долю зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) к концу 2024 года – до 50 %;

долю зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 100 % с 2021 года;

количество образовательных учреждений, подключенных по 2-й категории надежности электроснабжения;

бережливый учёт - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта 100% с 2021 года.

- количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства - до 1500 ед. к 2024 году;

А также, добиться снижения технологических нарушений в системе водоотведения и проводить разработку или актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития инженерной инфраструктуры.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия   
   с заказчиком программы**

Взаимоотношение ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 20.09.2018 № 3715-ПА (далее – Порядок).

1. **Методика расчета значений показателей реализации программы.**

Методика расчета показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» представлена в Приложении № 7 к настоящей программе.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику программы (подпрограммы)**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует и направляет в управление экономики на бумажном носителе:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, по форме согласно приложению № 6 к Порядку;

б) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:

а) годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 7 к Порядку;

б) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода» программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской  области | Всего, в том числе: | 71 483,88 | 99 927,77 | 152 694,27 | 44 917,28 | 66 709,72 | 435 732,92 |
| Средства Федерального бюджета | 14 677,86 | 27 892,20 | 61 332,80 | 8 627,17 | 19 120,21 | 131 650,24 |
| Средства бюджета Московской области | 4 892,62 | 9 297,43 | 20 444,29 | 2 875,73 | 6 373,44 | 43 883,51 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 098,45 | 37 738,14 | 44 617,18 | 6 414,38 | 14 216,07 | 113 084,22 |
| Внебюджетные источники | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 147 114,95 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**  Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» обеспечит надежность функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | | | Приложение № 1 |
|  | | | к Подпрограмме 1 «Чистая вода» |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»**  **муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие G5. Федеральный проект «Чистая вода» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 14 677,86 | 14 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 892,62 | 4 892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 8 198,00 | 8 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 27 768,48 | 27 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | G5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 14 677,86 | 14 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 892,62 | 4 892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 8 198,00 | 8 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 27 768,48 | 27 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | G5.01.01. Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | G5.01.02 Реконструкция ВЗУ № 21 д.п. Красково г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | G5.01.03 Реконструкция ВЗУ № 20-Томилино г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | G5.01.04 «Строительство ПВНС г. Люберцы» по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 14 677,86 | 14 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 892,62 | 4 892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 8 198,00 | 8 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 27 768,48 | 27 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | G5.01.05 Реконструкция ВЗУ-Птицефабрика г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение потребности населения в питьевой воде, приведение качества питьевой воды к нормативному значению |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F5. Федеральный проект «Чистая вода» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2021-  31.12.2024 | 0,00 | 116 972,38 | 0,00 | 27 892,20 | 61 332,80 | 8 627,17 | 19 120,21 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 38 990,89 | 0,00 | 9 297,43 | 20 444,29 | 2 875,73 | 6 373,44 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 85 985,77 | 0,00 | 20 738,14 | 44 617,18 | 6 414,38 | 14 216,07 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 241 949,04 | 0,00 | 57 927,77 | 126 394,27 | 17 917,28 | 39 709,72 |
| 2.1. | F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2021-  31.12.2024 | 0,00 | 116 972,38 | 0,00 | 27 892,20 | 61 332,80 | 8 627,17 | 19 120,21 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 38 990,89 | 0,00 | 9 297,43 | 20 444,29 | 2 875,73 | 6 373,44 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 85 985,77 | 0,00 | 20 738,14 | 44 617,18 | 6 414,38 | 14 216,07 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 241 949,04 | 0,00 | 57 927,77 | 126 394,27 | 17 917,28 | 39 709,72 |
| 2.1.1. | F5.01.01 Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,00 | 61 332,80 | 0,00 | 0,00 | 61 332,80 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 444,29 | 0,00 | 0,00 | 20 444,29 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 44 617,18 | 0,00 | 0,00 | 44 617,18 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 126 394,27 | 0,00 | 0,00 | 126 394,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | F5.01.02 Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2023-  31.12.2024 | 0,00 | 27 747,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627,17 | 19 120,21 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875,73 | 6 373,44 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 20 630,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414,38 | 14 216,07 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 57 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 917,28 | 39 709,72 |
| 2.1.3 | F5.01.03 Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская у дома № 1 | Средства Федерального бюджета | 01.01.2021-  31.12.2021 | 0,00 | 27 892,20 | 0,00 | 27 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 297,43 | 0,00 | 9 297,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа Люберцы | 0,00 | 20 738,14 | 0,00 | 20 738,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 57 927,77 | 0,00 | 57 927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7 объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 18 900,45 | 1 900,45 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Итого | 0,00 | 166 015,40 | 43 715,40 | 42 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 3.1 | 02.01 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект  Разработка ПСД:  2020 год 1 объект,  2021 год 2 объекта, 2022 год- 1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 18 900,45 | 1 900,45 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 18 900,45 | 1 900,45 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 02.01.01 Проведение комплекса мероприятий по выносу и реконструкции сетей водоснабжения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Освобождение земельных участков от сетей водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 1 900,45 | 1 900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 1 900,45 | 1 900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | 02.01.02 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов водоснабжения | Средства Федерального бюджета | 04.03.2021- 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:  2021 год 2 объекта, |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1. | 02.01.02.01  Проведение проектно-изыскательских работ для  реконструкции ВЗУ №11 д.п.Малаховка г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 04.03.2021- 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:  2021 год 2 объекта, |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 0000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | 02.01.02.02  Проведение проектно-изыскательских работ для  реконструкции ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково,  д. б/н г.о. Люберцы | Средства Федерального бюджета | 04.03.2021- 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработка ПСД:  2021 год 2 объекта, |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 0000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7 объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | 02.04.Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполненных в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Пуск в работу 7объектов водоснабжения,  в том числе:  в 2020 году 2 объекта,  в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году -2 объекта; в 2023 году -1 объект |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Итого | 0,00 | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
|  | | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 435 732,92 | 71 483,88 | 99 927,77 | 152 694,27 | 44 917,28 | 66 709,72 |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 131 650,24 | 14 677,86 | 27 892,20 | 61 332,80 | 8 627,17 | 19 120,21 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 43 883,51 | 4 892,62 | 9 297,43 | 20 444,29 | 2 875,73 | 6 373,44 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 113 084,22 | 10 098,45 | 37 738,14 | 44 617,18 | 6 414,38 | 14 216,07 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 147 114,95 | 41 814,95 | 25 000,00 | 26 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности » | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения» Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 29 710,00 | 17 933,00 | 19 437,50 | 20 000,00 | 20 000,00 | 107 080,50 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 29 710,00 | 17 933,00 | 19 437,50 | 20 000,00 | 20 000,00 | 107 080,50 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**  Реализация подпрограммы 2 «Системы водоотведения» направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, в услугах очистки сточных вод путем модернизации систем водоотведения в соответствии с установленными нормативами качества. Мероприятия, включенные в Подпрограмму, будут способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, снижению износа объектов и систем водоотведения, позволит создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения городского округа Люберцы. | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 1  к Подпрограмме 2 «Системы водоотведения» |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» программы «Развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности»** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию объектов -0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 106 410,00 | 29 710,00 | 17 700,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | 0,00 | 106 410,00 | 29 710,00 | 17 700,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1 | 01.01 Организация в границах городского округа водоотведения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию объектов - 0ед |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 01.02 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию объектов - о ед |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 01.04 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы – до 1 ед к концу 2024 года |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 106 410,00 | 29 710,00 | 17 700,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | 0,00 | 106 410,00 | 29 710,00 | 17 700,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Капитальный ремонт 1 объекта:  в 2022 году. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 233,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 233,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 02.01 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Капитальный ремонт 1 объекта:  в 2022 году. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 02.02 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию 1 объекта в 2022 году |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 233,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 233,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 107 080,50 | 29 710,00 | 17 933,00 | 19 437,50 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 107 080,50 | 29 710,00 | 17 933,00 | 19 437,50 | 20 000,00 | 20 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 43 264,86,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 464,86,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 264,86 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 464,86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа Люберцы Московской области и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к Подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
|  |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** |

**Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| Всего, (тыс.руб) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение работ по капитальному ремонту или  пуск в работу 3 объектов коммунальной инфраструктуры.  Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры:  2020 год - 0ед.,  2021 год – 0 ед.,  2022 год – 1 ед.;  2023 год – 1 ед.;  2024 год- 1 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 28 374,86 | 28 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 28 374,86 | 28 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 02.01 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение работ по капитальному ремонту или  пуск в работу 3 объектов коммунальной инфраструктуры.  Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры:  2020 год - 0ед.,  2021 год – 0 ед.,  2022 год – 1 ед.;  2023 год – 1 ед.;  2024 год- 1 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 02.02 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительством администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию 3 объектов,  коммунальной инфраструктуры, в том числе  2020 год - 0ед.,  2021 год – 0 ед.,  2022 год – 1 ед.;  2023 год – 1 ед.;  2024 год- 1 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 23 444,86 | 23 444,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 23 444,86 | 23 444,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 02.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение в муниципальную собственность объектов – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 02.05 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 02.06 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Утверждённые схемы теплоснабжения, водоснабжения и программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | 02.06.01. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение надежности функционирование коммунальной инфраструктуры. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | 02.06.02. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и утверждение (согласование) Министерством энергетики Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-  31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Подготовка документации для актуализации схемы теплоснабжения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | 02.06.03. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, согласование Министерством энергетики Московской области, утверждение главой муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Подготовка документации для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение работ по восстановлению объектов инженерной инфраструктуры – 0 ед |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры – 0 ед. |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Московской области | 19.11.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 6,00 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | Средства бюджета Московской области | 19.11.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 6,00 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 700,00 | 13 090,00 | 8 890,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3 700,00 | 13 090,00 | 8 890,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | 05.01.Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Актуальная схема теплоснабжения городского округа |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 700,00 | 7 190,00 | 2 990,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3 700,00 | 7 190,00 | 2 990,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Актуальная схема водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Актуальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 3 700,00 | 47 464,86 | 43 264,86 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 700,00 | 41 464,86 | 37 264,86 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4 к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,67 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,67 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**  Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики. Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы, а также обеспечение надежности электроснабжения бюджетных учреждений. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к Подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| Всего, (тыс.руб) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 4 902,67 | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 4 902,67 | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 01.01 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 01.02 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 01.03 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 01.04 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 01.05 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 01.06 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 01.07 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 01.08 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | 01.09 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 4 902,67 | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 4 902,67 | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1 | 01.10.01 Установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 499,94 | 499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 499,94 | 499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.2 | 01.10.02 Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 4 402,73 | 4 402,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 4 402,73 | 4 402,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 02.01 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 03.01 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Информирование жителей о классе энергоэффективности МКД |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 4 902,67 | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 4 902,67 | 4 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности » | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 2 618,00 |
| Средства бюджета Московской области | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 2 618,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий**  Реализация подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на направлена на организацию деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к Подпрограмме 5«**Обеспечивающая подпрограмма**» |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение нарушений в сфере благоустройства |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
| 1.1 | 01.01 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Уменьшение нарушений в сфере благоустройства |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |
| **Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчета показателя** | **Источник данных** | **Предоставление отчетности** |
| **Подпрограмма 1 «Чистая вода»** | | | | |
| Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | Годовая |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| **Подпрограмма № 2 «Системы водоотведения»** | | | | |
| Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы | Единица | Оценивается как количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы в течение года нарастающим итогом | Данные о произошедших технологических нарушениях | Ежеквартальная |
| **Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** | | | | |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные ЦТП сети) | Единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Единица | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. | Процент | Д = АСТС+АВСиВО+АПКР×100%, где  3  Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление». | Ежеквартальная |
| Объем финансирования, требуемый для погашения просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Тысяча  рублей | Значение равно сумме фактически выделенных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету городского округа Люберцы на 2020 год на погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов. | Государственная программа Московской области «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Ежегодная |
| **Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление». | Ежеквартальная |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета, процент | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ежегодная |
| Бережливый учёт-оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета, процент | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Ежеквартальная |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1)Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Ежеквартальная |
| Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях | Процент | Значение показателя определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений, подключенных по 2-й категории надежности к общему количеству муниципальных образовательных учреждений. Источник данных: | Реестр муниципальных образовательных учреждений, подключенных по 2-й категории надежности электроснабжения в отчетном периоде. | Ежегодная |
| **Подпрограмма № 8 «Обеспечивающая подпрограмма** | | | | |
| Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | Реестр выданных предписаний | Ежеквартальная |

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | |
| 2020 | | | 2021 | | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 Чистая вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Целевые показатели | процент | 85 | 90 | | | - | | | - | - | | - | | G5, 02 | |
| 2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Целевые показатели | единица | 3 | 2 | | | 2 | | | 2 | 1 | | 0 | | F5, G5 ,02 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 Система водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы | Показатель муниципальной программы | единица | 4 | 5 | 2 | | | | 3 | | 2 | | | 1 | | 1 |
| 4 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Целевые показатели | единица | 5 | 0 | | | | 0 | | 1 | 0 | | | 0 | | 2 |
| ПОДПРОГРАММА 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Целевые показатели) | процент | - | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 5 | |
| 6 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Целевые показатели | единица | - | 0 | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 7 | Объем финансирования, требуемый для погашения просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Показатель муниципальной программы | тысяча рублей | - | 6000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 | |
| 8 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Целевые показатели | единица | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 3 | |
| ПОДПРОГРАММА 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов | Целевые показатели | процент | - | 95,83 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | | | 1 | |
| 10 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Целевые показатели | процент | - | 39,00 | | 41,00 | | | | 46,00 | 48,00 | 50,00 | | | 1 | |
| 11 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Бережливый учёт-оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | Целевые показатели | процент | 92,61 | 92,63 | | 97,30 | | | | 100 | 100 | 100 | | | 2 | |
| 12 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Целевые показатели | процент | - | 20,88 | | 25,00 | | | | 29,10 | 33,40 | 37,30 | | | 3 | |
| 13 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях | Показатель муниципальной программы | процент | - | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 1 | |
| Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы | Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Показатель муниципальной программы | единица | - | 200,00 | | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | | | 1 | |