**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.05.2024 №2174-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

**городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022   
№ 4374-ПА изменения, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Н.Н. Романцову.

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 31.05.2024 № 2174-ПА

Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:   
«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Люберцы Московской области  Н.Н. Романцова | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. | | | | | | |
| 2. Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 г.г. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории округа. | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 5 351 163,53 | 1 091 392,00 | 1 660 504,08 | 1 681 004,24 | 918 263,21 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 284 388,55 | 1 400 080,82 | 1 707 326,03 | 1 412 891,62 | 1 297 270,91 | 466 819,17 |
| Внебюджетные средства | 156 994,53 | 84 912,53 | 72 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 11 968 053,99 | 2 576 385,35 | 3 615 419,49 | 3 093 895,86 | 2 215 534,12 | 466 819,17 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.**

Московская область является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (далее - Региональный проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Регионального проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Регионального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет это является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика городского округа Люберцы;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**Перечень видов работ, планируемых к выполнению**

Перечень видов планируемых к выполнению в рамках реализации муниципальной программы, на которые может быть предоставлены субсидии (межбюджетные трансферты) из бюджета Московской области:

- разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проверка сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организация производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное

- заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

**Целевые показатели муниципальной программы** **городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (W.ХХ.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.F2.01,  1.F2.02,  1.F2.03,  1.F2.07 |
| 2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 67,98 | 68,00 | 68,20 | 68,40 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04,  1.01.22 |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 84,76 | 84,77 | 84,88 | 84,76 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04  1.01.22 |
| 4 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04,  1.01.22 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | - | 30 | 30 | 32 | 32 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.07, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.09 2.01.02, 2.01.03 |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.02,  1.01.15,  1.01.16,  1.01.20 |
| 7 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.30 |
| 8 | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение | Единица | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.03 |
| 9 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 593 996,10 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01  2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.F2.01, 2.01.24 |
| 10 | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.09 |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | 40 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.29  2.F2.01 |
| 12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 2 413,00 | 1 743,30 | 5 752,00 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 |
| 13 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | 13 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02 |
| 14 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02 |
| 15 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 32 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.20 |
| 16 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Единица | 49 | 208 | 129 | 68 | 0 | 0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.03.01 |
| 17 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | Единица | 1 333 | 786 | 2941 | 800 | 800 | 800 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21  2.01.22 |
| 18 | Установка шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 9 | 28 | 9 | 9 | 9 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21  2.01.23 |
| 19 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Отраслевой показатель | Единица | 465 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.03 |

Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее |
| 3 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее |
| 4 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству |
| 5 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 6 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) |
| 7 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |
| 8 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество установленных детских, игровых площадок |
| 9 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств |
| 10 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области |
| 11 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 12 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 13 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |
| 14 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |
| 15 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Замена детских игровых площадок |
| 16 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах |
| 17 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| 18 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Установка шкафов управления наружным освещением |
| 19 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.07 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Ежеквартально |
| 2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто.  Базовое значение за 2023 год: 67,74 | Акты выполненных работ | Годовой |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто.  Базовое значение за 2023 год: 84,63 | Акты выполненных работ | Годовой |
| 4 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»  Базовое значение за 2023 год: 22 | Голосование, общественные обсуждения | Ежеквартально |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Процент | Показатель рассчитывается в процентах, следующим образом:  М%= Мв/ Мк\*100%, где:  М% - процент выполненных работ;  Мв - количество благоустроенных территорий;  Мк - количество территорий по контракту. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 7 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение за 2023 год: 0 | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 8 | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 9 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 10 | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных территорий с привлечением субсидии из бюджета Московской области, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Интернет-портал «Добродел», обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Ежеквартально |
| 12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Ежеквартально |
| 13 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 14 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 15 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 16 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 17 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 18 | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 19 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | Предписания | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон  Источники данных:. Протоколы заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон.  Базовое значение за 2022 год: 0 |
| 2 | 1 | 01 | 03 | Доля установленных детских, игровых площадок | процент | Значение определяется как отношение фактически установленных детских, игровых площадок к плановому количеству  Источники данных: Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок  Базовое значение за 2022 год:100 |
| 3 | 1 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 4 | 1 | 01 | 09 | Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | процент | Значение определяется отношением благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, к плановому количеству.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 5 | 1 | 01 | 15 | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 6 | 1 | 01 | 16 | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по строению объектов капитального строительства, принятые по результатам осмотра таких территорий  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 7 | 1 | 01 | 20 | [Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | Результат рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.  Д%= Дв/ Дк \* 100 %  Д% - процент выполненных работ;  Дв - количество, вырубленных, опиленных деревьев;  Дк - количество деревьев по контракту  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:415 |
| 8 | 1 | 01 | 20 | [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | Результат определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 9284 |
| 9 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Результат определяется из количества завершенного благоустройства территорий  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:2 |
| 10 | 1 | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 11 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 12 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, на которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 13 | 1 | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 14 | 1 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорийИсточники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 2 |
| 15 | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 16 | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:2 |
| 17 | 1 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 18 | 1 | F2 | 07 | Благоустроены детские скверы | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год:0 |
| 19 | 2 | 01 | 01 | Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | процент | Значение определяется отношением отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов к плановому  Источники данных: Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  Базовое значение за 2022 год: 142,95% |
| 20 | 2 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | м2 | Значение определяется количеством отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов к плановому  Источники данных: Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  Базовое значение за 2023 год: 1743,3 м2 |
| 21 | 2 | 01 | 02 | Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | процент | Значение показателя определяется отношением фактического количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия, в том числе с участием средств местного бюджета к плановому количеству  Источники данных: Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам.  Базовое значение за 2022 год: 100 % |
| 22 | 2 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | ед. | Значение показателя определяется количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия, в том числе с участием средств местного бюджета к плановому количеству  Источники данных: Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам.  Базовое значение за 2023 год: 44 |
| 23 | 2 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области»  Источники данных: предписания  Базовое значение за 2022 год: 1 ед. |
| 24 | 2 | 01 | 15 | Доля площади дворов, содержащихся за счет бюджетных средств | процент | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 25 | 2 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | тыс. кв. м | Значение результата определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 26 | 2 | 01 | 16 | Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | процент | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 27 | 2 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха.  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 28 | 2 | 01 | 18 | Доля площади парков, содержащихся за счет бюджетных средств | процент | Значение определяется отношением площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа.  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 29 | 2 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 30 | 2 | 01 | 20 | Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок | процент | Фактическое достижение результата определяется как отношение количества детских, игровых площадок, замененных и модернизированных в отчетном периоде к плановому. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок.  Источники данных: Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок  Базовое значение за 2022 год: 100 % |
| 31 | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 0 ед. |
| 32 | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 16481 ед. |
| 33 | 2 | 01 | 22 | Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества | Процент | Значение определяется отношением фактически замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения к плановому в отчетном периоде  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 19,99% |
| 34 | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 389 ед. |
| 35 | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 0 ед. |
| 36 | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 37 | 2 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 0 |
| 38 | 2 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 0 ед. |
| 39 | 2 | 03 | 01 | [Доля отремонтированных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)  подъездов | процент | Значение определяется отношением фактически отремонтированным подъездам  к плановому количеству в отчетном году  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 40 | 2 | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Значение определяется количеством фактически отремонтированных подъездов  в отчетном году  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2023 год: 208 |
| 41 | 2 | F2 | 01 | Доля выполненных ремонтов дворовых территорий | процент | Значение определяется отношением фактически благоустроенных дворовых территорий к плановому  Перечень дворовых территорий определяется в соответствии с данными Интернет-портала «Добродел», обращениями граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.  Источники данных: Акты выполненных работ.  Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 42 | 2 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. Источники данных: Акты выполненных работ.  Базовое значение за 2023 год: 0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 3 557 787,05 | 752 993,87 | 1 397 182,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 407 610,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 054 058,91 | 344 599,06 | 264 473,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 275 711,66 | 62 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 611 995,96 | 1 097 592,93 | 1 661 805,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 683 322,41 | 62 137,47 | 107 137,47 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Благоустройство лесопарковых зон | | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 615 072,09 | 297 899,19 | 113 372,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 800,61 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 350 689,04 | 197 278,99 | 54 835,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 574,19 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 965 761,13 | 495 178,18 | 168 208,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 374,80 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 2 | 1 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | | 08.03.2023-16.10.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 16 035,43 | 16 035,43 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 416,03 | 37 416,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 53 451,46 | 53 451,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля установленных детских, игровых площадок, процент | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | | | |
| 100 | 100 | х | | | х | | | | | | | | | х | | | | | | | х | | | | х | | | | | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие 01.04 Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 01.01.2023 - 31.12.2027 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 7 072,29 | 7 072,29 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 492,70 | 16 502,12 | 1 990,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 25 564,99 | 23 574,41 | 1 990,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 42 | 29 | 3 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 3 | | | | 5 | 5 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.09  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 08.03.2023-30.11.2023 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 431 986,96 | 431 986,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 736,19 | 22 736,19 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 454 723,15 | 454 723,15 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, процент | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 100 | 100 | х | х | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | х | | | | х | | | х | х | х |
| 1.5. | Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 01.07.2024-  15.10.2025 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 780 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 780 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | - | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 01.16 Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 01.07.2024-15.10.2025 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 707 620,28 | 0,00 | 853 810,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 810,14 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 707 620,28 | 0,00 | 853 810,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 810,14 | 0,00 | 0,00 |
| Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | - | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 624 350,15 | 70 290,93 | 207 646,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 137,47 | 62 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 624 500,15 | 70 290,93 | 207 796,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 137,47 | 62 137,47 | 107 137,47 |
| [Количество аварийных и сухостойных деревьев, подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 2 050 | 450 | 400 | | | | 50 | | | | 100 | | | | | | | | | 300 | | | | | | | 400 | | | | 400 | 400 | 400 |
| [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 8 470 | 2470 | 1500 | | | | 0 | | | | | | | | | | 400 | | | 1100 | | | | | | | 1500 | | | | 1500 | 1500 | 1500 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 5 | 1 | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 4 | - | 4 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 4 | - | 4 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 4 | - | 4 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 4 | - | 4 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие 01.22  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 01.02.2023-31.12.2027 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 374,80 | 374,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 374,80 | 374,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| 44 | 29 | 5 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 668 736,60 | 218 294,25 | 261 809,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271 881,49 | 916 751,21 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 890 033,06 | 104 626,24 | 210 489,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 503,51 | 443 413,79 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 734 277,04 | 322 920,49 | 647 806,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 403 385,00 | 1 360 165,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.01  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 01.01.2024 - 31.12.2027 | | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 518,57 | 0,00 | 184 068,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 698,69 | 916 751,21 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 730 792,47 | 0,00 | 172 892,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 486,31 | 443 413,79 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 243 818,42 | 0,00 | 532 468,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 351 185,00 | 1 360 165,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев |
| 5 | - | 2 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие F2.02 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 11.07.2022 - 16.10.2024 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 76 782,58 | 40 560,00 | 1 039,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 182,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 36 955,55 | 19 440,00 | 498,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 017,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 113 738,13 | 60 000,00 | 1 538,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 2 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие F2.07 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 01.02.2024 - 31.10.2024 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 76 701,20 | 0,00 | 76 701,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 098,80 | 0,00 | 37 098,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены детские скверы, единица | Х | | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 2 | - | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | | Итого: | 7 346 273,00 | 1 420 513,42 | 2 309 612,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 086 707,41 | 1 422 302,47 | 107 137,47 | Х |
| Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 226 523,65 | 971 288,12 | 1 658 992,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 679 492,24 | 916 751,21 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 944 091,97 | 449 225,30 | 474 962,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 407 215,17 | 505 551,26 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 2 | Основное мероприятие  F2 Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2023 -31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 19 877,25 | 15 341,25 | 1 512,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 151 782,20 | 865 643,64 | 1 177 423,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 981 495,22 | 767 538,42 | 359 681,70 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 171 659,45 | 880 984,89 | 1 178 935,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 983 007,22 | 769 050,42 | 359 681,70 |
| 1.1. | | Мероприятие 01.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 424,77 | 1 424,77 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 45 208,49 | 682,88 | 7 897,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 314,06 | 18 314,06 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 46 633,26 | 2 107,65 | 7 897,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 314,06 | 18 314,06 | 0,00 |
| Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 100 | 100 | х | | | | | х | | | | х | | | | | х | | х | | | х | х | х |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, м2 | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 5752 | - | 5 752 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 5 752 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | | Мероприятие 01.02 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 12 477,48 | 12 477,48 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 216,19 | 5 980,79 | 1 398,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 418,40 | 7 418,40 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 34 693,67 | 18 458,27 | 1 398,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 418,40 | 7 418,40 | 0,00 |
| Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 100 | 100 | х | | | | | х | | | | х | | | | | х | | х | | | х | х | х |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации , ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | 3 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | | Мероприятие 01.03  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 5 975,00 | 1 439,00 | 1 512,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 975,00 | 1 439,00 | 1 512,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 0 |
| 1.3. | | Мероприятие 01.15  Содержание дворовых территорий | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 519 589,30 | 0,00 | 217 863,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 863,10 | 150 863,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 519 589,30 | 0,00 | 217 863,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 863,10 | 150 863,10 | 0,00 |
| Доля площади дворов, содержащихся за счет бюджетных средств, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 100 | - | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 181,38 | - | 181,38 | | | 181,38 | | | | | | | | 181,38 | | | 181,38 | | | | 181,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 01.16 Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 013 910,33 | 646 595,31 | 310 539,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 519 855,20 | 305 891,59 | 231 029,15 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 013 910,33 | 646 595,31 | 310 539,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 519 855,20 | 305 891,59 | 231 029,15 |
| Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), процент | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | х | | | | | х | | | | | х | | | | х | | | х | | х | х | х |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 381 | - | 381 | | | | | 381 | | | | | 381 | | | | 381 | | | 381 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.18 Содержание парков культуры и отдыха | | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 322 537,52 | 0,00 | 182 335,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 097,46 | 70 104,27 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 322 537,52 | 0,00 | 182 335,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 097,46 | 70 104,27 | 0,00 |
| Доля площади парков, содержащихся за счет бюджетных средств, процент | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 100 | - | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 2,8 | - | 2,8 | | | | | 2,8 | | | | | 2,8 | | | | 2,8 | | | 2,8 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | | 01.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 551,28 | 73 051,28 | 80 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 153 551,28 | 73 051,28 | 80 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок, процент | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 100 | 100 | х | х | | | | | | х | | | | | | х | | | х | | | х | х | х |
| Замена детских игровых площадок, ед. | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 18 | - | 18 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 18 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 01.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 822 016,93 | 139 333,38 | 124 137,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214 947,00 | 214 947,00 | 128 652,55 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 822 016,93 | 139 333,38 | 124 137,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214 947,00 | 214 947,00 | 128 652,55 |
| Количество светильников, ед. | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 16481 | 16481 | 16481 | | 4120 | | | | 8240 | | | | | | 12361 | | | | 16481 | | | 16481 | 16481 | 16481 |
| 1.7. | Мероприятие 01.22  Замена неэнергоэффектив  ных светильников наружного освещения | | 01.02.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 640,00 | 0,00 | 80 640,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 80 640,00 | 0,00 | 80 640,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества, процент | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | |
| 100 | 100 | Х | | | | Х | | | | Х | | | | Х | | | Х | | | | Х | Х | Х |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | |
| 11 767 | - | 2941 | | | | 0 | | | | 1176 | | | | 2353 | | | 2941 | | | | 2942 | 2942 | 2942 |
| 1.8. | Мероприятие 01.23  Установка шкафов управления наружным освещением | | 28.04.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 170,00 | 0,00 | 10 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 170,00 | 0,00 | 10 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением  , ед. | | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | |
| 28 | - | 28 | | | | 0 | | | | 11 | | | | 22 | | | 28 | | | | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Мероприятие 01.24  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. | Мероприятие 01.29  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 01.02.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 147 509,04 | 0,00 | 147 509,04 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 147 509,04 | 0,00 | 147 509,04 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 23 | - | 23 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 23 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие 01.30 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 433,12 | 0,0 | 14 433,12 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 3 | - | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Основное  мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 18 541,78 | 18 541,78 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 74 714,89 | 43 886,89 | 30 828,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 156 844,53 | 84 912,53 | 71 932,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 250 101,20 | 147 341,20 | 102 760,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 18 541,78 | 18 541,78 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 74 714,89 | 43 886,89 | 30 828,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 156 844,53 | 84 912,53 | 71 932,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 250 101,20 | 147 341,20 | 102 760,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Доля отремонтированных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)  подъездов, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | х | | х | | | | | х | | х | | | х | х | х | х |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 129 | - | 129 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 113 799,49 | 41 324,99 | 24 112,04 | | | | | | | | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200 020,34 | 127 545,84 | 24 112,04 | | | | | | | | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 113 799,49 | 41 324,99 | 24 112,04 | | | | | | | | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200 020,34 | 127 545,84 | 24 112,04 | | | | | | | | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 0,00 |
| Доля выполненных ремонтов дворовых территорий, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | х | | | | х | | х | | | | х | | х | х | х | х |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 2 | - | 2 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 4 621 780,99 | 1 155 871,93 | 1 305 807,26 | | | | | | | | | | | | | 1 007 188,45 | 793 231,65 | 359 681,70 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 124 639,88 | 120 103,88 | 1 512,00 | | | | | | | | | | | | | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 340 296,58 | 950 855,52 | 1 232 363,26 | | | | | | | | | | | | | 1 005 676,45 | 791 719,65 | 359 681,70 |
| Внебюджетные средства | 156 844,53 | 84 912,53 | 71 932,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Основное мероприятие 01  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 4 | Основное мероприятие 03  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 5 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 79 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022­  22.10.2023 | 01.09.2023 | 597 956,88 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 945,09 | Средства бюджета Московской области | 297 899,19 | 297 899,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 833,61 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 197 278,99 | 197 278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 778,70 | Итого: | 495 178,18 | 495 178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 30,42 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024­  28.11.2025 | 29.11.2025 | 470 582,95 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 317 172,90 | 0,00 | 113 372,29 | 203 800,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 410,05 | 0,00 | 54 835,86 | 98 574,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 470 582,95 | 0,00 | 168 208,15 | 302 374,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 615 072,09 | 297 899,19 | 113 372,29 | 203 800,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 350 689,04 | 197 278,99 | 54 835,86 | 98 574,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 965 761,13 | 495 178,18 | 168 208,15 | 302 374,80 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.03  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, д.Марусино, Заречная ул, д.33 к.7 | - | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.24/2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, п.Красково, Карла Маркса ул., д.117/16,117/12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, р.п.Малаховка, Безымянный тупик, д.6/1 и 6/2. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул.Парковая, д.1/18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Проспект Победы,д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 16 035,43 | 16 035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 416,03 | 37 416,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 53 451,46 | 53 451,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.04

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характери-стика объекта | Виды работ  в соответствии  с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительст-ва/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуата-цию объекта капиталь-ного строитель-ства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 29 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 585,47 | 0,00 | Итого по объекту: | 585,47 | 585,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 175,64 | 175,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 409,83 | 409,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 12 (тропинка за домом) |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 409,83 | 0,00 | Итого по объекту: | 593,14 | 593,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 177,94 | 177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 415,20 | 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 25-29 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 415,20 | 0,00 | Итого по объекту: | 978,84 | 978,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 293,65 | 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 685,19 | 685,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 365 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 685,19 | 0,00 | Итого по объекту: | 693,04 | 693,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 207,91 | 207,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 485,13 | 485,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 6-16, ул. Льва Толстого, д. 27 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 485,13 | 0,00 | Итого по объекту: | 817,77 | 817,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 245,33 | 245,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 572,44 | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 17к3 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 705,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 211,50 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 493,50 | 493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2а |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 041,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 041,17 | 1 041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 312,35 | 312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,82 | 728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | г. Люберцы, ул. Строителей, д. 4а-4б |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 811,27 | 0,00 | Итого по объекту: | 811,27 | 811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 243,38 | 243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 567,89 | 567,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | г. Люберцы, ул. Толстого, д. 8к1 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 582,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 582,17 | 582,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 174,65 | 174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 407,52 | 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 699,90 | 0,00 | Итого по объекту: | 699,90 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 209,97 | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 489,93 | 489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 25-35 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 394,84 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 394,84 | 1 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 418,45 | 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 976,39 | 976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 14 (сквер) |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 587,54 | 0,00 | Итого по объекту: | 587,54 | 587,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 176,26 | 176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 411,28 | 411,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | д.п. Красково, пр-д Кореневского балластного карьера |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 272,74 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 272,74 | 1 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 381,82 | 381,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 890,92 | 890,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | д.п. Красково, ул. 2-я Заводская - СНТ «Пехорка» |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 357,74 | 0,00 | Итого по объекту: | 357,74 | 357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 107,32 | 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 250,42 | 250,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | д.п. Красково, ул. Некрасова, д. 8 - ВНИИКХ |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 710,37 | 0,00 | Итого по объекту: | 710,37 | 710,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 213,11 | 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497,26 | 497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | дер. Жилино-1, д. 84б |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 066,34 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 066,34 | 1 066,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 319,90 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 746,44 | 746,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | дер. Марусино, ул. Заречная от ТЦ «Городок» до ЖК «Марусино-3» |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 459,40 | 0,00 | Итого по объекту: | 459,40 | 459,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 137,82 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 321,58 | 321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | дер. Марусино, ул. Заречная, д. 26-30 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 240,77 | 0,00 | Итого по объекту: | 240,77 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 72,23 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 168,54 | 168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | р.п. Малаховка, пос. МПС |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 549,04 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 549,04 | 1 549,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 464,71 | 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 084,33 | 1 084,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | р.п. Малаховка, ул. Малаховская, д. 61-73 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 156,37 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 156,37 | 1 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 346,91 | 346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 809,46 | 809,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | р.п. Октябрьский, ул. Красное Знамя, д. 1-3 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 464,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 139,20 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 324,80 | 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 4-6 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 348,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 348,17 | 348,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 104,45 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 243,72 | 243,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | р.п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1к2 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 834,47 | 0,00 | Итого по объекту: | 834,47 | 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 250,34 | 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 584,13 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | р.п. Томилино, ул. Пионерская, д. 24 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 242,04 | 0,00 | Итого по объекту: | 242,04 | 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 169,43 | 169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | р.п. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 33-39 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 736,87 | 0,00 | Итого по объекту: | 736,87 | 736,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 221,06 | 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 515,81 | 515,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | р.п. Малаховка, ул. Мосдачтрестовская, ул. Пушкина |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 355,67 | 0,00 | Итого по объекту: | 355,67 | 355,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 106,70 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 248,97 | 248,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 | р.п. Малаховка, ул. Санаторная |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 2 630,70 | 0,00 | Итого по объекту: | 2 630,70 | 2 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 789,21 | 789,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 841,49 | 1 841,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9/2 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 467,07 | 0,00 | Итого по объекту: | 467,07 | 467,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 140,12 | 140,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 326,95 | 326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29 | Люберцы, от ул. Попова, д.2 до ул. 50 лет Комсомола д.8 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 192,50 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 192,50 | 1 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 357,75 | 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 834,75 | 834,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 23 574,41 | 23 574,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 072,29 | 7 072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 502,12 | 16 502,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.09

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Красково г.о. Люберцы, п.Малаховка, ул.Вокзальная, ул.1-я Первомайская | 0,78 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 344,38 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 991,25 | Средства бюджета Московской области | 49 770,11 | 49 770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104,81 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 619,48 | 2 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 096,06 | Итого: | 52 389,59 | 52 389,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Малаховка г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Шоссейная, ул. Рельсовая, Театральный пр-д, ул. Грибоедова, ул.  Театральная, пер.  Василия Давыдова | 1,16 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 78 996,28 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 868,14 | Средства бюджета Московской области | 67 160,12 | 67 160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 256,22 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 534,75 | 3 534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 124,36 | Итого: | 70 694,87 | 70 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Томилино г.о. Люберцы, п. Томилино,  ул. Никитина, ул.Пушкина, ул.Кольцова, ул. Гоголя, ул. Потехина, ул. Жуковского | 3,04 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 147 597,65 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 843,70 | Средства бюджета Московской области | 111 230,76 | 111 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97,04 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 854,26 | 5 854,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 940,74 | Итого: | 117 085,02 | 117 085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции  Ухтомская г.о. Люберцы, r. Люберцы, ул. Колхозная, ул. Карла Либкнехта, ул. Парковая, ул. Зеленая | 1,12 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 90 850,77 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 570,07 | Средства бюджета Московской области | 87 406,57 | 87 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 293,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 600,35 | 4 600,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 863,24 | Итого: | 92 006,92 | 92 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Панки r.o. Люберцы, r. Люберцы, ул. Элекrрификации | 1,04 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 71 091,73 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 938,29 | Средства бюджета Московской области | 62 859,52 | 62 859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102,02 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 308,40 | 3 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 040,31 | Итого: | 66 167,92 | 66 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Люберцы- 1 r.o. Люберцы, г. Люберцы, ул. Волковская, ул. Иниuиативная. ул. Смирновская | 1,18 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 84 079,16 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 438,57 | Средства бюджета Московской области | 53 559,88 | 53 559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 496,78 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 818,95 | 2 818,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 935,35 | Итого: | 56 378,83 | 56 378,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 431 986,96 | 431 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 736,19 | 22 736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 454 723,15 | 454 723,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.15

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Благоустройство парка «Дружбы» вокруг озера Чёрное, расположенного в г.о. Люберцы Московской области | 42,83 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-15.10.2025 | 19.10.2025 | 780 000,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 780 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 780 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 780 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 780 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.16  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство моста при благоустройстве парка «Дружбы» вокруг озера Черное, расположенного в г.о. Люберцы Московской области | 42,83 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-15.10.2025 | 19.10.2025 | 1 363 000,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 707 620,28 | 0,00 | 853 810,14 | 853 810,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 707 620,28 | 0,00 | 853 810,14 | 853 810,14 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджетаМосковской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.20подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство лесопарка «Волкуша» |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство территории «Вечный огонь» |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2025 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 131 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 131 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Благоустройство сквера «Ангел Мира» на ул.Побратимов |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство сквера «Вертолет» |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Благоустройство парка Марусино |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 357,95 | 0,00 | 11 357,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 11 357,95 | 0,00 | 11 357,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г.о.Люберцы, р.п.Красково, д.Торбеево- площадка для выгула и дрессировки собак |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.04.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 146 657,95 | 0,00 | 31 657,95 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 146 807,95 | 0,00 | 31 517,95 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджетаМосковской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.202214.11.2024 | 30.09.2024 | 631 206,82 |  | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 58 502,47 | 0,00 | 58 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 112 158,57 | 0,00 | 112 158,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 346 168,42 | 0,00 | 346 168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Летний парк по адресу: р.п. Малаховка, ул. Театральный проезд 1 | 3,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.202315.10.2024 | 18.10.2024 | 186 300,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 125 566,20 | 0,00 | 125 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 60 733,80 | 0,00 | 60 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 186 300,00 | 0,00 | 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Центральный Парк культуры и отдыха (часть со стороны ул.Смирновская) | 9,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.202515.10.2026 | 18.10.2026 | 602 370,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 405 997,38 | 0,00 | 0,00 | 202 998,69 | 202 998,69 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 196 372,62 | 0,00 | 0,00 | 98 186,31 | 98 186,31 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 602 370,00 | 0,00 | 0,00 | 301 185,00 | 301 185,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство Кореневского карьера в п.Красково | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.202515.10.2026 | 18.10.2026 | 810 900,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 546 546,60 | 0,00 | 0,00 | 33 700,00 | 512 846,60 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 264 353,40 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 248 053,40 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 810 900,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 760 900,00 | 0,00 |  |
| 5 | Благоустройство Комсомольского проспекта в г.Люберцы | 4,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.202515.10.2026 | 18.10.2026 | 298 080,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 200 905,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 905,92 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 97 174,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 174,08 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 298 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 080,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 518,57 | 0,00 | 184 068,67 | 236 698,69 | 916 751,21 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 730 792,47 | 0,00 | 172 892,37 | 114 486,31 | 443 413,79 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 2 243 818,42 | 0,00 | 532 468,42 | 351 185,00 | 1 360 165,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджетаМосковской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.02подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.202214.11.2024 | 30.09.2024 | 631 206,82 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 482,54 | Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 635,37 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 117,91 | Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.03  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер по адресу: г.о.Люберцы, Октябрьский проспект 8к1 | 0,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 60 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 40 560,00 | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Итого: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 2 | Сквер по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.150 | 0,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2024-16.10.2025 | 19.10.2025 | 52 200,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 35 182,80 | 0,00 | 0,00 | 35 182,80 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 017,20 | 0,00 | 0,00 | 17 017,20 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Итого: | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 75 742,80 | 40 560,00 | 0,00 | 35 182,80 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 36 457,20 | 19 440,00 | 0,00 | 17 017,20 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Итого: | 112 200,00 | 60 000,00 | 0,00 | 52 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.07  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сквер по адресу: пос. Красково, 2-я Заводская улица, д.28 | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 | 56 900,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38 350,60 | 0,00 | 38 350,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 549,40 | 0,00 | 18 549,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Итого: | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1.3. | Сквер по адресу: р.п. Октябрьский ,мкр.Западный, вблизи д.1 к.2 по ул.Школьная | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 | 56 900,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38 350,60 | 0,00 | 38 350,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 549,40 | 0,00 | 18 549,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 0,00 | Итого: | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 76 701,20 | 0,00 | 76 701,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 098,80 | 0,00 | 37 098,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Итого: | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Новая д.6 участок №1 (55.606533,37.975853; 55.606478,37.975542) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 120,24 | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 57,64 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 177,88 | 177,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Новая д.6 участок №2 (55.606385, 37.975931; 55.606331, 37.975625) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 57,47 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 177,37 | 177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, дд. 8,9 Участок №2 (55.657112, 37.926218; 55.656797, 37.926657) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 488,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 456,91 | 456,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 675,91 | 675,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха 4 к ул. Некрасова 10 участок №1 (55.673628, 38.003021; 55.673462, 38.002699) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 197,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 154,19 | 154,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 73,91 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 228,10 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха 4 к ул. Некрасова 10 участок №2 (55.673455, 38.002704; 55.673450, 38.002458) | 310 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 275,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 193.48 | 193.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 92.76 | 92.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 286.24 | 286.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха дд.3,4,5,5А7 Б участок №1 (55.674951, 38.003811; 55.674907, 38.003494) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 118,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 82,62 | 826,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 39,60 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 122,22 | 122,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха дд.3,4,5,5А7 Б участок №2 (55.674814, 38.003803; 55.674814, 38.003803) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 197,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 134,87 | 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 64,67 | 64,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 199,54 | 199,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13 участок №1 (55.655621, 37.923998; 55.655542, 37.923821) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 94,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 108,26 | 108,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 51,89 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 160,15 | 160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13 участок №2 (55.656180, 37.923099; 55.656180, 37.923099) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 141,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 123,57 | 123,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 59,23 | 59,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч. 3 - 55.626075, 38.001169, 55.626317, 38.000831) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 331,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 82,85 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 255,69 | 255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.6. (уч.1 - 55.626150, 38.007484; 55.625966, 38.007344) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 197,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 134,87 | 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 64,67 | 64,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 199,54 | 199,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.6. (уч.2 - 55.625961, 38.007332; 55.625828, 38.007903) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 354,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 150,86 | 150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 72,32 | 72,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 223,18 | 223,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г. (уч.1 - 55.646015, 38.043801; 55.645869, 38.043862) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 118,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 132,24 | 132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 63,39 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 195,63 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г. (уч.2 - 55.645869, 38.043862; 55.645786, 38.044419 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 315,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 244,45 | 244,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 117,19 | 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 361,64 | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9А к.1, д.9А к.2, д.9А к.3, д.11Б (55.664656, 37.959350; 55.664501, 37.959462) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 315,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 70,56 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 217,76 | 217,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы вдоль МКД № 1 к. 3 по ул. 1-ый Панковский проезд, (55.662548, 37.921380; 55.662087, 37.922287) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 606,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 389,30 | 389,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 186,60 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 575,90 | 575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, вдоль МКД № 4 ул. Юбилейная (55.668374, 37.881203; 55.666836, 37.880635) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 371,55 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 968,44 | 968,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 464,19 | 464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 432,63 | 1 432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, за МКД № 4 и к МКД№ 1 и 3 по ул. Юбилейная (55.666776, 37.880293; 55.668389, 37.881193 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 472,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 474,24 | 474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 227,30 | 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 701,54 | 701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, МКД № 30 и 16 по ул. Красногорская (55.692291, 37.884005; 55.692291, 37.884005) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 646,37 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 393,70 | 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 188,71 | 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 582,41 | 582,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, от МКД № 10 до МКД № 14 по ул. Побратимов (55.691042, 37.894192; 55.690969, 37.894981) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 394,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 108,23 | 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 51,88 | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 160,11 | 160,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, от МКД № 17 до № 19 по ул. Южная (55.662481, 37.904686; 55.663323, 37.905076) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 551,78 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 375,32 | 375,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 179,89 | 179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 555,21 | 555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32. (уч. 5 - 55.626311, 38.001010, 55.625751, 38.000039) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 670,02 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 496,22 | 496,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 237,84 | 237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 734,06 | 734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч. 2 - 55.626142, 38.000743, 55.626304, 38.000743) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 576,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 42,64 | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 20,44 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 63,08 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.д.56,57,61 (55.622076, 38.002427, 55.622176, 38.001169) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 670,02 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 408,29 | 408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 195,70 | 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 603,99 | 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Электропоселок, д.10, д.11 (уч.1 -55.630802, 38.019456; 55.631023, 38.019309 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 275,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 180,51 | 180,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 86,53 | 86,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 267,04 | 267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.26. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Электропоселок, д.10, д.11 (уч.2 - 55.631022, 38.019312; 55.631037, 38.018829 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 147,19 | 147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 70,56 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 217,75 | 217,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.27. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Комсомольская, д.9 кор.1,2,3. (55.643560, 38.003182; 55.643864, 38.002822) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 354,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 194,16 | 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 93,07 | 93,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 287,23 | 287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.28. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23 (уч.1 -55.627083, 38.003011; 55.627644, 38.004188) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 788,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 464,24 | 464,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 222,51 | 222,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 686,75 | 686,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.29. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23. (уч.2 -55.626926, 38.003818; 55.627682, 38.003339) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 748,84 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 398,64 | 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 191,07 | 191,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 589,71 | 589,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.30. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.49,50. (уч.1 -55.623240, 38.000476; 55.623120, 38.00021) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 157,66 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 94,92 | 949,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 140,42 | 140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.31. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.49,50. (уч.2 -55.623129, 38.000212; 55.623414, 37.999770) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 354,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 273,41 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 131,07 | 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 404,48 | 404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.32. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч.1 -55.625529, 38.002767; 55.625411, 38.002987 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 157,66 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 143,54 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 212,34 | 212,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.33. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32.(уч.4 - 55.625411, 38.002987; 55.625070, 38.002916 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 315,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 88,44 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 272,94 | 272,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.34. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.11,12. (55.627676, 38.004214; 55.627163, 38.007854) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 931,20 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 928,48 | 928,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 445,02 | 445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 373,50 | 1 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.35. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.1,3,4,7,8.(55.627164, 38.007334; 55.627796, 38.007682) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 591,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 366,68 | 366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 175,76 | 175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 542,44 | 542,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.36. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23.(уч.3 -55.627594, 38.004523; 55.628319, 38.004833) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 630,61 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 384,97 | 384,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 184,52 | 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 569,49 | 569,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.37. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.53,54.(уч.1- 55.622464, 38.000054; 55.622804, 37.999427) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 472,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 209,48 | 209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 100,41 | 100,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 309,89 | 309,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.38. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.53,54.(уч.2-55.622804, 37.999427; 55.622963, 37.999721) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 64,06 | 64,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.39. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.4, д.6 (55.606842, 37.981490; 55.607422, 37.983588) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 221,79 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 799,62 | 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 383,26 | 383,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 182,88 | 1 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.40. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.8 (55.604413, 37.974840; 55.605242, 37.974368) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 827,67 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 563,83 | 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 270,24 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 834,07 | 834,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.41. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.12 (55.605773, 37.972169; 55.605221, 37.973328) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 788,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 687,37 | 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 329,46 | 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 1 016,83 | 1 016,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.42. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 уч.1 (55.610179, 37.976891; 55.610286, 37.976574) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 181,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 134,22 | 134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 64,34 | 64,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 198,56 | 198,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.43. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 уч.2 (55.610273, 37.976451; 55.610286, 37.976574) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 63,07 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 21,72 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 67,02 | 67,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.44. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Новая, д.1 (55.607748, 37.975078; 55.607733, 37.974877) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 102,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 48,05 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 148,29 | 148,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.45. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, г. Люберцы от МКД № 9  по Комсомольскому проспекту до МКД № 17 по ул. Побратимов,  (55.690639, 37.901703; 55.690836, 37.900067) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 788,45 | 0,00 | 788,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 788,45 | 0,00 | 788,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.46. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, г. Люберцы от МКД № 13  по ул. Строителей, (55.660614, 37.907859; 55.660451, 37.908023) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 139,12 | 0,00 | 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 139,12 | 0,00 | 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.47 | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Западный, д.4 остановка общественного транспорта (55.611187, 37.967305; 55.611164, 37.967453) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 110,26 | 0,00 | 110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 110,26 | 0,00 | 110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12 477,48 | 12 477,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 018,62 | 5 980,79 | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 19 496,10 | 18 458,27 | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.29 подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формированиесовременной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лорха, д.3, д.4, д.5, д.5А, д. 7Б |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 500,10 | 0,00 | 12 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Итого: | 12 500,10 | 0,00 | 12 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, д.81 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 370,67 | 0,00 | 8 370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Итого: | 8 370,67 | 0,00 | 8 370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Школьная, д. 1А, д. 3, д.8 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 732,53 | 0,00 | 7 732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 7 732,53 | 0,00 | 7 732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д. 24, д.26 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 992,80 | 0,00 | 4 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 4 992,80 | 0,00 | 4 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дд.92, 94, п. КСЗ, дд.13, 14 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 985,02 | 0,00 | 4 985,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 4 985,02 | 0,00 | 4 985,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | рп. Малаховка, ш. Быковское, д. 11, д. 13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 523,44 | 0,00 | 11 523,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 11 523,44 | 0,00 | 11 523,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | р.п. Малаховка, ш.Большое Кореневское, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 302,62 | 0,00 | 1 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 1 302,62 | 0,00 | 1 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.15 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 322,62 | 0,00 | 2 322,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 2 322,62 | 0,00 | 2 322,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | р.п. Малаховка, ул.Пионерская д.11, ул.Шоссейная, д.27 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 089,88 | 0,00 | 2 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 2 089,88 | 0,00 | 2 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | р.п. Малаховка, ул.Калинина, д. 29/12, д. 29/4 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 684,48 | 0,00 | 3 684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 3 684,48 | 0,00 | 3 684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | р.п. Малаховка, ул.Красина, д.д.12,12/1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 576,83 | 0,00 | 1 576,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 1 576,83 | 0,00 | 1 576,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | р.п. Малаховка, ул. Красная Змеевка, д. 12, д. 12А |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 362,32 | 0,00 | 2 362,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 2 362,32 | 0,00 | 2 362,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | р.п. Малаховка, ул.Пушкина, д.24 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 675,06 | 0,00 | 2 675,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 2 675,06 | 0,00 | 2 675,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | р.п. Малаховка, ул.Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 987,31 | 0,00 | 2 987,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 2 987,31 | 0,00 | 2 987,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А к.4, д. 9А к.5, д. 9А.2, д. 9Б, д. 9.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 424,07 | 0,00 | 9 424,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 9 424,07 | 0,00 | 9 424,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 34 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 349,09 | 0,00 | 6 349,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 6 349,09 | 0,00 | 6 349,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.14, д.18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 294,99 | 0,00 | 8 294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 8 294,99 | 0,00 | 8 294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | рп. Томилино, ул. Гаршина, д. 9Ак6, д. 9Ак7 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 634,13 | 0,00 | 7 634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 7 634,13 | 0,00 | 7 634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | ул. Попова, 24/1 - ул. Побратимов, 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 052,51 | 0,00 | 12 052,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 12 052,51 | 0,00 | 12 052,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 29 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 766,32 | 0,00 | 14 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 14 766,32 | 0,00 | 14 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 7А, д. 7Б |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 959,88 | 0,00 | 2 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 2 959,88 | 0,00 | 2 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 444,63 | 0,00 | 12 444,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 12 444,63 | 0,00 | 12 444,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 23, д. 25 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 477,74 | 0,00 | 4 477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 4 477,74 | 0,00 | 4 477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 147 509,04 | 0,00 | 147 509,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 147 509,04 | 0,00 | 147 509,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.30

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул. Гоголя дд.8, 10 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 30.10.2024 | 14 433,12 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 03.01

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| **№ п/п** | **Наименование городского округа** | **Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон)** | **Улица** | **№ дома** | **№ корпуса** | **Этажность** | **№ подъезда, в котором будет производиться ремонт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 1 |
| 2 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 2 |
| 3 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 3 |
| 4 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 4 |
| 5 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 1 |
| 6 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 2 |
| 7 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 3 |
| 8 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 4 |
| 9 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 1 |
| 10 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 2 |
| 11 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 3 |
| 12 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 4 |
| 13 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 1 |
| 14 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 2 |
| 15 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 3 |
| 16 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 4 |
| 17 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 80 |  | 17 | 1 |
| 18 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 1 |
| 19 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 2 |
| 20 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 3 |
| 21 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 4 |
| 22 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 1 |
| 23 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 2 |
| 24 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 3 |
| 25 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 4 |
| 26 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 1 |
| 27 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 2 |
| 28 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 3 |
| 29 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 1 |
| 30 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 2 |
| 31 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 1 |
| 32 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 2 |
| 33 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 3 |
| 34 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 4 |
| 35 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 5 |
| 36 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 1 |
| 37 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 2 |
| 38 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 3 |
| 39 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 4 |
| 40 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 5 |
| 41 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 6 |
| 42 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 50 |  | 9 | 1 |
| 43 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 1 |
| 44 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 2 |
| 45 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 3 |
| 46 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 4 |
| 47 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 1 |
| 48 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 2 |
| 49 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 3 |
| 50 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 1 |
| 51 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 2 |
| 52 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 3 |
| 53 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 1 |
| 54 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 2 |
| 55 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 2 |
| 56 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 3 |
| 57 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 58 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 59 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 60 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 1 |
| 62 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 2 |
| 63 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 3 |
| 64 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 4 |
| 65 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 15 |  | 14 | 1 |
| 66 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 1 |
| 67 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 2 |
| 68 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 3 |
| 69 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 4 |
| 70 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 1 |
| 71 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 2 |
| 72 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 3 |
| 73 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 4 |
| 74 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 1 |
| 75 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 2 |
| 76 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 3 |
| 77 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 1 |
| 78 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 2 |
| 79 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 3 |
| 80 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 4 |
| 81 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 1 |
| 82 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 2 |
| 83 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 3 |
| 84 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/9 |  | 3 | 1 |
| 85 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 7 |  | 16 | 1 |
| 86 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 1 |
| 87 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 2 |
| 88 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 1 |
| 89 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 2 |
| 90 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 3 |
| 91 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/7 |  | 3 | 1 |
| 92 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 3 |
| 93 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 4 |
| 94 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 4 |
| 95 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 5 |
| 96 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 1 |
| 97 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 2 |
| 98 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 1 |
| 99 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 2 |
| 100 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 3 |
| 101 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 2 |
| 102 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 3 |
| 103 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7А |  | 12 | 1 |
| 104 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7Б |  | 12 | 1 |
| 105 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 1 |
| 106 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 2 |
| 107 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 3 |
| 108 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 4 |
| 109 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 17А |  | 12 | 1 |
| 110 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 1 |
| 111 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 2 |
| 112 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 3 |
| 113 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 4 |
| 114 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 5 |
| 115 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 6 |
| 116 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 10 |  | 9 | 1 |
| 117 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 1 |
| 118 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 3 |
| 119 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 4 |
| 120 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 23 |  | 16 | 1 |
| 121 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 1 |
| 122 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 2 |
| 123 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 3 |
| 124 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 4 |
| 125 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 1 |
| 126 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 2 |
| 127 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 3 |
| 128 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 4 |
| 129 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 1 |
| 130 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 2 |
| 131 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 3 |
| 132 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 4 |
| 133 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 5 |
| 134 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 6 |
| 135 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 1 |
| 136 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 2 |
| 137 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 3 |
| 138 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 4 |
| 139 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 5 |
| 140 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 6 |
| 141 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 1 |
| 142 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 2 |
| 143 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 3 |
| 144 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 4 |
| 145 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 9 |  | 17 | 1 |
| 146 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 9 |  | 17 | 2 |
| 147 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 1 |
| 148 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 2 |
| 149 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 3 |
| 150 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 4 |
| 151 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 1 |
| 152 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 2 |
| 153 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 3 |
| 154 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 4 |
| 155 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 1 |
| 156 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 2 |
| 157 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 3 |
| 158 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 4 |
| 159 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 1 |
| 160 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 2 |
| 161 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 3 |
| 162 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 4 |
| 163 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 164 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 2 |
| 165 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 3 |
| 166 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 4 |
| 167 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 1 |
| 168 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 2 |
| 169 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 3 |
| 170 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 4 |
| 171 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 1 |
| 172 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 2 |
| 173 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 4 |
| 174 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 6 |
| 175 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 1 |
| 176 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 2 |
| 177 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 3 |
| 178 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 4 |
| 179 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 5 |
| 180 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 1 |
| 181 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 2 |
| 182 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 3 |
| 183 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 94 |  | 17 | 1 |
| 184 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 94 |  | 17 | 2 |
| 185 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 1 |
| 186 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 2 |
| 187 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 3 |
| 188 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 4 |
| 189 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 16 |  | 5 | 1 |
| 190 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 1 |
| 191 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 2 |
| 192 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 3 |
| 193 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 4 |
| 194 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 5 |
| 195 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 6 |
| 196 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 1 |
| 197 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 2 |
| 198 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 3 |
| 199 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 4 |
| 200 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 46 |  | 9 | 1 |
| 201 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 48 |  | 9 | 1 |
| 202 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 1 |
| 203 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 2 |
| 204 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 3 |
| 205 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 4 |
| 206 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 17 | 1 |
| 207 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 15 | 2 |
| 208 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 15 | 3 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01  
подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 1.1. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Калараш, д.11 | - | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 1 405,34 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 812,09 | 812,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 389,24 | 389,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 1 201,33 | 1 201,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о. Люберцы, г. Люберцы,ул. Толстого, д. 5, 7, 9А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 12 589,85 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 510,73 | 8 510,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 079,12 | 4 079,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 12 589,85 | 12 589,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, пос.Калинина, д. 38, д. 40 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 4 296,21 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 904,23 | 2 904,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 391,98 | 1 391,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 296,21 | 4 296,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы,   г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3, 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 9 292,65 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 281,83 | 6 281,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 010,82 | 3 010,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 9 292,65 | 9 292,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г. г.Люберцы, ВУГИ 3, 4, 5, 6, 7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 225,99 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 208,76 | 4 208,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 017,23 | 2 017,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 6 225,99 | 6 225,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пионерская, дд. 12, 16 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 5 301,21 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 529,41 | 3 529,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 691,62 | 1 691,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 5 221,03 | 5 221,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.7. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д. 2, ул.Быковское шоссе д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 3 849,70 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 563,04 | 2 563,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 228,44 | 1 228,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 3 791,48 | 3 791,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |  |
| 1.8. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 51А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 1 509,50 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 959,64 | 959,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,96 | 459,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 1 419,60 | 1 419,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.9. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 36 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 515,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 519,74 | 1 519,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,41 | 728,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 248,15 | 2 248,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.10. | г. Люберцы ул. Московская д. 1а, 2, 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 4 160,93 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 770,07 | 2 770,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 327,68 | 1 327,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 097,75 | 4 097,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.11. | г.о.Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Калинина д.30/1, д.30/2, д.30/3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 12 072,68 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 142,84 | 7 142,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 423,50 | 3 423,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 10 566,34 | 10 566,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.12. | г.о. Люберцы, п. Октябрьский ул. Текстильщиков д. 1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 1 648,05 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 089,57 | 1 089,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 522,23 | 522,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 1 611,18 | 1 611,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.13. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Безымянный тупик д. 6/1, 6/2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 105,27 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 401,64 | 1 401,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 671,80 | 671,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 073,44 | 2 073,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.14. | г. Люберцы, ул.Шевлякова, д.17А, д.19, д.21, д.23, д.25 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 7 659,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 040,99 | 5 040,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 416,11 | 2 416,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 7 457,10 | 7 457,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.15. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе д. 10, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 823,65 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 879,92 | 1 879,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 901,03 | 901,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 780,95 | 2 780,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.16 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гаршина, д.9А к.11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 3 509,29 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 318,67 | 2 318,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 901,03 | 901,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 3 429,99 | 3 429,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.17 | г.о.Люберцы, д.п.Красково, ул.2-ая Заводская, д. 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 193,09 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 460,01 | 1 460,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 699,78 | 699,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 159,79 | 2 159,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.18 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Новая, дд. 7, 8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 787,98 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 824,29 | 1 824,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 874,37 | 874,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 698,66 | 2 698,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.19 | г.Люберцы, ул.8 Марта, д.34, ул.Толстого, д.1/32, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 3 029,45 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 016,81 | 2 016,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 966,64 | 966,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 983,45 | 2 983,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.20 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.д. 13,15 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 502,53 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 666,02 | 1 666,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 798,51 | 798,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 464,53 | 2 464,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.21 | г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.1, д.3, д.4, д.7, д.8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 7 580,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 226,20 | 3 226,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 546,29 | 1 546,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 772,49 | 4 772,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.22 | г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.58, д.59, д.60 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 548,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 053,13 | 5 053,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 421,92 | 2 421,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 7 475,05 | 7 475,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.23 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка ул.1 –а Дачная д. 1А, ул.1 –я Дачная д. 2А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 12 196,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 950,69 | 1 950,69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 934,95 | 934,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 885,64 | 2 885,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.24 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский ул.Первомайская д.8-10 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 501,07 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 845,81 | 2 845,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 363,97 | 1 363,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 209,78 | 4 209,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.25 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.5, д.15, д.21 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 8 958,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 391,41 | 3 391,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 625,47 | 1 625,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 5 016,88 | 5 016,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.26 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.2, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 098,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 276,00 | 2 276,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 090,87 | 1 090,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 3 366,87 | 3 366,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.27 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гоголя, д.44, д.45, д.48 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 4 159,95 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 577,31 | 7 577,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 631,73 | 3 631,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 11 209,04 | 11 209,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.28 | г.о. Люберцы, д. п. Красково, ул. Некрасова, д.6, д.8, д.10, д.12,  ул. Лорха, д.9 |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 048,74 | 0,00 | 7 048,74 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 7 048,74 | 0,00 | 7 048,74 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.29 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Шевлякова д.17, Урицкого д.10а |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 714,26 | 0,00 | 11 714,26 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 11 714,26 | 0,00 | 11 714,26 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.30 | п. Малаховка, ул. Константинова, д.37 |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 851,52 | 0,00 | 851,52 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 851,52 | 0,00 | 851,52 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.31 | рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.6 |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 992,80 | 0,00 | 4 992,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 4 992,80 | 0,00 | 4 992,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 4 477,74 | 0,00 | 4 477,74 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 65 437,03 | 41 324,99 | 24 112,04 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 151 657,88 | 127 545,84 | 24 112,04 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |