Утверждена

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы.
2. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах городского округа Люберцы.
3. Создание благоприятных условий для проживания населения.
4. Улучшение состояния городских территорий
 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение эстетичного вида территорий городского округа Люберцы.
2. Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах).
3. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
 |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области З.М. Гаджиев |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 |
| Перечень подпрограмм | 1. «Комфортная городская среда»
2. «Благоустройство территорий»

3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:** | Расходы (тыс. руб) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 899 422,07 | 861 261,95 | 757 851,87 | 760 102,75 | 760 102,75 | 760 102,75 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 899 422,07 | 861 261,95 | 757 851,87 | 760 102,75 | 760 102,75 | 760 102,75 |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | Единиц | 3 | 2 | 2 | 2 |  2 |
| Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единиц | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100 | 100 | 100 |  100 | 100 |
| Количество установленных детских игровых площадок | Единиц | 68  |  68 | 68 |  68 | 68 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/Единиц | 10/68 | 10/68 | 10/68 | 10/68 | 10/68 |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единиц | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Проценты | 98,65 | 98,7 | 98,75 | 100 | 100 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы |  Квадратный метр | 397 500,00 | 397500,00 | 397500,00 | 397500,00 | 397500,00 |
| Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубки | Единиц | 312 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Новогодние ели | Единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Новогодние украшения (конструкции) | Единиц | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы | Квадратный метр | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Количество высаженных деревьев и кустарников | Единиц | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу | Единиц | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов | Квадратный метр | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| [Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Процент | 41,21 | 40,40 | 39,01 | 39,00 | 38,9 |
| Закупка техники | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

\*г. Люберцы не является малым городом

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

С 2017 года Московская область является участником федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа
в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций
и внебюджетных источников.

1. **Описание цели муниципальной программы.**

1.Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы.

2.Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах городского округа Люберцы.

3.Создание благоприятных условий для проживания населения.

4.Улучшение состояния городских территорий

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского округа Люберцы, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

1. **Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Люберцы определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

* развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в городском округе Люберцы;
* обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Люберцы.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 по 2024 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» будет реализовываться в рамках выполнения следующих подпрограмм:

* **«Комфортная городская среда».**

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ) с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий городского округа Люберцы. По итогам инвентаризации общественных территорий, в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц, утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств, для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа, а также создание архитектурно-художественного облика.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», путем выполнения мероприятий муниципальных программ. Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых), следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* детская игровая площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (модернизация существующих и/или обустройство новых): -

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;
* приспособления для сушки белья;
* других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий формируется путем голосования на интернет-портале "Добродел" и на основании обращений граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства. Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 № 24-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области».

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальное образование городской округ Люберцы вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с софинансированием из бюджета Московской области) Администрация вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

* **«Благоустройство территорий».**

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

В рамках указанной Подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам проведения мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей городского округа Люберцы о проведении на территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Люберцы на 2020-2024 гг.;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы.

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Люберцы в судебном порядке.

* «**Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».**

В рамках указанной подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области, по реализации мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Люберцы

- создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Люберцы федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Люберцы мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета городского округа Люберцы, Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете городского округа Люберцы.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий.**
* **«Комфортная городская среда».**

 Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы, благоустройство дворовых территорий, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

* **«Благоустройство территорий».**

Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы, на приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий для проживания населения, на выполнение работ по содержанию территорий городского округа Люберцы в зимний и летний период, приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий для проживания населения.

* «**Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»;**

Мероприятия нацелены на достижение показателей сформированных с учетом поручений Губернатора Московской области по обращениям жителей.

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы**

Взаимоотношение ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 20.09.2018 № 3715-ПА.

**7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику подпрограммы**

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется в сроки и по формам согласно Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

1. **Методика расчета значений показателей реализации программы**

**(наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета)**

1. «Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки»

Порядок расчета: показатель определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

Источник данных: общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу.

Единица измерения: единиц.

1. «Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий».

Порядок расчета: показатель определяется на основании планов по благоустройству.

Источник данных: акты выполненных работ по разработанным концепциям благоустройства общественных территорий.

Единица измерения: единиц.

1. «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий».

Порядок расчета: рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% где,

Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий

Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий

Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Источник данных: акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам.

Единица измерения: процент.

1. «Количество установленных детских игровых площадок».

Порядок расчета: в соответствии с поставленной Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым задачей о ежегодном выполнении работ по комплексному благоустройству 10% дворовых территорий (в т.ч. по установке детских игровых площадок) от общего количества жилого фонда на территории городского округа Люберцы.

Oдип = W\*10%/100%, где:

Oдип – количество дворовых территорий, комплексно благоустроенных в течении планового года.

W – всего дворовых территорий в г.о. Люберцы (672 дворовых территорий).

Источник данных: интернет-портал "Добродел", обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.

Единица измерения: единиц.

1. «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями».

Порядок расчета: в соответствии с поставленной Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым задачей о ежегодном выполнении работ по комплексному благоустройству 10% дворовых территорий от общего количества жилого фонда на территории городского округа Люберцы.

Oдип = W\*10%/100%, где:

Oдип – количество дворовых территорий, комплексно благоустроенных в течении планового года.

W – всего дворовых территорий в г.о. Люберцы (672 дворовых территорий).

Источник данных: интернет-портал "Добродел", обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.

Единица измерения: %/единиц.

1. «Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту».

Порядок расчета: Кплан=Кфакт

где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц;

Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области.

Источник данных: Акты выполненных работ по устройству и капитальному ремонту в отчетном периоде.

Единица измерения: единиц.

1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

Порядок расчета: Ni14/N14\*100

Ni14 - численность населения в возрасте старше 14 лет, имеющего возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий

N14 - численность населения в возрасте старше 14 лет.

Источник данных: статистика Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики.

Временные характеристики: год

Оценка значения индикатора: высокая степень вовлечения граждан в процесс принятия решений по вопросам городского развития свидетельствует об эффективной работе органов местного самоуправления и позволяет принимать важные для города решения с участием жителей.

Единица измерения: процент.

1. «Светлый город – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области».

Порядок расчета: Д осв = П осв/П общ \*100, где:

Д осв – приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным показателям в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент

П осв – протяженность освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующему нормативным значениям в городском округе, км

П общ – общая протяженность улиц, проездов, набережных в городском округе, км

Источник данных: «Паспорт объектов наружного освещения» городского округа Люберцы.

Единица измерения: процент.

1. «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Порядок расчета: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Источник данных: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Единица измерения: единица.

1. «Уборка и содержания территорий г.о. Люберцы».

Порядок расчета: показатель рассчитывается на основании Постановления муниципального образования городской округ Люберцы «Об утверждении перечня территорий г.о. Люберцы, подлежащих уборке».

Источник данных: схемы уборки территории.

Единица измерения: квадратный метр.

 11. «Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке».

Порядок расчета: показатель рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.

Д%= Дв/ Дк \* 100 %

Д% - процент выполненных работ;

Дв  - количество, вырубленных, опиленных деревьев;

Дк - количество деревьев по контракту.

Источник данных: реестр выявленных аварийных деревьев.

Единица измерения: единиц.

1. «Новогодние ели».

Порядок расчета: определяется в соответствии с количеством закупленных елей.

Источник данных: реестр инвентаризации объектов благоустройства.

Единица измерения: единиц.

1. «Новогодние украшения (конструкции)».

Порядок расчета: определяется в соответствии с количеством закупленных элементов новогоднего оформления.

Источник данных: реестр инвентаризации объектов благоустройства.

Единица измерения: единиц.

1. «Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы».

Порядок расчета: показатель определяется в соответствии с количеством высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период.

Источник данных: акт выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом.

Единица измерения: квадратный метр.

1. «Количество высаженных деревьев и кустарников».

Порядок расчета: показатель определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период.

Источник данных: акт выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом.

Единица измерения: единиц.

1. «Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу».

Порядок расчета: рассчитывается по факту реализации мероприятий программы направленных на освобождение территорий от незаконно установленных нестационарных объектов и благоустройству после их демонтажа, в соответствии с актом выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Адресный перечень объектов незаконно установленных нестационарных объектов формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей городского округа Люберцы, заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудниками администрации городского округа Люберцы.

Источник данных: реестр выявленных и демонтированных нестационарных объектов.

Единица измерения: единиц.

1. «Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов».

Порядок расчета: рассчитывается по факту реализации мероприятий программы направленных на освобождение территорий от незаконно установленных нестационарных объектов и благоустройству после их демонтажа, в соответствии с актом выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Адресный перечень объектов незаконно установленных нестационарных объектов формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей городского округа Люберцы, заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудниками администрации городского округа Люберцы.

Источник данных: реестр выявленных и демонтированных нестационарных объектов.

Единица измерения: квадратный метр.

1. «Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников».

Порядок расчета: значение показателя определяется по формуле:

100 - (ПСИП/ОплНО)\*100, где

ПСИП - протяженность самонесущего изолированного провода, км

ОплНО - общая протяженность линий наружного освещения, км

Источник данных: «Паспорт объектов наружного освещения» городского округа Люберцы.

Единица измерения: процент.

1. «Закупка техники».

Порядок расчета: показатель определяется в соответствии с количеством закупленной техники.

Источник данных: реестр муниципальной собственности.

Единица измерения: единиц.

1. «Количество отремонтированных подъездов МКД».

Порядок расчета: плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО.

Источник данных: адресный перечень подъездов, нуждающихся в ремонте.

Единица измерения: единица.

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |
| --- |
|  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 351 396,11  | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 1 513 676,11 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 351 396,11 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 1 513 676,11 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

 Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа Люберцы, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий формируется путем голосования на интернет-портале "Добродел" и на основании обращений граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.

**Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект«Формирование комфортной городской среды» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 335 652,72 | 1 513 676,11 | 351 396,11 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 |
| Итого | 335 652,72 | 1 513 676,11 | 351 396,11 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 |
| 1.1. | F2.1 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 43 679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | F2.2 Благоустройство общественных территорий  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 15 502,15 | 15 502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 15 502,15 | 15 502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | F2.2.1 Благоустройство зоны отдыха около Малаховского озера | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 15 502,15 | 15 502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 15 502,15 | 15 502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | F2.3 Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 230 495,13 | 1 482 850,00 | 320 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 |
| Итого | 230 495,13 | 1 482 850,00 | 320 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 |
| 1.3.1. | F2.3.1 Комплексное благоустройство территории городского округа Люберцы (ДиП) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 192 210,59 | 880 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Итого | 192 210,59 | 880 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2. | F2.3.2 Комплексное благоустройство территории городского округа Люберцы (асфальт) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 789,41 | 442 850,00 | 88 570,00 | 88 570,00 | 88 570,00 | 88 570,00 | 88 570,00 |
| Итого | 7 789,41 | 442 850,00 | 88 570,00 | 88 570,00 | 88 570,00 | 88 570,00 | 88 570,00 |
| 1.3.3 | F2.3.3 Освещение во дворах | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 30 495,13 | 160 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Итого | 30 495,13 | 160 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.4. | F2.4 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 15 323,96 | 15 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 15 323,96 | 15 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | F2.4.1 Светлый город | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 15 323,96 | 15 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 15 323,96 | 15 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | F2.5 Ремонт дворовых территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 61 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 61 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | F2.5.1 Ремонт дворовых территорий городского округа Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 28 546,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 28 546,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | F2.5.2 Реализация программы формирования современной комфортной среды в части ремонта дворовых территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 32 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 32 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по подпрограмме | 335 652,72 | 1 513 676,11 | 351 396,11 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 335 652,72 | 1 513 676,11 | 351 396,11 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 | 290 570,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы 2. «Благоустройство территорий»**

|  |
| --- |
|  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 492 763,40 | 467 281,87 | 469 532,75 | 469 532,75 | 469 532,75 | 2 368 643,52 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 492 763,40 | 467 281,87 | 469 532,75 | 469 532,75 | 469 532,75 | 2 368 643,52 |
|  |

**Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы 2. «Благоустройство территорий».**

Мероприятия Подпрограммы направлены на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы, на приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий для проживания населения, на выполнение работ по содержанию территорий городского округа Люберцы в зимний и летний период, приведение в порядок городских территорий, улучшению внешнего облика городского округа Люберцы, повышение эстетической привлекательности территорий городского округа Люберцы, создание благоприятных условий для проживания населения.

В рамках указанной Подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 545 523,49 | 2 368 643,52 | 492 763,40 | 467 281,87 | 469 532,75 | 469 532,75 | 469 532,75 |
| Итого | 545 523,49 | 2 368 643,52 | 492 763,40 | 467 281,87 | 469 532,75 | 469 532,75 | 469 532,75 |
| 1.1 | 1.1 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 230 200,87 | 838 034,77  | 184 422,33 | 162 576,31 | 163 678,71 | 163 678,71 | 163 678,71 |
| Итого | 230 200,87 | 838 034,77  |  184 422,33 | 162 576,31 | 163 678,71 | 163 678,71 | 163 678,71 |
| 1.1.1 | 1.1.1 Благоустройство общественных территорий городского округа Люберцы ( в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 100 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | 100 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2 | 1.1.2 Содержание территорий городского округа Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение состояния городских территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 71 325,27 | 402 065,76 | 78 494,12 | 80 066,11 | 81 168,51 | 81 168,51 | 81 168,51 |
| Итого | 71 325,27 | 402 065,76 | 78 494,12 | 80 066,11 | 81 168,51 | 81 168,51 | 81 168,51 |
| 1.1.3 | 1.1.3 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение состояния городских территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 361,00 | 18 805,00  | 5 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 |
| Итого | 5 361,00 | 18 805,00  | 5 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 |
| 1.1.4 | 1.1.4 Новогоднее оформление территорий городского округа Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 600,60 | 43 830,86 | 11 980,58 | 7 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 |
| Итого | 12 600,60 | 43 830,86  | 11 980,58 | 7 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 | 7 962,57 |
| 1.1.5 | 1.1.5 Цветочное оформление территорий городского округа Люберцы | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 914,00 | 51 570,00  | 15 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 |
| Итого | 15 914,00 | 51 570,00  | 15 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 |
| 1.1.6 | 1.1.6 Проведение компенсационного озеленения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 000,00 | 72 400,00 | 12 400,00 | 15 0000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого | 15 000,00 | 72 400,00 | 12 400,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1.7 | 1.1.7 Демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов и строений | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 13 000,00  | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого | 5 000,00 | 13 000,00  | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.1.8 | 1.1.8 Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 26 363,15  | 5 272,63 | 5 272,63 | 5 272,63 | 5 272,63 | 5 272,63 |
| Итого | 5 000,00 | 26 363,15  | 5 272,63 | 5 272,63 | 5 272,63 | 5 272,63 | 5 272,63 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности МУ "ОКБЖКХ" |
| 1.2 | 1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 207 822,68 | 990 459,05  | 196 311,13 | 197 675,62 | 198 824,10 | 198 824,10 | 198 824,10 |
| Итого | 207 822,68 | 990 459,05  | 196 311,13 | 197 675,62 | 198 824,10 | 198 824,10 | 198 824,10 |
| 1.2.1 | 1.2.1 Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности МУ "ОКБЖКХ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 164 083,67 | 821 623,95  | 164 324,79 | 164 324,79 | 164 324,79 | 164 324,79 | 164 324,79 |
| Итого | 164 083,67 | 821 623,95 | 164 324,79 | 164 324,79 | 164 324,79 | 164 324,79 | 164 324,79 |
| 1.2.2 | 1.2.2 Закупка техники, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и уплата налогов, сборов и иных платежей | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности МУ "ОКБЖКХ" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 739,01 | 168 835,10  | 31 986,34 | 33 350,83 | 34 499,31 | 34 499,31 | 34 499,31 |
| Итого | 43 739,01 | 168 835,10  | 31 986,34 | 33 350,83 | 34 499,31 | 34 499,31 | 34 499,31 |
| 1.3 | 1.3 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 106 999,94 | 540 149,70  | 112 029,94 | 107 029,94 | 107 029,94 | 107 029,94 | 107 029,94 |
| Итого | 106 999,94 | 540 149,70  | 112 029,94 | 107 029,94 | 107 029,94 | 107 029,94 | 107 029,94 |
| 1.3.1 | 1.3.1 Ремонт сетей уличного освещения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 000,00 | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Итого | 7 000,00 | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2 | 1.3.2 Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 66 134,29 | 319 918,72 | 65 289,56 | 63 169,70 | 63 819,82 | 63 819,82 | 63 819,82 |
| Итого | 66 134,29 | 319 918,72 | 65 289,56 | 63 169,70 | 63 819,82 | 63 819,82 | 63 819,82 |
| 1.3.3 | 1.3.3 Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения городского округа Люберцы | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 33 865,65 | 185 230,98 | 39 740,38 | 36 860,24 | 36 210,12 | 36 210,12 | 36 210,12 |
| Итого | 33 865,65 | 185 230,98 | 39 740,38 | 36 860,24 | 36 210,12 | 36 210,12 | 36 210,12 |
| 1.4 | 1.4 Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | 1.4.1 Замена светильников наружного освещения улично-дорожной сети и для внутридомового освещения на энергосберегающие | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по подпрограмме | 545 523,49 | 2 368 643,52 | 492 763,40 | 467 281,87 | 469 532,75 | 469 532,75 | 469 532,75 |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 545 523,49 | 2 368 643,52 | 492 763,40 | 467 281,87 | 469 532,75 | 469 532,75 | 469 532,75 |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |
| --- |
|  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,44 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,44 |

**Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

В рамках указанной подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области, по реализации мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Люберцы

 Создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятия нацелены на достижение показателей сформированных с учетом поручений Губернатора Московской области по обращениям жителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 61 689,57 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 61 689,57 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 50 388,83 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 50 388,83 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 1.1.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов (в рамках заключенного соглашения с ЦИОГВ) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 28 500,00 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 28 500,00 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1.1.2 Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 888,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 21 888,83 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 300,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 11 300,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 2.1 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 2.1.1 Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по подпрограмме  | 87 189,57 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 87 189,57 | 17 102,44 | 17 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа Люберцы

««Формирование современной комфортной городской среды»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. **«Комфортная городская среда»**
 |
| 1 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | F2 |
| 2 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | F2 |
| 3 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2 |
| 4 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество установленных детских игровых площадок. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Единиц | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | F2 |
| 5 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. | Приоритетный показатель муниципальной программы | %/Единиц | 10/68 | 10/68 | 10/68 | 10/68 | 10/68 | 10/68 | F2 |
| 6 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Единиц | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 7 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Процент | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | F2 |
| 8 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Показатель муниципальной программы  | Процент | 98,60 | 98,65 | 98,7 | 98,75 | 100 | 100 | F2 |
| 9 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Приоритетный показатель муниципальной программы | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1. **«Благоустройство территорий»**
 |
| 10 | Улучшение состояния городских территорий | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений | Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 397500,00 | 397500,00 | 397500,00 | 397500,00 | 397 500,00 | 397500,00 | 01 |
| 11 | Улучшение состояния городских территорий | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений | Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубки | Показатель муниципальной программы | единиц | 312 | 312 | 196 | 196 | 196 | 196 | 01 |
| 12 | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Новогодние ели | Показатель муниципальной программы | единиц | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 13 | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Новогодние украшения (конструкции) | Показатель муниципальной программы | единиц | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01 |
| 14 | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 6 000,00 | 6 000,00 | 3000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 01 |
| 15 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество высаженных деревьев и кустарников | Показатель муниципальной программы | единиц | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 01 |
| 16 | Повышение эстетической привлекательности территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы | Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу | Показатель муниципальной программы | единиц | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 01 |  |
| 17 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов | Показатель муниципальной программы | Квадратный метр | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 01 |  |
| 18 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | [Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Показатель муниципальной программы  | Процент | 42,31 | 41,21 | 40,40 | 39,01 | 39,00 | 38,9 | 01 |  |
| 19 | Создание благоприятных условий для проживания населения | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Закупка техники | Показатель муниципальной программы | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01 |  |
| 1. **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**
 |
| 19 | Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах городского округа Люберцы | Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный показатель муниципальной программы | Единиц | 1058 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01, 02 |

Приложение № 5

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2020 год

|  |
| --- |
| **г. Люберцы** |
| 1 |  г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, дд. 7,9 |
| 2 |  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, дд. 403к1, 403к3, 403к4 |
| 3 |  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 123к3 |
| 4 |  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, дд. 364,362, ул. Мира, д. 19 |
| 5 |  г. Люберцы, поселок ВУГИ, дд. 12, 13, 14, 15, 16 |
| 6 |  г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 15к8 |
| 7 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 22к1, 22к2 |
| 8 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 24к1, 24к2 |
| 9 | г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 8к7 |
| 10 | г. Люберцы, пр-т Победы, д. 18 |
| 11 | г. Люберцы, пр-т Победы, д. 9к20 |
| 12 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 3 |
| 13 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 51 |
| 14 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 55 |
| 15 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, дд. 7,9 |
| 16 | г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.2к2 |
| 17 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 12 |
| 18 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 14 |
| 19 | г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 14 |
| 20 | г. Люберцы, ул. Кирова, д. 43к2 |
| 21 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 52 |
| 22 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Красногорская, дд. 20, 21, 22, 23, 24 |
| 23 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, дд. 16,18 |
| 24 | г. Люберцы, ул. Мира, д. 3 |
| 25 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 13 |
| 26 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 6, 6А |
| 27 | г. Люберцы, ул. Московская, д. 13 |
| 28 | г. Люберцы, ул. Московская, д. 5 |
| 29 | г. Люберцы, ул. Московская, д. 7 |
| 30 | г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 4 |
| 31 | г. Люберцы, ул. Новая, д. 26, ул. Зеленая, д. 20 |
| 32 | г. Люберцы, ул. Новая, д. 9 |
| 33 | г. Люберцы, ул. Новая, дд. 12,14 |
| 34 | г. Люберцы, ул. Новая, дд. 2, 2А, 6А |
| 35 | г. Люберцы, ул. Новая, дд. 8 А, 8Б, 8В, 8Г |
| 36 | г. Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 38 |
| 37 | г. Люберцы, ул. С.П. Попова, дд. 5,9 |
| 38 | г. Люберцы, ул. Урицкого, дд. 19,23,27 |
| 39 | г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 6 |
| 40 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д. 27к1 |
| 41 | г. Люберцы, ул. Электрификации, дд. 5,6 |
| 42 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26 |
| 43 | г. Люберцы, ул. Южная, д. 22 |
| 44 | г. Люберцы, ул.С.П. Попова, дд. 11-13 |
| **д.п Красково** |
| 45 | д.п. Красково, 2-ой Осовиахимовский проезд, д. 12 |
| 46 | д.п. Красково, д. Марусино ЖК-2 |
| 47 | д.п. Красково, ул. Железнодорожная, дд. 78,80 |
| 48 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дд. 2к1, 2к3, 2к8, 2к10, 2к12, 2к14, 2к15 |
| 49 | д.п. Красково, ул. Лесной тупик, ЖК "Жемчужина Коренево" |
| 50 | д.п. Красково, ул. Школьная, д. 4,5,6,7,9,10,11 |
| **р.п. Малаховка** |
| 51 | р.п. Малаховка, 2-й Ломоносовский пр-д, д. 7 |
| 52 | р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 54 |
| 53 | р.п. Малаховка, ул. Дачная, дд. 5, 6 |
| 54 | р.п. Малаховка, ул. Федорова, д. 1 |
| 55 | р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, дд. 10-12 |
| 56 | р.п. Малаховка, Электропоселок дд. 10-11 |
| **р.п. Октябрьский** |
| 57 | р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, дд. 3,4 |
| 58 | р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, дд. 7,8 |
| 59 | р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 12 |
| 60 | р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, дд. 4,6 |
| 61 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 3 |
| 62 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 4 |
| **р.п. Томилино** |
| 63 | р.п. Томилино, мкр-н Птицефабрика, дд. 10, 15, 21, 22 |
| 64 | р.п. Томилино, мкр-н Птицефабрика, дд. 29,30,31 |
| 65 | р.п. Томилино, ул. Пионерская, дд. 20, 22, 24 |
| 66 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А-к10 |
| 67 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, дд. 9к3, 9Ак3, 9В, 9Г, 11А |
| 68 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, дд. 20Г, 20Д, 22, 24, 28 |

Приложение № 6

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования МО | Наименование юридического лица  | Вид объекта (нежилое строение, незавершенное строительство, объект торговли) | Адрес объекта | Мероприятие по благоустройству | Год реализации |
| 1 | городской округ Люберцы | ООО «ВГМК-ИНВЕСТ» | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, п. Чкалово, Токаревское кладбище, между входом № 2 и № 3 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 2 | городской округ Люберцы | ИП Ужаринский О.В. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Железнодорожная, около дома № 13 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 3 | городской округ Люберцы | ИП Ужаринский О.В. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, дп Красково, ул. 2-я Заводская, у д. 18/1 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 4 | городской округ Люберцы | ООО «РЕАЛ-ГАРАНТ» | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха, около д. 5 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 5 | городской округ Люберцы | ИП Филатов С.С. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Смирновская, у д. 17 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 6 | городской округ Люберцы | ИП Руднев С.С. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, у стадиона «Звезда» | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 7 | городской округ Люберцы | ИП Руднев С.С. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 8 | городской округ Люберцы | ИП Руднев С.С. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 41 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 9 | городской округ Люберцы | ИП Торчинава Е. | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр- т, у дома № 373/7 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |
| 10 | городской округ Люберцы | ООО «ВФ» | НТО, объект торговли | г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у корпуса 43 | Установка павильона соответствующего утвержденным архитектурным Требованиям | 2019 |

Приложение № 7

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

(пятилетний план благоустройства)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес общественной территории**  | **Годы** **реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха около Малаховского озера | 2019 - 2020 г. |
| 2 | ул. 3-е Почтовое отделение (территория у «Дома офицеров»)  | 2020 г. |
| 3 | р.п. Томилино территория парка Лапса  | 2020 г. |
| 4 | г. Люберцы, р.п. Октябрьский, парк «Лесная опушка» | 2021 г. |
| 5 | г. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/16, 117/12, сквер Победы с фонтаном | 2020 г. |
| 6 | г. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, дома №№ 37-53, аллея Лактионова | 2024 г.  |

Приложение № 8

к муниципальной программе городского округа Люберцы

«Формирование современной комфортной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес общественной территории**  | **Годы** **реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Посадки кустарников и деревьев: ул. Панковский пр-д, д. 25 | 2019 г. |
| 2 | Посадки кустарников и деревьев: ул. Южная, д. 12 | 2019 г. |
| 3 | Посадки кустарников и деревьев: Октябрьский пр-т, дд. 10к1, 10к2 | 2019 г. |
| 4 | Подсыпка грунта: ул. Южная, д. 24 | 2019 г. |
| 5 | Подсыпка грунта: Юбилейная 13Б | 2019 г. |