|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Глава городского округа Люберцы Московской области В.П. Ружицкий |

**ПРОТОКОЛ**

**встречи с жителями городского округа**

**он-лайн режиме**

**25.03.2020 г. г.Люберцы**

**Место проведения:** здание администрации, Октябрьский проспект, д. 190

**Начало:** в 18.00

**Вел встречу**: Глава городского округа Люберцы В.П. Ружицкий

**Присутствовали:**

**Богданов А.Д.** (заказчик) **–** заместитель директора Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» (ГКУ МО «ДДС».

**Попов В.В.** (генеральный подрядчик) – Директор по производству инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз».

**Кругликов А.Б**. (генеральный подрядчик) – Директор Дирекции по реализации проекта «Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы, ООО «Стройтрансгаз»;

**Нестеров И.Д.** (генеральный подрядчик) – Главный инженер Дирекции по реализации проекта «Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы, ООО «Стройтрансгаз»;

**Еськов С.С.** (проектировщик) – Главный инженер проекта ООО «ГорКапСтрой»

Руководители и должностные лица администрации городского округа Люберцы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Езерский В.В. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Грошевик Р.Т. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Семенов А.М. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Тышкунова Н.Н. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Малышев Э.В. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Криворучко М.В. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Сыров А.Н. | - заместитель Главы администрации |
|  | Власов В.И. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Рыжов Э.В. | - заместитель Главы администрации; |
|  | Паршуткин С.А. | - начальник Территориального управления Малаховка-Красково; |
|  | Мушанов Г.А. | - начальник Территориального управления Томилино-Октябрьский; |
|  | Жуков Д.В. | - начальник управления строительством |
|  | Караваев В.М. | - врио начальника управления ЖКХ |
|  | Орлов А.А. | - и.о. начальника управления благоустройства; |
|  | Штанько М.Д. | - начальник управления безопасности; |
|  | Подлозный В.С. | - начальник управления дорожного хозяйства |
|  | Кукленко Е.А. | - начальник организационного управления |
|  | Баранов Д.Ю. | - начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций |
|  | Михеев В.А. | - зам. председателя комитета по имуществу |
|  | Бунтина В.Ю. | - начальник управления образованием |
|  | Дмитриенко А.В. | - начальник управления социальной политики; |
|  | Петрунина М.А. |  Начальник управления градостроительного регулирования |
|  | Шилина Л.М. | - председатель комитета по управлению имуществом |

Руководители территориальных подразделений государственных органов, предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, представители компаний-перевозчиков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акимова О.А. | - начальник ТО управления Роспотребнадзора по МО в Раменском, Люберецком г.о., г.Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. |
|  | Штольц И.Г. | - заместитель главного врача ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» |
|  | Сальникова М.А. | - ззаместитель главного врача ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» |
|  | Черкасов И.А. | - зам. начальника Любрецкого окружного управления социальной защиты населения |
|  | Разгуляев С.В. | - заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое»; |
|  | Чистикина Н.А. | **-** помощник Люберецкого городского прокурора |

 **Повестка проведения встречи:** Формирование перечня проблемных вопросов и необходимых решений, направленных на улучшение условий проживания жителей городского округа Люберцы и реконструкция Октябрьского проспекта в городе Люберцы.

Со вступительным словом выступил Глава городского округа Люберцы
Ружицкий Владимир Петрович.

 Глава городского округа проинформировал жителей о ситуации и мерах, по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в городском округе и о проведении работ по реконструкции Октябрьского проспекта.

**Выступил:**

 **Нестеров И.Д.** - Главный инженер Дирекции по реализации проекта «Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы, ООО «Стройтрансгаз» о начале строительных работ 1-го этапа реконструкции Октябрьского проспекта.

**Поручения:**

1. Лично организовать встречу с жительницей поселка Чкалово и на месте отработать вопрос об информировании жителей поселка о перекрытии моста через Новорязанское шоссе со стороны Лыткарино (остановка Урожай), в связи с реконструкцией. (**Елена**. **Вопрос прозвучал в прямом эфире**).

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т.) (**срок: до 08.04.2020).**

2. С выездом на место отработать вопрос правомерности проведения строительных работ по реконструкции здания «Торговый дом Томилино».

 **Ответственные:** администрация городского округа (Рыжов Э.А., Мушанов Г.А.) **(срок: до 30.03.2020).**

3. В связи с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, взять на особый контроль систематическое проведение работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах городского округа

 **Ответственные:** администрация городского округа (Власов В.И., Управляющие организации городского округа) **(срок: постоянно).**

4. Взять на контроль вопрос сохранения зеленых насаждений, высаженных жителями на аллее Воинов Интернационалистов, улица Куракинская. **(Жохов А.А. Вопрос прозвучал в прямом эфире).**

 **Ответственные**: администрация городского округа (Малыщев Э.В.) **(срок: в течении весенне-осеннего периода).**

5.Организовать встречу с представителями инициативных групп и старшими по домам ЖК «Кореневский Форт», отработать вопрос и дать разъяснения по выбору управляющей компании, и при необходимости оказать содействие и правовую поддержку.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Власов В.И.) (**срок: до 24.04.2020**).

6.Отработать вопрос по расширению парковочной зоны у жилых домов 10 (корпуса 1 и 2) и 8 (корпуса 1, 2 и 3) по Октябрьскому проспекту.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Малышев Э.В.) (**срок: до 01.06.2020**).

1. Совместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и приглашением жителей рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос установки дорожных знаков «жилая зона» на территории жилых домов 10 (корпуса 1 и 2) и 8 (корпуса 1, 2 и 3) по Октябрьскому проспекту.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т.) **(срок: до 24.04.2020).**

8.Решить вопрос по ремонту участков дорог на Егорьевском шоссе**. (Никита. Вопрос прозвучал в прямом эфире).**

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т.) **(срок: до 24.04.2020).**

9. Размещать в социальных сетях информацию о перспективах строительства детских садов в жилом комплексе «Люберецкий».

 **Ответственные:** администрация городского округа (Рыжов Э.А.) **(срок: до 24.04.2020).**

10. Взять на особый контроль систематическое проведение работ по дезинфекции остановочных пунктов в городском округе.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т.) **(срок: постоянно).**

11. Связаться по телефону с жителем и совместно с МосОблЕИРЦ разобраться в вопросе начисления за жилищно-коммунальные услуги. **(Александр, вопрос прозвучал в прямом эфире).**

 **Ответственные: администрация городского округа (Власов В.И.) (срок: до 30.04.2020).**

12**.** Взять на контроль ситуацию с выбором управляющей компании «Стимул» в жилом комплексе «Жемчужина Коренево» и решить вопрос по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. **(Ирина. Вопрос прозвучал в прямом эфире).**

 **Ответственные:** администрация городского округа (Власов В.И., Баранов Д.Ю. - Контроль**) (срок: до 08.04.2020).**

13**.** Лично,совместно с жителем определить подходящую по нормам площадку для организации выгула собак на 115 квартале. **(Денис. Вопрос прозвучал в прямом эфире).**

 **Ответственные:** администрация городского округа (Малышев Э.В.) (**срок: до 25.04.2020).**

14**.** Взять на контроль и совместно с перевозчиками в срочном порядке решить вопрос по установке терминалов по оплате за проезд на маршрутах №№ 23, 40, 517К, 1223К, 1227К и других. Кроме того, опубликовать в социальных сетях свои аккаунты для оперативного реагирования на обращения, связанные с нарушениями со стороны водительского состава и отсутствия платежных терминалов.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т.) (**срок: до 08.04.2020).**

15. Взять на контроль и отработать вопрос, прозвучавший в ходе встречи с жителями 29.01.2020 г. и до настоящего времени нерешенный, и совместно с представителями подрядной и проектной организаций и непосредственным участием жителей, с выходом на место провести обследование состояния фундаментов жилых домов по Октябрьскому проспекту корпус 1,2 и 3 дома № 120 и принять соответствующеерешение**. (Ирина. Вопрос прозвучал в прямом эфире).**

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т., Власов В.И.) **(срок: до 13.04.2020**).

16. Совместно с представителями подрядной и проектной организаций, непосредственным участием жителей с выходом на место провести обследование состояния фундаментов жилых домов по Октябрьскому проспекту корпус 1,2 и 3 дома № 121.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Грошевик Р.Т., Власов В.И.) **(срок: до 28.02.2020).**

17. Взять на особый контроль систематическое проведение работ по дезинфекции детских игровых и спортивных площадок в городском округе.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Малышев Э.В.) **(срок: постоянно).**

18. Обратить особое внимание и взять на контроль решение вопроса по наведению порядка на площади по улице Шоссейная в поселке Малаховка.

 **Ответственные:** администрация городского округа (Малышев Э.В., Баранов Д.Ю. - контроль) **(срок: до 02.04.2020).**

Протокол вела:

Руководитель отдела по работе

с обращениями граждан

Леженко О.И.