**Постановление № 1685-ПА от 10.10.2017**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого**

**муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы, Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2013 № 1646-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации», Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 08.12.2016 № 167/26 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 №1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 01.12.2016 № 2927-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Люберцы Проворова А.М.

Первый заместитель

Главы администрации И.Г. Назарьева

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена  Постановлением администрации  Люберецкого муниципального района  От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области »** | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Люберецкого муниципального района и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1 Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов  2 Обеспечение населения услугами, соответствующими установленным нормативам в сфере ЖКХ. Улучшение показателей качества питьевой воды и стоков.  3 Повышение надежности инженерной инфраструктуры района и снижение качества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоснабжения  4 Организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры Люберецкого муниципального района, проведение ежегодной актуализации.  5 Совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере.  6 Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории Люберецкого района.  7 Организация благоустройства территорий Люберецкого муниципального района  8 Улучшение эстетического вида территорий Люберецкого муниципального района | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | А. М. Проворов. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Люберцы | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2021 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1 Капитальный ремонт многоквартирных домов Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы  2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы  3 Благоустройство Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы  4 Чистая вода на территории Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Московской области | 73 743,00 | 73 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 22 096,00 | 22 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 1 066 768,45 | 601 444,55 | 175 780,45 | 109 543,45 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Внебюджетные источники | 2 287 910,70 | 492 190,86 | 459 166,42 | 470 995,42 | 429 087,00 | 436 471,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, (ед.изм. - %.) - до 70% к 2021 году  2 Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой, (ед.изм. - %/шт.) до 100 % к 2021 году  3 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", (ед.изм.- шт.) - до 128 шт  4 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед. изм. -%) - до 100% ежегодно  5 Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований, (ед.изм.-ед.) - до 6 ед за счет бюджета Московской области к концу 2021 года  6 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения (ед.изм. - %) - 94,92 % к 2021 году  7 Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед. изм. -%) - до 100 % ежегодно  8 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду, % - 100 % ежегодно  9 Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, (ед. изм - ед.) - 5 ед  10 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, (ед.изм.-ед.) - до 2 ед к концу 2017 года  11 Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, (ед.изм.-ед.) - 7 ед к концу 2021 года  12 Количество КНС приведенных в надлежащие состояние - 1 ед. в 2017г.  13 Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, (ед.изм. -%) - до 100 %  14 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения., (ед.изм. - тыс.руб./тыс.чел.) - 0 к 2021 году  15 Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения (ед.изм. - ед./тыс.чел.) - до 0,02 к концу 2021 года  16 Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние (ед.изм.-шт.) до 6098 шт к 2021 году  17 Количество МКД, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов при участии муниципальной поддержки -45 ед. к концу 2017 г. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к муниципальной программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Люберецкого муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы» | | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района**  **Московской области »** | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт многоквартирных домов Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Люберецкого муниципального района и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района. | | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрация Люберецкого муниципального района | | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Администрация Люберецкого муниципального района | Всего, в том числе: | 1 405 972,55 | 363 696,25 | 285 403,15 | 277 904,15 | 239 484,00 | 239 485,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 73 743,00 | 73 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 9 496,00 | 9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 154 404,73 | 126 506,31 | 17 699,21 | 10 199,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 1 168 328,82 | 153 950,94 | 267 703,94 | 267 704,94 | 239 484,00 | 239 485,00 | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы " Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы." - до 128 ед. в 2017 году  2 Увеличение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт - до 100 % к 2021 году  3 Ремонт подъездов МКД - до 6098 шт к концу 2021 года | | | | | | | | |
| Приложение № 2 к муниципальной программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Люберецкого муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»** | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | | Администрация Люберецкого муниципального района | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных во, пропущенных через очистные сооружения | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрация Люберецкого муниципального района | Всего, в том числе: | 1 150 037,38 | 338 895,42 | 230 862,48 | 203 690,48 | 184 603,00 | 191 986,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 134 050,72 | 77 962,24 | 47 544,24 | 8 544,24 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 003 386,66 | 248 333,18 | 183 318,24 | 195 146,24 | 184 603,00 | 191 986,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | 1 Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, (ед. изм - ед.) - до 5 ед к 2021 году  2 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, (ед.изм.-ед.) - до 2 ед  3 Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние (ед. изм.- ед.) - 1 ед  4 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду (ед.изм. - %) - до 100 % ежегодно  5 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед. изм. -%) - до 100 % ежегодно  6 Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед. изм. -%) - до 100 % ежегодно  7 Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой, (ед.изм. - %/шт.) - до 100 % к 2021 году  8 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения., (ед.изм. - тыс.руб./тыс.чел.) - 0 к 2021 году  9 Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения (ед.изм. - ед./тыс.чел.) - до 0,02 к 2021 году | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Люберецкого муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы «Благоустройство Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы**  **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области »** | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение качества уборки и содержания территорий Люберецкого муниципального района. Организация благоустройства Люберецкого муниципального района | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрация Люберецкого муниципального района | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрация Люберецкого муниципального района | Всего, в том числе: | 771 000,00 | 391 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 730 000,00 | 370 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Внебюджетные источники | 41 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями 70 % к 2021 году  2 Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований (ед. изм. - ед.) - до 6 ед (за счет бюджета Московской области) | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4 к муниципальной программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Люберецкого муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы» | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы «Чистая вода на территории Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы**  **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»** | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Чистая вода на территории Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрация Люберецкого муниципального района | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрация Люберецкого муниципального района | Всего, в том числе: | 123 508,22 | 95 882,74 | 23 681,24 | 3 944,24 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 48 313,00 | 26 976,00 | 20 537,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 75 195,22 | 68 906,74 | 3 144,24 | 3 144,24 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, (ед.изм.- ед.) - до 7 ед.  2 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой - до 94,92 % к 2021 году | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 5 к муниципальной программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Люберецкого муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**  **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | | | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | |  |
|  | Бюджет Московской области | | Другие источники | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 |  |
|  | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |  |
|  | Подпрограмма 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |  | |  | | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Штука | 165,00 | | 182,00 | | - | | - | | - | - |  |
|  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Процент | 92,48 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние | Штука | - | | 1 298,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  | количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества при участии муниципальной поддержки | единиц | - | | 45,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сотчных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных во, пропущенных через очистные сооружения |  | |  | | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | единиц | 3,00 | | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Количество КНС приведенных в надлежащие состояние | единиц | 2,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения. | Тысяча рублей на тысячу человек | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | единиц | 87,70 | | 100%/104102 | 100%/104102 | | 100%/104102 | | 100%/104102 | | 100%104102 |  |
|  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения | Единиц на тысячу человек | 0,00 | | 0,05 | 0,04 | | 0,04 | | 0,03 | | 0,02 |  |
|  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | Процент | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |
|  | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Процент | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |
|  | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Процент | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | единиц | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. Благоустройство Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения |  | |  | | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | единиц | - | | 30%/232 | 40%/299 | | 50%/366 | | 60%/433 | | 70%/500 |  |
|  | Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований | Единица | 6,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 4. Чистая вода на территории Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | |  | |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | Процент | | 74,00 | 74,60 | | 79,68 | | 84,76 | | 89,84 | 94,92 |  |
|  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | единиц | | 3,00 | 1,00 | | 4,00 | | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к подпрограмме 1  "Капитальный ремонт многоквартирных домов  Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 1 Капитальный ремонт многоквартирных домов Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |  |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1 | Задача 1. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 73 743,00 | 73 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 9 496,00 | 9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 154404,73 | 126 506,31 | 17 699,21 | 10 199,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1168328,82 | 153 950,94 | 267 703,94 | 267 704,94 | 239 484,00 | 239 485,00 |  |  |
| Итого |  | 1405972,55 | 363 696,25 | 285 403,15 | 277 904,15 | 239 484,00 | 239 485,00 |  |  |
| 1.1 | 1.1 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 73 743,00 | 73 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 9 496,00 | 9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 154 404,73 | 126 506,31 | 17 699,21 | 10 199,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1168328,82 | 153 950,94 | 267 703,94 | 267 704,94 | 239 484,00 | 239 485,00 |  |  |
| Итого |  | 1405972,55 | 363 696,25 | 285 403,15 | 277 904,15 | 239 484,00 | 239 485,00 |  |  |
| 1.1.1 | 1.1.1 Контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | 1.1.2 Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 93 890,73 | 65 992,31 | 17 699,21 | 10 199,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 84 665,82 | 28 221,94 | 28 221,94 | 28 221,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого |  | 178 556,55 | 94 214,25 | 45 921,15 | 38 421,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | 1.1.3 Ремонт подъездов многоквартирных домов |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 73 743,00 | 73 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 9 496,00 | 9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 30 514,00 | 30 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1083663,00 | 125 729,00 | 239 482,00 | 239 483,00 | 239 484,00 | 239 485,00 |  |  |
| Итого |  | 1197416,00 | 239 482,00 | 239 482,00 | 239 483,00 | 239 484,00 | 239 485,00 |  |  |
| 1.1.4 | 1.1.4 Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к подпрограмме 2  «Модернизация инженерной инфраструктуры  Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы 2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных во, пропущенных через очистные сооружения |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 134 050,72 | 77 962,24 | 47 544,24 | 8 544,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1003386,66 | 248 333,18 | 183 318,24 | 195 146,24 | 184 603,00 | 191 986,00 |
|  | Итого |  | 1150037,38 | 338 895,42 | 230 862,48 | 203 690,48 | 184 603,00 | 191 986,00 |
|  | 1.1 | 1.1 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, (ед.изм.-ед.) - до 2 ед  Количество построенныхреконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, (ед.изм.-ед.) -до 7 ед |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 53 200,00 | 45 400,00 | 6 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 444 468,04 | 109 108,04 | 82 088,00 | 87 592,00 | 81 216,00 | 84 464,00 |
|  | Итого |  | 499 668,04 | 156 508,04 | 88 988,00 | 88 492,00 | 81 216,00 | 84 464,00 |
|  | 1.1.1 | 1.1.1 Строительство реконструкция, модернизация котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 53 200,00 | 45 400,00 | 6 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 444 468,04 | 109 108,04 | 82 088,00 | 87 592,00 | 81 216,00 | 84 464,00 |
|  | Итого |  | 499 668,04 | 156 508,04 | 88 988,00 | 88 492,00 | 81 216,00 | 84 464,00 |
|  | 1.2 | 1.2 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 57 918,00 | 24 918,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 451 506,82 | 100 267,34 | 85 110,24 | 90 789,24 | 85 951,00 | 89 389,00 |
|  | Итого |  | 509 424,82 | 125 185,34 | 118 110,24 | 90 789,24 | 85 951,00 | 89 389,00 |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 57 918,00 | 24 918,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 451 506,82 | 100 267,34 | 85 110,24 | 90 789,24 | 85 951,00 | 89 389,00 |
|  | Итого |  | 509 424,82 | 125 185,34 | 118 110,24 | 90 789,24 | 85 951,00 | 89 389,00 |
|  | 1.3 | 1.3 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения (ед.изм. - ед./тыс.чел.) - 0,02 к 2021 году  Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду (ед.изм. - %) - 100 % ежегодно  Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед. изм. -%) - 100 %  Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой, (ед.изм. - %/шт.) - 100 % к 2021 году  Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед. изм. -%) - 100 % ежегодно  Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроинергия) на 1 тыс.населения., (ед.изм. - тыс.руб./тыс.чел.) - 0 к 2021 году |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 22 932,72 | 7 644,24 | 7 644,24 | 7 644,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 107 411,80 | 38 957,80 | 16 120,00 | 16 765,00 | 17 436,00 | 18 133,00 |
|  | Итого |  | 140 944,52 | 57 202,04 | 23 764,24 | 24 409,24 | 17 436,00 | 18 133,00 |
|  | 1.3.1 | 1.3.1 Организация обеспечения надлежащего теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3.2 | 1.3.2 Подготовка объеков ЖКХ к осенне-зимнему периоду |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Администрация городского поселения Люберцы |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 22 932,72 | 7 644,24 | 7 644,24 | 7 644,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 107 411,80 | 38 957,80 | 16 120,00 | 16 765,00 | 17 436,00 | 18 133,00 |
|  | Итого |  | 130 344,52 | 46 602,04 | 23 764,24 | 24 409,24 | 17 436,00 | 18 133,00 |
|  | 1.3.3 | 1.3.3 Разработка схемы теплоснабжения городского округа Люберцы |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3.4 | 1.3.4 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Люберцы |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к подпрограмме 3  "Благоустройство Люберецкого  муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Благоустройство Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | | Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб) | | Всего, (тыс.руб) | | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения подпрограммы | |
| 2017 | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | |
|  | | Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 730 000,00 | | 370000,00 | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| Внебюджетные источники | |  | | 41 000,00 | | 21 000,00 | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Итого | |  | | 771 000,00 | | 391000,00 | | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | | 95 000,00 |
|  | | 1.1 Создание условий для благоустройства территорий муниципального образования Московской области |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 730 000,00 | | 370000,00 | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| Внебюджетные источники | |  | | 41 000,00 | | 21 000,00 | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Итого | |  | | 771 000,00 | | 391000,00 | | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | | 95 000,00 |
|  | | 1.1.1 Приобретение и установка детских игровых пощадок на территории Люберецкого муниципального района |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 640 000,00 | | 320000,00 | | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |  | |  | |
| Внебюджетные источники | |  | | 32 000,00 | | 16 000,00 | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |  | |  | |
| Итого | |  | | 672 000,00 | | 336000,00 | | 84 000,00 | | | | 84 000,00 | | | | 84 000,00 | | 84 000,00 |  | |  | |
|  | | 1.1.2 Проектирование и строительство зон отдыха для массового отдыха жителей |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 90 000,00 | | 50 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |  | |  | |
| Внебюджетные источники | |  | | 9 000,00 | | 5 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |  | |  | |
| Итого | |  | | 99 000,00 | | 55 000,00 | | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | | 11 000,00 |  | |  | |
|  | | 1.1.3 Приобретение техники для нужд благоустройства и коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |
| Внебюджетные источники | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |
| Итого | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к подпрограмме 4  "Чистая вода на территории Люберецкого  муниципального района на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы 4 Чистая вода на территории Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | | Всего, (тыс.руб) | | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения подпрограммы | |  | |  |
|  | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | | | | 2020 | | 2021 |  | |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | |  | |  |
|  | 1 | Задача 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  | Средства бюджета Московской области | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  | |  | |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 48 313,00 | | 26 976,00 | | 20 537,00 | | | 800,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Внебюджетные источники | |  | | 75 195,22 | | 68 906,74 | | 3 144,24 | | | 3 144,24 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Итого | |  | | 123 508,22 | | 95 882,74 | | 23 681,24 | | | 3 944,24 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | 1.1 | 1.1 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения |  | Средства бюджета Московской области | | 01.01.2017 - 31.12.2021 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы | |  | |  | |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 10 485,00 | | 8 885,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Внебюджетные источники | |  | | 28 400,00 | | 28 400,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Итого | |  | | 38 885,00 | | 37 285,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | 1.1.1 | 1.1.1 Строительство реконструкция, модернизация ВЗУ, станций очистки воды, арт.скважен, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением |  | Средства бюджета Московской области | | 01.01.2017 - 31.12.2021 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы | |  | |  | |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 10 485,00 | | 8 885,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Внебюджетные источники | |  | | 24 900,00 | | 24 900,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Итого | |  | | 35 385,00 | | 33 785,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | 1.1.2 | 1.1.2 Реконструкция ВЗУ-15 г. Люберцы ул. 50 лет Комсомола |  | Средства бюджета Московской области | | 01.01.2017 - 31.12.2021 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Люберецкого муниципального района | |  | |  | |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Внебюджетные источники | |  | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Итого | |  | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | 1.2 | 1.2 Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | Средства бюджета Московской области | | 01.01.2017 - 31.12.2021 | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы | |  | |  | |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 37 828,00 | | 18 091,00 | | 19 737,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Внебюджетные источники | |  | | 46 795,22 | | 40 506,74 | | 3 144,24 | | | 3 144,24 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Итого | |  | | 84 623,22 | | 58 597,74 | | 22 881,24 | | | 3 144,24 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Капитальный ремонт ВЗУ, станций очистки воды, арт.скважен, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением |  | Средства бюджета Московской области | | 01.01.2017 - 31.12.2021 | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | Администрация городского поселения Люберцы | |  | |  | |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |  | | 37 828,00 | | 18 091,00 | | 19 737,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Внебюджетные источники | |  | | 46 795,22 | | 40 506,74 | | 3 144,24 | | | 3 144,24 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  | Итого | |  | | 84 623,22 | | 58 597,74 | | 22 881,24 | | | 3 144,24 | | | | | 0,00 | | 0,00 |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №6 к муниципальной программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Люберецкого муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы | | | | |
|  | **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»** | | | | |
|  | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1.1 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 73 743,00 тыс.руб  2017 год - 73 743,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 9 496,00 тыс.руб  2017 год - 9 496,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 154 404,73 тыс.руб  2017 год - 126 506,31 тыс.руб  2018 год - 17 699,21 тыс.руб  2019 год - 10 199,21 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 1 168 328,82 тыс.руб  2017 год - 153 950,94 тыс.руб  2018 год - 267 703,94 тыс.руб  2019 год - 267 704,94 тыс.руб  2020 год - 239 484,00 тыс.руб  2021 год - 239 485,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 73 743,00 тыс.руб  2017 год - 73 743,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 9 496,00 тыс.руб  2017 год - 9 496,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 154 404,73 тыс.руб  2017 год - 126 506,31 тыс.руб  2018 год - 17 699,21 тыс.руб  2019 год - 10 199,21 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 1 168 328,82 тыс.руб  2017 год - 153 950,94 тыс.руб  2018 год - 267 703,94 тыс.руб  2019 год - 267 704,94 тыс.руб  2020 год - 239 484,00 тыс.руб  2021 год - 239 485,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.1.2 Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 93 890,73 тыс.руб  2017 год - 65 992,31 тыс.руб  2018 год - 17 699,21 тыс.руб  2019 год - 10 199,21 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 84 665,82 тыс.руб  2017 год - 28 221,94 тыс.руб  2018 год - 28 221,94 тыс.руб  2019 год - 28 221,94 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.1.3 Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 73 743,00 тыс.руб  2017 год - 73 743,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 9 496,00 тыс.руб  2017 год - 9 496,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 30 514,00 тыс.руб  2017 год - 30 514,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 1 083 663,00 тыс.руб  2017 год - 125 729,00 тыс.руб  2018 год - 239 482,00 тыс.руб  2019 год - 239 483,00 тыс.руб  2020 год - 239 484,00 тыс.руб  2021 год - 239 485,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | |
|  | 1.2 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 2 000,00 тыс.руб  2017 год – 2 000,00 тыс.руб |  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 53 200,00 тыс.руб  2017 год - 45 400,00 тыс.руб  2018 год - 6 900,00 тыс.руб  2019 год - 900,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 444 468,04 тыс.руб  2017 год - 109 108,04 тыс.руб  2018 год - 82 088,00 тыс.руб  2019 год - 87 592,00 тыс.руб  2020 год - 81 216,00 тыс.руб  2021 год - 84 464,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 57 918,00 тыс.руб  2017 год - 24 918,00 тыс.руб  2018 год - 33 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 451 506,82 тыс.руб  2017 год - 100 267,34 тыс.руб  2018 год - 85 110,24 тыс.руб  2019 год - 90 789,24 тыс.руб  2020 год - 85 951,00 тыс.руб  2021 год - 89 389,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.3 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 57 918,00 тыс.руб  2017 год - 24 918,00 тыс.руб  2018 год - 33 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 451 506,82 тыс.руб  2017 год - 100 267,34 тыс.руб  2018 год - 85 110,24 тыс.руб  2019 год - 90 789,24 тыс.руб  2020 год - 85 951,00 тыс.руб  2021 год - 89 389,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 10 600,00 тыс.руб  2017 год - 10 600,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 22 932,72 тыс.руб  2017 год - 7 644,24 тыс.руб  2018 год - 7 644,24 тыс.руб  2019 год - 7 644,24 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 107 411,80 тыс.руб  2017 год - 38 957,80 тыс.руб  2018 год - 16 120,00 тыс.руб  2019 год - 16 765,00 тыс.руб  2020 год - 17 436,00 тыс.руб  2021 год - 18 133,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.3.2 Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 22 932,72 тыс.руб  2017 год - 7 644,24 тыс.руб  2018 год - 7 644,24 тыс.руб  2019 год - 7 644,24 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 107 411,80 тыс.руб  2017 год - 38 957,80 тыс.руб  2018 год - 16 120,00 тыс.руб  2019 год - 16 765,00 тыс.руб  2020 год - 17 436,00 тыс.руб  2021 год - 18 133,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.3.3 Разработка схемы теплоснабжения городского округа Люберцы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 4 300,00 тыс.руб  2017 год - 4 300,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | 1.1 Создание условий для благоустройства территорий муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 6 300,00 тыс.руб  2017 год - 6 300,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 730 000,00 тыс.руб  2017 год - 370 000,00 тыс.руб  2018 год - 90 000,00 тыс.руб  2019 год - 90 000,00 тыс.руб  2020 год - 90 000,00 тыс.руб  2021 год - 90 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 41 000,00 тыс.руб  2017 год - 21 000,00 тыс.руб  2018 год - 5 000,00 тыс.руб  2019 год - 5 000,00 тыс.руб  2020 год - 5 000,00 тыс.руб  2021 год - 5 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 730 000,00 тыс.руб  2017 год - 370 000,00 тыс.руб  2018 год - 90 000,00 тыс.руб  2019 год - 90 000,00 тыс.руб  2020 год - 90 000,00 тыс.руб  2021 год - 90 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 41 000,00 тыс.руб  2017 год - 21 000,00 тыс.руб  2018 год - 5 000,00 тыс.руб  2019 год - 5 000,00 тыс.руб  2020 год - 5 000,00 тыс.руб  2021 год - 5 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.1.1 Приобретение и установка детских игровых пощадок на территории Люберецкого муниципального района | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 640 000,00 тыс.руб  2017 год - 320 000,00 тыс.руб  2018 год - 80 000,00 тыс.руб  2019 год - 80 000,00 тыс.руб  2020 год - 80 000,00 тыс.руб  2021 год - 80 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 32 000,00 тыс.руб  2017 год - 16 000,00 тыс.руб  2018 год - 4 000,00 тыс.руб  2019 год - 4 000,00 тыс.руб  2020 год - 4 000,00 тыс.руб  2021 год - 4 000,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 4. Чистая вода на территории Люберецкого муниципального района на 2017-2021 годы | | | | |
|  | 1.1.1 Строительство реконструкция, модернизация ВЗУ, станций очистки воды, арт.скважен, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 10 485,00 тыс.руб  2017 год - 8 885,00 тыс.руб  2018 год - 800,00 тыс.руб  2019 год - 800,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 24 900,00 тыс.руб  2017 год - 24 900,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | 1.2 Капитальный ремонт объектов водоснабжения | Внебюджетные источники |  | Всего: 3 500,00 тыс.руб  2017 год - 3 500,00 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 37 828,00 тыс.руб  2017 год - 18 091,00 тыс.руб  2018 год - 19 737,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 46 795,22 тыс.руб  2017 год - 40 506,74 тыс.руб  2018 год - 3 144,24 тыс.руб  2019 год - 3 144,24 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.2.1 Капитальный ремонт ВЗУ, станций очистки воды, арт.скважен, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 37 828,00 тыс.руб  2017 год - 18 091,00 тыс.руб  2018 год - 19 737,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 46 795,22 тыс.руб  2017 год - 40 506,74 тыс.руб  2018 год - 3 144,24 тыс.руб  2019 год - 3 144,24 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |