

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ГОРОДСКО**

**ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ**

28.04.2017 № 1831-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в постановление администрации**

**города Люберцы от 10.11.2016 № 1214-ПА**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**города Люберцы «Благоустройство**

**и озеленение территорий города Люберцы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Законом Московской области от 28.12.2016 № 183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 29.12.2016 № 3309-ПА «Об организации местного самоуправления в переходный период на территории городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 30.12.2016 № 174/27 «Об организации местного самоуправления в переходный период на территории городского округа Люберцы Московской области», решением Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Распоряжением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 13.04.2017 № 40-РА «О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области Проворова Александра Михайловича», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА), постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 10.11.2016 № 1214-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами администрации Люберецкого муниципального района (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Руководителя администрации А.М. Проворов

Приложение

к постановлению администрации

Люберецкого муниципального района

От №

ПА

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

города Люберцы

от 10.11.2016 №1214-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» (далее – Программа). | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»;  Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области»;  Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8 «Об утверждение порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» ( в редакции Правительства Московской области от 06.009.2016 №649/32);  Устав города Люберцы;  Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» ( в редакции от 31.12.2015 №1675-ПА). | | | | | |
| Заказчик Программы | Администрация города Люберцы. | | | | | |
| Разработчик Программы | Управление благоустройства администрации города Люберцы. | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Управление благоустройства администрации города Люберцы;  Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы. | | | | | |
| Цели Программы | 1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.  2. Создание благоприятных условий для проживания населения.  3. Приведение в порядок городских территорий.  4. Создание пешеходных улиц и общественных пространств. | | | | | |
| Задачи  Программы | 1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.  2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.  3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.  4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.  5. Разработка проектов их реализация по реновации или формированию общественных пространств, пешеходных улиц и зон с учётом предложенных Глава архитектурой МО территорий и объектов.  6. Разработка концепций и реализация мероприятий по приведению в порядок вылетных магистралей, главных улиц и пристанционных территорий. | | | | | |
| Сроки реализации  Программы | 2017-2021 годы. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы». 2. «Ремонт памятников города Люберцы». 3. «Озеленение территорий города Люберцы». 4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 5. «Обеспечивающая подпрограмма». | | | | | |
| Источники финансирования  Программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства федерального бюджета | \_ | ­\_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета  Московской области |  |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета города Люберцы | 1491758,0 | 358807,0 | 227566,0 | 301795,0 | 301795,0 | 301795,0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации Программы | 1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади  367256,55 м2.  2. Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.  3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.  4. Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.  5.Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.  6. Комплексное благоустройство не менее 200 дворовых территорий  7. Благоустройство городских территорий ул. Волковская, Октябрьский проспект, Смирновская;  8. Благоустройство зоны отдыха у д. 34 по ул. 3-е почтовое отделение.  9. Мероприятия по проектной документации. | | | | | |
| Контроль за реализацией муниципальной программы. | Контроль за реализацией программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо. | | | | | |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.**

В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории города Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Основными целями разработки данной Программы являются:

1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.   
 2. Создание благоприятных условий для проживания населения.   
 3. Улучшение состояния городских территорий.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.

2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.

3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.

4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.

**3. Сроки реализации Программы.**

Программа рассчитана на период с 2017 по 2021 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий Программы.**

Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм:

1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы»
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы».
5. «Обеспечивающая подпрограмма».

Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 2016 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы–дефляторы.

Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

**5. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы и бюджета Московской области, финансирование мероприятий по ремонту детских игровых и спортивных площадок, и устройству детских игровых и спортивных площадок предусматривает софинансирование.

1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы» - 1078095,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 276043,0 тыс. руб.;

2018 год – 136667,0 тыс. руб.;

2019 год – 221795,0 тыс. руб.;

2020 год – 221795,0 тыс. руб.;

2021 год – 221795,0 тыс. руб.;

2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Ремонт памятников города Люберцы». - 17410,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1000,0 тыс. руб.;

2018 год – 4110,0 тыс. руб.;

2019 год – 4100,0 тыс. руб.;

2020 год – 4100,0 тыс. руб.;

2021 год – 4100,0 тыс. руб.;

3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы» - 122814,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –13814,0 тыс. руб.;

2018 год – 28000,0 тыс. руб.;

2019 год – 27000,0 тыс. руб.;

2020 год – 27000,0 тыс. руб.;

2021 год – 27000,0 тыс. руб.;

4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» - 40508,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 8000,0 тыс. руб.;

2018 год – 8127,0 тыс. руб.;

2019 год – 8127,0 тыс. руб.;

2020 год – 8127,0 тыс. руб.;

2021 год – 8127,0 тыс. руб.;

5. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» - 232931,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –59950,0 тыс. руб.;

2018 год – 50662,0 тыс. руб.;

2019 год – 40773,0 тыс. руб.;

2020 год – 40773,0 тыс. руб.;

2021 год –40773,0 тыс. руб.;

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади

367256,55 м2.

2. Ремонт памятников в количестве 13 шт.

3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.

4. Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.

**7. Система управления и контроля за реализацией Программы.**

Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

\*С 2017 по 2021 год адресный перечень по цветочному оформлению, устройству детских и спортивных площадок, благоустройству городских территорий, формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ «ОКБ «Люберцы».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство и озеленение территорий

города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма

«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство и содержание территории города Люберцы» (далее –Подпрограмма). | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Люберцы. | | | | | | |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы. | | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы;  Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы. | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Улучшение внешнего облика города Люберцы. | | | | | | |
| Задачи  подпрограммы | 1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.  2. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021 годы | | | | | | |
| Мероприятия Подпрограммы | 1. Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы.   * 1. содержание территорий города Люберцы;   2. благоустройство территории города Люберцы;   3. вырубка аварийных и сухостойных деревьев;   4. ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы;.   5. новогоднее оформление города Люберцы.   2. Ремонт детских игровых и спортивных площадок.  3. Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.  4. Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых территорий.  5. Комплексное благоустройство дворовых территорий. | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источники  финансирования | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2017 г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г |
| Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Люберцы | 1078095,0 | 276043,0,0 | 136667,0 | 221795,0 | 221795,0 | 221795,0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 367256,55 кв. м  Вывоз ТБО с несанкционированных свалок объемом 3629,8 м3.  Ремонт детских игровых и спортивных площадок  Благоустройство мест отдыха на площади 9423,4 кв. м  Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.  Комплексное благоустройство 211 дворовых территорий | | | | | | |

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство и содержание территории

города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  Подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансиро-вания | Срок  исполнения  меро-приятия | Объем  финансирования  мероприятия в 2016 году. (тыс. руб.)[\*](file:///\\169.254.0.2\Obmen\Общая%20папка%20город\УПРАВЛЕНИЕ%20БЛАГОУСТРОЙСТВА%20И%20ДОРОЖНОГО%20ХОЗЯЙСТВА\Зинкина%20М.В\Подпрограмма%20по%201197%20-ПА%20содержание%20дорог%202014-2016\Перечень%20мероприятия%20программы.docx#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | | | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |  | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | | 15 | | |
| 1. | Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы  1.1 Содержание территорий города Люберцы.  1.2 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев  1.3 Благоустройство территории города Люберцы  1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы.  1.5 Новогоднее оформление города Люберцы |  |  | Ежегодно с 1 января по 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  | | Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации города Люберцы | | Содержание территорий города Люберцы в соответствии  с требованиями нормативных документов по комплексной уборке. | | |
| Средства бюджета города Люберцы | 55320,0 | 252505,0 | 61325,0 | 47795,0 | 47795,0 | 47795,0 | 47795,0 | |
| 15180,0 | 68180,0 | 22180,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | |
| 2244,0 | 11795,0 | 2359,0 | 2359,0 | 2359,0 | 2359,0 | 2359,0 | |
|  | 20796,0 | 136997,0 | 20873,0 | 29031,0 | 29031,0 | 29031,0 | | 29031,0 |
| 1400,0 | 6194,0 | 1394,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | | 1200,0 |
|  |  |
| 3000,0 | 14314,0 | 3514,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | | 2700,0 |  |  | | |
|  | 1.6 Ремонт детских игровых и спортивных площадок. | В соответствии с действующим законодательством. |  | Ежегодно с 01 января по 31 декабря | 12000,0 | 10000,0 | 10000,00 |  |  |  | |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы | Ремонт детских игровых и спортивных площадок города Люберцы  в соответствии с требованиями нормативных документов | | |
| Средства бюджета города Люберцы |  |  |  |  |  | |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 4314,0 |  |  |  | |  |
|  |
|  | 1.7 Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | В соответствии с действующим законодательством. | Средства бюджета города Люберцы | Ежегодно с 15 сентября по 31 декабря | 700,0 | 5025,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | | 1005,0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан | | |
| 2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий    2.1 Устройство детских игровых и спортивных площадок.  2.2 Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  2.3 Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок. |  | Средства бюджета города Люберцы | Ежегодно до с 1 апрел я по 31 октября | 285152,0 | 825590,0 | 214718,0 | 88872,0 | 174000,0 | 174000,0 | | 174000,0 |  | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей. | | |
|  |  |  | 153000,0 |  |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | 6000,0  55718,0 | 88872,0 | 174000,0 | 174000,0 | | 174000,0 |

Приложение №2

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство и содержание территории

города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | 2016 год | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | |
| Бюджет  города Люберцы | Другие  источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | |
| 1. | Содержание территорий города Люберцы. | 68180,0 |  | Уборка территорий  Флаговые конструкции, баннеры | м2 | 275 801,44 | 226615,6 | 226615,6 | 226615,6 | 226615,6 | 226615,6 | |
| штуки | 146 | 160 | 100 | 186 | 130 | 178 | |
| 2. | Вырубка аварийных и сухостойных деревьев. | 11795,0 |  | Количество деревьев | штуки | 1210 | 1054 | 968 | 1069 | 1028 | 968 | |
| 3. | Ремонт детских игровых и спортивных площадок. | 10000,0 |  | Количеств детских площадок | штуки | В соответствии с заявками | В соответствии с заявками. | В соответствии с заявками | В соответствии с заявками | В соответствии с заявками | В соответствии с заявками | |
| 4. | Благоустройство территории города Люберцы.( в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | 136997,0 |  | Благоустройство:  - объект  - флаговые конструкции, баннеры | кв. м  штуки  штуки | 6348  3  146 | 8954  4  160 | 10564  5  100 | 12458  3  186 | 9687  4  130 | 7964  3  178 | |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок. | 6194,0 |  | Количество вывезенного мусора | м3 | 1930 | 3717,3 | 3200 | 3454 | 3365 | 3629,8 | |
| 8. | Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | 5025,0 |  | Количество  отловленных собак | особь | 525 | 249 | 78 | 100 | 110 | 120 |  |
| 9. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 825590,0 |  | Количество дворовых территорий | штуки |  | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 |  |

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы.

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство и содержание территории

города Люберцы»

ФОРМА

Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  программы (подпрограммы)[\*](#Par457) | Источник  финансирования[\*\*](#Par458) | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия[\*\*\*](#Par459) | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам[\*\*\*\*](#Par460) | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации  мероприятия[\*\*\*\*\*](#Par461) |
| Содержание территорий города Люберцы. | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 22180,0 тыс. руб.  2018 год – 11500,0 тыс. руб.  2019 год – 11500,0 тыс. руб.  2020 год – 11500,0 тыс. руб.  2021 год – 11500,0 тыс. руб. |  |
| Вырубка аварийных и сухостойных деревьев. | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 2359,0 тыс. руб.  2018 год – 2359,0 тыс. руб.  2019 год – 2359,0 тыс. руб.  2020 год – 2359,0 тыс. руб.  2021 год – 2359,0 тыс. руб. |  |
| Ремонт детских игровых и спортивных площадок. | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 10000,0 тыс. руб. |  |
| Благоустройство территории города Люберцы | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 20873,0 тыс. руб.  2018 год – 29031,0 тыс. руб.  2019 год – 29031,0 тыс. руб.  2020 год – 29031,0 тыс. руб.  2021 год – 29031,0 тыс. руб. |  |
| Новогоднее оформление города Люберцы | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 3514,0 тыс. руб.  2018 год – 2700,0 тыс. руб.  2019 год – 2700,0 тыс. руб.  2020 год – 2700,0 тыс. руб.  2021 год – 2700,0 тыс. руб. |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок. | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 1394,0 тыс. руб.  2018 год – 1200,0 тыс. руб.  2019 год – 1200,0 тыс. руб.  2020 год – 1200,0 тыс. руб.  2021 год – 1200,0 тыс. руб. |  |
| Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 1005,0 тыс. руб.  2018 год – 1005,0 тыс. руб.  2019 год – 1005,0 тыс. руб.  2020 год – 1005,0 тыс. руб.  2021 год – 1005,0 тыс. руб. |  |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | 2017 год – 214718,0 тыс. руб.  2018 год – 88872,0 тыс. руб.  2019 год – 174000,0 тыс. руб.  2020 год – 174000,0 тыс. руб.  2021 год – 174000,0 тыс. руб. |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство и озеленение

территории города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма

## «Ремонт памятников города Люберцы»

ПАСПОРТ

## муниципальной подпрограммы «Ремонт памятников города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование муниципальной подпрограммы | «Ремонт памятников города Люберцы» (далее - Подпрограмма). | | | | | | | Основание для разработки Подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы». | | | | | | | Заказчик Подпрограммы | Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области. | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы. | | | | | | | Исполнители Подпрограммы | Подрядные организации, выигравшие тендер. | | | | | | | Цели Подпрограммы | Содержание памятников в надлежащем состоянии. | | | | | | | Задачи Подпрограммы | Организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы. | | | | | | | Основные мероприятия Подпрограммы | Сохранение объектов культурного наследия | | | | | | | Сроки реализации Подпрограммы | 2017-2021 годы.. | | | | | | | Источники и объемы финансирования Подпрограммы | Средства бюджета города Люберцы. | | | | | | | Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годм: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | Средства федерального бюджета. | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Средства бюджета Московской области. | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | | Средства бюджета города Люберцы | 17410,0 | 1000,0 | 4110,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | | Другие источники | - | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | | Планируемые результаты реализации Подпрограммы | 2017 год: Ремонт памятников в количестве 3 шт.  2018 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.  2019 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.  2020 год: Ремонт памятников в количестве 3 шт.  2021 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт. | | | | | | | Контроль за реализацией Подпрограммы. | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо. | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.**

В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень внешнего вида памятников, расположенных на территории городского поселения Люберцы. На территории города Люберцы находятся памятники в кол-ве 21 объекта, из них в казне города 13.

Памятники расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения относится сохранение, ремонт и содержание памятников, находящихся в муниципальной собственности.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Целями Подпрограммы являются:

- содержание памятников в надлежащем состоянии

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы;

**3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.**

Сроки реализации Программы 2017-2021 годы.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы в размере 17410,0 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:

2017 год – 1000,0 тыс. руб.;

2018 год – 4110,0 тыс. руб.;

2019 год – 4100,0 тыс. руб.;

2020 год – 4100,0 тыс. руб.;

2021 год – 4100,0 тыс. руб.;

**5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы**

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

- создание условий для сохранения объектов внешнего благоустройства ( памятников);

- осуществление сбора необходимых документов для постановки памятников на учет в качестве бесхозяйного имущества в количестве 10 объектов;

- оформление права собственности городского поселения Люберцы на 10 объектов, что обеспечит более эффективное использование и сохранность объектов.

По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:

2017 год: Ремонт памятников в количестве 3 шт.

2018 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.

2019 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.

2020 год: Ремонт памятников в количестве 3шт.

2021 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.

**7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.**

Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы управления муниципальным имуществом.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Ремонт памятников города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  по  реализации  Подпрограммы | Перечень стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных сроков их  исполнения | Источники финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  программы | Результаты  выполнения  мероприятий  программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год |  |  |
|  |  |  | Всего: |  | 17410,0 | 1000,0 | 4110 | 4100 | 4100 | 4100 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы | Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт. |
| 1. | Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»  1.1. Ремонт памятников ( в т.ч. поставка и транспортировка газа) | В соответствии с действующим законодательством | Средства бюджета города Люберцы | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 17410,0 | 1000,0 | 4110,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые показатели,  характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на начало  реализации  программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет  города Люберцы | Другие  источники | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год |
| 1. | Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»  1.1 Ремонт памятников | 17410,0 | - | ремонт памятников | Шт. | 0 | **3** | **4** | **6** | **3** | **4** |
|  |  |  |

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Ремонт памятников города Люберцы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  Подпрограммы | Источник  финансирования | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации  мероприятия |
| Ремонт памятников | Средства бюджета города Люберцы | Согласно сметам | Всего 17410,0 тыс. руб., в том числе:  2017 г. –1000,0 тыс. руб.  2018 г. – 4110,0 тыс. руб.  2019 г. – 4100,0 тыс. руб.  2020 г. – 4100,0 тыс. руб.  2021 г. – 4100,0 тыс. руб. | - |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Благоустройство и озеленение

территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма

«Озеленение территорий города Люберцы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Озеленение территорий города Люберцы»  (далее – Подпрограмма) | | | | | | |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Люберцы Московской области. | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы. | | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы;  Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы. | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение внешнего облика города Люберцы. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Цветочное оформление территорий города Люберцы.  2. Проведение компенсационного озеленения. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021 годы.. | | | | | | |
| Мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие «Зеленый город»  1. Цветочное оформление территорий города  2. Проведение компенсационного озеленения. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источники  финансирования | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. |
| Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета города Люберцы | 122814,0 | 13814,0 | 28000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
| Другие источники |  | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Ежегодная площадь посадки цветов – 2720 кв. м. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |

Приложение №1

к муниципальной подпрограмме

«Озеленение территорий

города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  программы | Перечень стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприя-тия | Объем  финансирования  меро-приятия в  2016 году. (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  программы | Результаты  выполнения  мероприятий  программы |
| 2017 год. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие «Зеленый город»  1.1 Цветочное оформление территорий города | В соответствии с действующим законодательством |  | Ежегодно до с 1 января по 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы | Содержание цветников в летний период по 37 адресам, ежегодно в соответствии с требованиями нормативных  документов |
| Средства бюджета города Люберцы | 8585,0 | 47000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | 1.2 Проведение компенсационного озеленения | В соответствии с действующим законодательством. |  | Ежегодно до с 1 января по 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы | Осуществление мероприятий по компенсационному озеленению. |
| Средства бюджета города Люберцы | 12490,0 | 75814,0 | 3814,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Озеленение территорий

города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | 2016 год | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет  города Люберцы | Другие  источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1.1. | Цветочное оформление территорий города. | 47000,0 | - | Ежегодная площадь посадки цветов | кв. м | 4696 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 1.2. | Проведение компенсационного озеленения. | 75814,0 | - | Деревья  Кустарники  Столбики для ограждения территорий  Ограждения  Газон | штуки  штуки  штуки  п.м.  кв. м | 5145  6645  445  1135  9500 | 119  300  200  1000  1000 | 450  4800  500  2500  11500 | 670  3820  300  1850  9650 | 370  7820  280  1740  9600 | 149  7650  280  1000  18000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы

Приложение № 4

к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма). | | | | | | | | |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области», Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2017 года №180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области», Устав города Люберцы, постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы». | | | | | | | | |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация города Люберцы. | | | | | | | | |
| Разработчик Подпрограммы | Управление социально-экономического развития  администрации города Люберцы;  Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; | | | | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы; | | | | | | | | |
| Цели Подпрограммы | Цели Подпрограммы:  Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является:  - обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;  - улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы. | | | | | | | | |
| Задачи  Подпрограммы | Задачи Подпрограммы:  - выявление и демонтаж (снос) незаконно установленных нестационарных торговых объектов, гаражей типа «ракушка» и пенал», цепи, хозяйственных и вспомогательных построек, и других незаконно установленных нестационарных объектов.  - проведение работ по благоустройству на территориях. | | | | | | | | |
| Сроки реализации  Подпрограммы | Настоящая Подпрограмма рассчитана на 2015- 2020 годы. | | | | | | | | |
| Перечень программных мероприятий | Основное мероприятие «Снос самовольных построек» | | | | | | | | |
| Источники финансирования  Подпрограммы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | | | - | | - |
| Средства бюджета  Московской области | - | - | - | - | | | - | | - |
| Средства бюджета города Люберцы | 40508,0 | 8000,0 | 8127,0 | 8127,0 | | | 8127,0 | | 8127,0 |
| Другие источники | нет | нет | нет | нет | | | нет | | нет |
| Планируемые результаты  реализации Подпрограммы | 1. Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (кв.м) | | | | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год |
| 45925 кв. м. | 8291 кв. м | 8875 кв. м | 9750 кв. м | | 9375 кв. м | | | 9634 кв. м |
| 2. Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу (ед.) | | | | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | |
| 550 | 90 | 110 | | 130 | 120 | | 100 | |
| 3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов (кв. м) | | | | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | |
| 16119 кв. м. | 3900 кв. м. | 3014 кв. м. | | 2860кв. м. | 3365 кв. м | | 2980 кв. м | |
| Контроль за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы. | | | | | | | | |

\* С 2017 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании анализа предыдущего года: обращения жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».

**1. Характеристика и проблемы решение Подпрограммы.**

Благоустройство территории города Люберцы уже в течение нескольких лет является приоритетным направлением социально-экономического развития города.

Незаконно установленные нестационарные объекты не только портят внешний облик города, но и наносят ущерб экономике города, так как их собственники не осуществляют платежи в бюджет города, нередки случаи самовольного подключения к электросетям.

По оценкам экспертов на территории города Люберцы незаконно установленных нестационарных объектов более 550 единиц.

Кроме того, самой актуальной проблемой является недостаточное количество во дворах парковочных мест для личного автотранспорта жителей, в результате чего автомобили стоят на газонах, проездах, тротуарах, детских площадках, в местах, препятствующих проезду специальной техники.

Для обеспечения эффективного использования территории города Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.

Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» очевидна. Улучшение внешнего облика города, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Подпрограммы.

Данной Подпрограммой определяется комплекс мероприятий, связанных с демонтажем незаконно установленных нестационарных объектов или возведенных на территории  города   Люберцы  нестационарных объектов, предназначенных для осуществления торговли, общественного питания, оказания услуг (павильоны, киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения (укрытия, стоянки) транспортных средств (металлические тенты, гаражи типа «ракушка» и «пенал», цепи, иные конструкции), а также хозяйственных и вспомогательных построек (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.), ограждений, заборов, рекламных и информационных стендов, щитов (далее – нестационарные объекты).

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Основными целями разработки и реализации Подпрограммы являются:

- обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;

- формирование торговой инфраструктуры с учётом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли;

- повышение доступности товаров для населения;

- улучшение архитектурного облика города.

Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующих задач:

- выявления незаконно установленных нестационарных объектов;

- разработка проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов.

Основными задачами разработки Подпрограммы является улучшение внешнего облика города Люберцы, создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоустройства, достижения экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и улучшение их структуры, повышение уровня комфортности территории города для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

**3. Перечень программных мероприятий.**

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:

1. Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по источникам и годам приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

**4. Целевые показатели.**

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:

1. Количество демонтированных незаконно установленных нестационарных объектов за период действия Подпрограммы – 550 ед., в том числе по годам:

- 2017 год – 90 ед.;

- 2018 год – 110 ед.;

- 2019 год – 130 ед.;

- 2020 год – 120 ед.;

- 2021 год – 100 ед.;

2. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов (кв. м).

- 2017 год – 3900 кв. м.;

- 2018 год – 3014 кв. м;

- 2019 год – 2860 кв. м;

- 2020 год –3365 кв. м;

- 2021 год – 2980 кв. м;

Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Единица измерения: шт.

Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.

Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов ответственных за реализацию Подпрограммы.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 40508,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 8000,0 млн. рублей;

2018 год – 8127,0 млн. рублей;

2019 год – 8127,0 млн. рублей;

2020 год – 8127,0 млн. рублей;

2021 год – 8127,0 млн. рублей;

Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете города Люберцы.

1. **Механизм реализации Подпрограммы.**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах взаимодействия органов местного самоуправления и исполнителей Подпрограммы, определенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией.

Выполнение Подпрограммы разбито по годам, каждый из которых является этапом ее выполнения. Ежегодно администрация городского поселения Люберцы вносит изменения в Подпрограмму на текущий год, внося корректировки с учетом источников финансирования выполнения мероприятий.

В конце каждого года происходит подведение итогов выполнения Подпрограммы с учетом критериев оценки и площади городских территорий, приведенных в удовлетворительное и хорошее состояние.

1. **Оценка эффективности и результативности Подпрограммы.**

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежеквартально и ежегодно в течение всего периода действия.

Результативность Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы.

1. **Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.**

Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

Приложение №1

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации  подпрограммы | | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих  выполнение  мероприятия  с указанием пре-  дельных сроков их выполнения | | Источники финансиро-вания | Срок  исполнения мероприятия | Объем  финансиро-вания мероприятия в текущем финансовом году (2016 году  (тыс. руб.) | | Всего  (тыс.  руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы –площадь территории, освобожденная от незаконно установленных нестационарных объектов  (м2) |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1.**Демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | |  | | Демонтаж 1000 объектов | Средства бюджета города Люберцы | **2017** |  | 5000,0 | | 5000,0 | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | 8291 |
| 1.2 | |  | | Демонтаж 1000 объектов | Средства бюджета города Люберцы | **2018** |  | 5127,0 | | - | | 5127,0 | | **-** | | **-** | | **-** | | -//- | 8875 |
| 1.3 | |  | | Демонтаж 1000 объектов | Средства бюджета города Люберцы | **2019** |  | 51270,0 | | - | | - | | 51270,0 | | **-** | | **-** | | -//- | 9750 |
| 1.4 | |  | | Демонтаж 1000 объектов | Средства бюджета города Люберцы | **2020** |  | 5127,0 | | - | | - | | **-** | | 5127,0 | | **-** | | -//- | 9375 |
| 1.5 | |  | | Демонтаж 1000 объектов | Средства бюджета города Люберцы | **2021** |  | 5127,0 | | - | | - | | **-** | | **-** | | 5127,0 | | -//- | 9634 |
| 1. 6 | | **Итого по незаконно установленным нестационарным объектам** | | Демонтаж 6000 объектов | Средства бюджета города Люберцы | **2017-2021** |  | **25508,0** | | 5000,0 | | 5127,0 | | 5127,0 | | 5127,0 | | 5127,0 | | -//- | 45925 |
| 2 | | Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов | | | Средства бюджета города Люберцы | **2017-2021** |  | **15000,0** | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | |  |  |
|  | | **ИТОГО по нестационарным объектам и благоустройству после** | | **Демонтаж 6091 объектов** | **Средства бюджета города Люберцы** | **2017-2021** | **8606,0** | **40508,0** | | **8000,0** | | **8127,0** | | **8127,0** | | **8127,0** | | **8127,0** | | **-//-** | 16119 |

\*- С 2017 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих к демонтажу (сносу), будет формироваться ежегодно на основании анализа предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет  города Люберцы | Другие  источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»  1.1.Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов) | 40508,0 | нет | Площадь благоустройства территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов | кв.м | 16119 | 3900 | 3014 | 2860 | 3365 | 2980 |
| Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу | ед. | 550 | 90 | 110 | 130 | 120 | 100 |

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы.

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство неосвоенных территории города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  Подпрограммы | Источник  финансирования | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации  мероприятия |
| Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (демонтаж и снос незаконно установленных нестационарных объектов) | Средства бюджета города Люберцы | ОФР=Р х О, где  ОФР – объем финансовых ресурсов,  Р – расценка (339 руб.за м3)  О – объем демонтируемого объекта | Всего: 40508,0  в том числе:  2017 – 8000,0  2018 – 8127,0  2019 - 8127,0  2020 – 8127,0  2021 – 8127,0 | нет |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы».

Муниципальная подпрограмма

«Обеспечивающая подпрограмма»

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Обеспечивающая подпрограмма» (далее –Подпрограмма). | | | | | | |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области. | | | | | | |
| Разработчик Подпрограммы | Управление благоустройства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы. | | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Управления благоустройства администрации города Люберцы. | | | | | | |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы. | | | | | | |
| Задачи Подпрограммы | Осуществление мероприятий для организации процесса благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы. | | | | | | |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017-2021 годы.. | | | | | | |
| Перечень Подпрограммных мероприятий | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере благоустройства. | | | | | | |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам | Источники  финансирования | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета города Люберцы | 232931,0 | 59950,0 | 50662,0 | 40773,0 | 40773,0 | 40773,0 |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы. | | | | | | |
| Целевые показатели Подпрограммы | Аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м  Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед.  Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт. | | | | | | |
| Контроль за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо. | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.**

В связи с ограничением, наложенным на расширение штатной численности муниципальных служащих и большим объемом работ в области благоустройства муниципального образования возникла необходимость в создании муниципального казенного учреждения, для оказания содействия администрации города Люберцы в ее деятельности по решению вопросов местного значения и административно-хозяйственной деятельности, а также организация службы муниципального заказчика для обеспечения потребностей органов местного самоуправления муниципального образования и юридических лиц в товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения их деятельности и реализации полномочий, повышения уровня благоустройства, организации работ по строительству, реконструкции, обслуживанию объектов внешнего благоустройства города Люберцы, надлежащему содержанию территории города Люберцы.

**2. Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Целями Подпрограммы являются:

Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере благоустройства, а именно:

- Аренда складского помещения;

- Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию;

- Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения;

**3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.**

Сроки реализации Программы 2017-2021 годы..

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 232931,0 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:

2017 год – 59 950,0 тыс. руб.;

2018 год – 50 662,0 тыс. руб.;

2019 год – 40 773,0 тыс. руб.;

2020 год - 40 773,0 тыс. руб.;

2021 год - 40 773,0 тыс. руб.;

**5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы**

По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:

2017 год:

1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед.;

3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт.

2018 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед.;

3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт.

2019 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед.;

3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -4 шт.

2020 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед.;

3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -4 шт.

2021 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед.;

3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -4 шт.

**7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.**

Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы управления муниципальным имуществом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации  Подпрограммы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечива-ющих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования  мероприятия в  2016 году. (тыс. руб.)[\*](file:///\\169.254.0.2\Obmen\Общая%20папка%20город\УПРАВЛЕНИЕ%20БЛАГОУСТРОЙСТВА%20И%20ДОРОЖНОГО%20ХОЗЯЙСТВА\Зинкина%20М.В\Подпрограмма%20по%201197%20-ПА%20содержание%20дорог%202014-2016\Перечень%20мероприятия%20программы.docx#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ Люберцы | В соответствии с действующим законодательством | Средства бюджета города Люберцы | Ежегодно с 1 января по 31 декабря | 59821,0 | 232931,0 | 59950,0 | 50662,0 | 40773,0 | 40773,0 | 40773,0 | Управление благоустройства администрации города Люберцы | Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеленения и содержания территории города Люберцы |

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Обеспечивающая подпрограмма

города Люберцы»

«Обеспечивающая подпрограмма».

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 49251,0 | 189385,0 | 48749,0 | 39611,0 | 33675,0 | 33675,0 | 33675,0 |  |  |
|  | 1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд |  |  |  | 10490,0 | 51046,0 | 11081,0 | 10931,0 | 6978,0 | 6978,0 | 6978,0 |  |  |
|  | 1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей |  |  |  | 120 | 600 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Обеспечивающая подпрограмма»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измере-  ния | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет  города Люберцы | Другие  источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 190760,0 | \_ | 81 рабочее место | ед. | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд. | 41611,0 | \_ | 13 автомобилей | шт. | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| 83,0 м2 | м2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 560,0 | \_ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы.

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме

«Обеспечивающая подпрограмма»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  Подпрограммы | Источник  финансирования | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации  мероприятия |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере благоустройства | Средства бюджета города Люберцы | 1) Аренда, содержание и ремонт складских помещений -324,8 кв. м  2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 81 ед..  3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения - 13 шт. | Всего: 232931,0 в том числе  2017 год – 59 950,0;  2018 год – 50 662,0;  2019 год – 40 773,0;  2020 год - 40 773,0;  2021 год - 40 773,0,0; | нет |